# 乡村道路承包合同(模板8篇)

来源：网络 作者：落花人独立 更新时间：2024-06-12

*合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。乡村道路承包合同篇一发包人：（公章）承包人：（公章）根据我村的道路较...*

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

**乡村道路承包合同篇一**

发包人：（公章）

承包人：（公章）

根据我村的道路较差的实际情况，经代表会讨论通过，将我村部至小四家界建成标准砂石路，由村委会采用公开招标的方法发包修建。胜利村为甲方，李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。

一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。

二、质量标准必须达到7米宽，25公分厚，边沟宽1米，深80公分。

三、承包费用，工程投资9.82万元，碎石砂料由乙方负责。

四、承包修路时间，从xx年10月2日开工至xx年10月30日前必须完工，等候乡村两级共同验收。

五、修路期间，必须按要求施工修建，注意安全，如发生一切事故有乙方自己承担解决。

六、违约责任，合同双方必须信守合同条款，按时按期竣工，甲方有权拒付部分承包费，作为维修费用。

七、本合同一式三份，甲乙双方及乡政府各一份，从签订之日起生效。

甲方（签章）

乙方（签章）

日期：

**乡村道路承包合同篇二**

根据我村的.道路较差的实际情况，经代表会讨论通过，将我村部至小四家界建成标准砂石路，由村委会采用公开招标的方法发包修建。胜利村为甲方，李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。

一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。

二、质量标准必须达到7米宽，25公分厚，边沟宽1米，深80公分。

三、承包费用，工程投资9.82万元，碎石砂料由乙方负责。

四、承包修路时间，从\_\_年10月2日开工至\_\_年10月30日前必须完工，等候乡村两级共同验收。

五、修路期间，必须按要求施工修建，注意安全，如发生一切事故有乙方自己承担解决。

六、违约责任，合同双方必须信守合同条款，按时按期竣工，甲方有权拒付部分承包费，作为维修费用。

七、本合同一式三份，甲乙双方及乡政府各一份，从签订之日起生效。

甲方 (签章) 乙方 (签章)

年月日：

**乡村道路承包合同篇三**

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方将\_\_\_\_\_承包给乙方进行施工硬化，乙方以\_\_\_\_\_，现将涉及承包的有关宜签订合同如下：

一、修路要求

一、材料要求：水泥为\_\_\_\_\_水泥，石子标准为\_\_\_\_\_号，沙子为\_\_\_\_\_，标号总称为\_\_\_\_\_。

二、质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有裂缝、麻面、石子外露的现象。完工后，取块检验。

二、甲方责任

三、监督检查施工全过程。对违规和影响质量的施工行为有权处理。

四、修路期间负责道路养护，负担工程税。

三、乙方责任

五、负责安全施工：施工中必须安全施工，发生与施工有联系的一切意外事故(包括机械、车辆、人员等)，由乙方全部承担全部责任，甲方不负责。

六、施工中必须按合同规定标准施工，若不按标准施工，甲方有权让乙方停工，一切经济损失由乙方承担。

七、乙方的施工用具、机械，由乙方自己负责看管。

四、付款方式

工程竣工后，甲方验收合格后付给乙方全部工程款的90%，一年后街面无裂纹、坍塌，方可付给余下的10%工程款。

五、若本合同有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)代表人签字：

乙方(签章)代表人签字：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**乡村道路承包合同篇四**

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

为促进农村经济发展，服务农村建设，\_\_\_村实施村道公路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。

一、工程名称及地址：\_\_县\_\_乡\_\_\_村村道公路硬化工程，地址在\_\_县\_\_乡\_\_\_村境内。具体施工范围：

二、施工方式：本次施工由乙方采取全承包(即包工、包料、包安全)的方式进行作业。

三、工程价款及支付办法：

米后，拨付 万元。其余工程款于整个工程完工后全部拨付。

四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。

五、工程施工期限：

从 年 月 日起至 年 月 日止。遇雨天工期顺延。

六、安全责任：

1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。

2、施工中的一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。

七、其他约定：

1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。

2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。

3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。

4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。

5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。

八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。

九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。

十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。

甲方:(盖章)法人代表(签字)：

乙方: (盖章)法人代表(签字)：

年 月 日

**乡村道路承包合同篇五**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商，甲方村内路面由乙方进行施工硬化，乙方施工队以每立方米330元承包，初步预算工程量为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_立方米，根据以上工程数量和双方协商，本合同预算价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万，乙方愿以\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元承包。现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：

1、工期要求：从\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_号开工，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_号完工，工期为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_天。

2、尺寸要求：路面庄外宽度3.5米，厚度18公分;庄内宽2.5米，厚度15公分。

3、材料要求：水泥需用国标，石子为机制石子，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。

4、质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。

5、实时切缝：每隔4——5米切一道，深度3——4厘米，宽3——8毫米。

6、工程量以路中线实测实量延长米为准。

1.监督检查全过程、技术规格与质量。

2.对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。

3.负责协调道路两旁农户的工作。

1.负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品(包括生活，保养，防雨等所需品)。

2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。

3.负责操作规程，把握质量标准

4.负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等)。

5.负责材料费及人工费的垫付，并及时给付人工工资。

6.接受甲方监督检查和处置决定。因乙方盲目蛮干;只求进度不按操作规范施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

7.修路期间负责道路养护。

工程竣工由有关部门验收合格下拨工程款后，甲方在20\_年12月31日前全额付给乙方施工费。如到期未付按信用社贷款利息付给乙方。

以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式三份，甲乙双方各持一份存档一份。

甲方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权委托人(签字)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

**乡村道路承包合同篇六**

五、工程协调：甲方负责办理工地范围内的施工用地协调，协助承包人协商施工用地、施工用地使用期限、水电提供等协调事宜。乙方负责协调国家村村通公路补偿款的拨付。

六、质量监督：工期期间，甲方将派专人进行质量监督，乙方必须严格按照工程具体设计标准方法进行施工，无条件服从甲方监督人员的正确指导和监督。

七、资金来源：甲方先要将国家村村通公路补偿款外的资金筹备到百分之九十以上乙方才开工，国家村村通公路补偿款由甲方落实到位，否则由甲方负责。

八、付款方式：乙方开工把路基平整完，预付甲方自筹资金百分之二十，以后按每完成一公里付本工程量的自筹资金的百分之八十，工程结算验收后，支付至工程结算的百分之百。如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包人免费维修。

九、安全责任：乙方应按建设总承包人工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织，文明完全施工，确保安全无事故;如在施工过程中发生的一切这全事故，质量事故均按相应的经济责任、法律责任承担。

十、竣工验收：承包人在工程具备竣工验收条件前2天通知发包单位组织竣工验收，发包人在收到通知一及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。甲方应协助乙方到县公路局落实验收及拨款。

十一、本

合同

一式四份，甲、乙双方各执一份，县新农村建设工作队一份，镇政府一份。

十二、本合同自签订之日起生效。

发包单位：

县新农村工作队负责人：

镇政府负责人：

村委负责人及村民代表：

承包人：

年月日：

建设单位：(甲方)

承包人： (乙方)

为了更好的建设新农村，为了继续完善村村通工程，根据甲方村内的实际情况，经支村两委研究，拟定于近期将 道路进行硬化。经双方协商将工程承包给 (乙方)进行施工，且立合同条款如下：

一、本工程两段道路总厂约 米，宽按实际地形而定，(约 米)，厚度按 米进行施工。

二、本工程采用路基以上无底层，由乙方按甲方设计地平平整压实，现浇混凝土的办法进行施工，混凝土标号位c20，水泥采用 标号的未过期并以满月的水泥，石子粒径不超过 mm,采用身净矿渣沙，决不允许偷工减料，否则引起的一切不良后果由乙方全部负责。

三、本工程定于20xx年 月 日开始至20xx年 月 日，历经工期一个月。乙方不得因工期有限、人力不足、设备不全推迟竣工期(除人力不可抗拒的特殊情况例外)。

四、工程款的确定按每平方米付款 元(包工、包料、包水电、包运费、包机械设备、包括平整路基等，但清挖路基超过 厚度，由村委负责承担。)按竣工后实际验收平方米计总款。

五、质量监督：工程期间，甲方将派专人 等二人进行质量监督，乙方必须严格按照工程具体设计标准方法进行施工，无条件服从甲方监督人员的正确指导和监督。

六、付款方式：乙方垫支工期的一切费用，工期结束后，由甲方验收合格半年后付款，但留叁仟元质量保证金，保质期满后退还给乙方。如一年内，路面有质量问题，由乙方自筹原料资金修复，费用全部由乙方自己承担。

七、安全责任：甲方必须树立安全第一的观念进行施工，确保安全无事故，如发生不安全事故，医疗费在3000元以下(含3000元)由乙方自理，超过3000元(不含3000元)，甲方负责支付乙方伤亡医疗款的5%，其余医疗费用由乙方自理。

八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份镇经管站一份。

九、本合同自签订之日起生效。

立合同双方： 建设单位：法人代表：承包人：

年 月 日

共

2

页，当前第

2

页

1

2

**乡村道路承包合同篇七**

根据我村的道路较差的实际情况，经代表会讨论通过，将我村部至小四家界建成标准砂石路，由村委会采用公开招标的方法发包修建。胜利村为甲方，李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。

一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。

二、质量标准必须达到7米宽，25公分厚，边沟宽1米，深80公分。

三、承包费用，工程投资9.82万元，碎石砂料由乙方负责。

四、承包修路时间，从\_\_年10月2日开工至\_\_年10月30日前必须完工，等候乡村两级共同验收。

五、修路期间，必须按要求施工修建，注意安全，如发生一切事故有乙方自己承担解决。

六、违约责任，合同双方必须信守合同条款，按时按期竣工，甲方有权拒付部分承包费，作为维修费用。

七、本合同一式三份，甲乙双方及乡政府各一份，从签订之日起生效。

甲方(签章)乙方(签章)

年月日：

乡村道路施工承包合同标准范文

**乡村道路承包合同篇八**

道路硬化就是在已经形成的道路路面上面覆盖硬化层。那么签订乡村道路硬化承包

合同

需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的乡村道路硬化承包合同范文，感谢您的欣赏。

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

为促进农村经济发展，服务农村建设，\*村实施村道公路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。

一、工程名称及地址：\*\*县\*\*乡\*村村道公路硬化工程，地址在\*\*县\*\*乡\*村境内。具体施工范围：

二、施工方式：本次施工由乙方采取全承包(即包工、包料、包安全)的方式进行作业。

三、工程价款及支付办法：

工程施工单价 万元/公里，按工程实际施工里程计算工程款。 具体支付办法：路基完成后，拨付工程 万元;第二层完成后，拨付 万元;浇灌混凝土成型 米后，拨付 万元。其余工程款于整个工程完工后全部拨付。

四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。

五、工程施工期限：

从 年 月 日起至 年 月 日止。遇雨天工期顺延。

六、安全责任：

1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。

2、施工中的一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。

七、其他约定：

1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。

2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。

3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。

4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。

5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。

八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。

九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。

十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。

甲方:(盖章)法人代表(签字)：

乙方: (盖章)法人代表(签字)：

年 月 日

发包单位： (以下简称甲方)

承 包 人：(以下简称乙方)

为了更好的建设新农村，和继续完善村村通工程，根据甲方村内的实际情况，经支村两委研究，拟定于近期将塘安公路口至九龙道路进行硬化。经过招标，发包单位确定所有道路硬化项目路基及渠道工程承包给陈玮(乙方)进行施工，且立合同条款如下：

一、本工程两段道路总长约5000米，宽按塘安公路口到沙桥村老小学为4.5米，沙桥村老小学至九龙组为3.5米，厚度按20cm进行施工。

二、本工程采用路基以上无底层，由乙方按甲方设计地平平整压实，现浇混凝土的办法进行施工，混凝土标号位c20，水泥采用325标号的未过期的水泥，决不允许偷工减料，否则引起的一切不良后果由乙方全部负责。

三、本工程定于20xx年6月8日开始至20xx年11月8日，历经工期5个月。乙方不得因工期有限、人力不足、设备不全推迟竣工期(除资金不到位，人力不可抗拒的特殊情况例外)。

四、工程款的确定按每公里250000元 大写贰拾伍万元整(包工、包料、包水电、包运费、包机械设备、包括平整路基等，但清挖路基超过30cm厚度，水沟、涵洞，由村委负责承担)。该单价合同实施期间保持不变，受市场材料价格及政策性价格的调整而增减。

共

2

页，当前第

1

页

1

2

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn