# 最新钢筋采购合同新免费 钢筋采购合同(汇总9篇)

来源：网络 作者：落花时节 更新时间：2024-09-07

*生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!钢筋采购合同新免费篇一甲方：(发包人)乙方：(承包人)依据《中华人民共和国合同法》及有...*

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

**钢筋采购合同新免费篇一**

甲方：(发包人)

乙方：(承包人)

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将11的钢筋分项工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，供双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程质量标准：合格

4、安全施工标准：重大施工事故“五无”(无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，

创安全文明等级优良工地)。

二、承包范围

本工程以甲方仅提供钢筋乙方包机械包工包辅材(垫块、水泥撑、扎丝、焊渣、套筒等)方式发包，包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸(含图纸会审、设计变更、修改通知)及施工规范的要求施工，本工程所有基础、基础梁、地下室主体结构及上部主体结构和砌体结构部分、女儿墙等部分等的钢筋下料、制作、现场转运、绑扎成型等的全部工作内容。乙方负责按设计图纸进行钢筋抽料，做好用料计划并按图纸及规范施工按现场施工栋号列出钢筋规格、型号及数量清单提交一份给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。

三、工期

工期自20xx年7月20日开始，至20xx年6月20日竣工，总工期为330天。工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，超过三天以上甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责承担由此产生的一切费用，所有扣款从当月进度款中扣除。

四、承包单价

据竣工图按建筑规范计算的建筑面积46元/m2包干价。其中包括：

1、钢筋进场上、下车转运费;

2、钢筋解捆、断料、调直、除锈、攻丝、对焊、分类堆码;

3、钢筋各部件的制作、安装;

4、保证钢筋加工棚的整洁、文明;

5、钢筋工程待主体工程验收合格后，才算钢筋工程合格;

6、配合钢筋原材、连接、焊接等的取样工作;

7、因验收不合格造成的第二次检测费、返工费、材料费等;

8、场内加工棚至操作面的水平、垂直运输;

9、清理模板内杂物;

10、按设计及规范要求绑扎成型、入模、垫块制安、撑铁制安、插筋等工作;

11、设置钢筋半成品、成品保护措施;

12、钢筋电渣压力焊、套丝等所以搭接材料和人工费;

13、搭拆必须的绑扎架及人行通道以及半成品的清理、堆码转运;

14、配合质检及砼浇筑时值班的钢筋校正、配合安装作业;

15、每层钢筋绑扎完毕后，作业面剩余半成品钢筋的清理、归类及重新利用。

16、现场零星钢筋的收捡、运输及处理费;

17、文明施工费;

18、现场二次转运材料用工费;

19、工具、个人防护用品费;

20、安全施工费;

21、管理及不可预见用工费。

22、现场除现有垂直运输设备以外的水平或垂直运输及二次转运材料用工费。

23、其他钢筋分项辅材费。

本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。

特别约定：

1、乙方(承包负责人)施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期

2、甲方每周对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续三次达不到进度要求，甲方

3、乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，

五、甲、乙双方责任

1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。

2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工(但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工)。若因乙方故意停工且无正当理由解释的，从第二天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按15%的管理费收取。

3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权执罚乙方。

4、乙方包钢筋施工过程中使用的一切机具。

5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。

7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要求的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的70%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的20%处罚。

9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的70%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。

六、质量要求

1、钢筋下料：长、宽、高下料尺寸须满足图纸及施工规范要求，最大限度综合利用余料，把钢筋损耗率控制在1%内。

2、钢筋堆放：所有原材及半成品、成品的叠放须垫平，防止过大变形及污染并按不同规格、型号、构件用标识牌标识。

3、钢筋绑扎：须满足图纸及施工规范关于搭接长度、锚固长度、弯钩长度角度、间距、绑扎步距、错开搭接区域、保护层等要求。

4、钢筋定位：须满足技术交底及施工规范要求，达到主筋不偏位的要求。

5、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须有丰富钢筋专业操作经验(钢筋焊接工需有上岗操作证)方可进行该工种的施工。每部位施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。

6、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

七、文明施工要求

1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。

2、停止使用施工机具后要切断电源，避免意外事故发生。

3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要爱护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。

4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理，相应费用由乙方负责支付。

5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。禁止班组个人使用电饭锅、电热棒、电炒锅之类的家用电器。保证施工用电安全。

6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天500元罚款，依次类推。

八、违约责任及处罚

1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。

2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。

3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。

4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责;在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元;在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。

九、工程付款方式

1、本工程无预付款支付，开工次月10日左右付第一个月进度30%作为生活费，第三个月起按工程进度于10日左右付至上月25日所完成工程量的75%，主体封顶付至所完成工程量的85%，完成二次结构等所有钢筋工程付至工程量的95%，剩余工程款在两个月内付清。

2、当月的工程量需经甲乙双方现场人员确认，并经甲方现场负责人、技术员、现场管

3、若当月乙方完成的工程量因质量问题甲方不予验收，75%工程量价款甲方可不给予支付，待乙方整改完毕后经验收合格后才支付给乙方。

4、乙方收到甲方支付的75%工程款后，必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象，甲方有权代乙方支付工资并收取10%的劳务费。

5、工程全部验收合格后，乙方可向甲方提出工程结算，结算表必须经项目负责人、技术员和结算员共同签字确认，按本合同核定承包结算总额。

6、结算总额=乙方实际完成的工程量\*合同包干价

十、其它

1、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现，或有事项与实际图纸要求不相符的，

经双方共同协商解决。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，合同自签字之日起生效，待结算款付清后自然失效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

电话：电话：

年月日年月日

**钢筋采购合同新免费篇二**

采购方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供货方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴于，甲方经过考察和评估，将乙方作为合格的供应商，并依据产品验收的标准和技术要求向乙方采购产品。根据《中华人民共和国民法典》规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购钢材等原材料事项，达成如下协议：

一、采购标的

1、甲方向乙方采购的钢材品种、型号如下列清单所列示：

2、甲方根据生产经营的需要，在使用前提前向乙方订购上述品种和型号的钢材等原材料，并向乙方发出采购物品清单。

3、乙方在收到甲方发出的采购物品清单后，根据订货单上确定的品种、型号、数量备货，并在采购物品清单确定的时限内向甲方发货。

4、甲方需要上述采购清单之外的材料时，可以事先向乙方询价和发出要约，在得到乙方承诺后，甲方向乙方发出采购物品清单，乙方根据采购物品清单的确定的内容备货发货。

5、上述市场单价发生调整时，乙方应在收到甲方采购物品清单时及时予以回复，并征求甲方是否订货的意见，在得到甲方明确的书面订货回复后，方可以备货和发货，否则，甲方可以按上述采购清单所确定的市场单价结算。

二、结算方式

1、乙方根据甲方发出的采购物品清单以及甲方收货的签收回执与甲方办理货款结算手续。

2、双方确定每月\_\_\_\_\_\_\_\_日为双方对账日，在该日，乙方持上述单据与甲方进行对账，确认甲方使用的材料型号、数量和总价。

3、双方对账完成后，由乙方向甲方开具一般纳税人增值税专用发票。

4、甲方在收到乙方开具的一般纳税人增值税专用发票后，在对账日后的下月的\_\_\_\_\_\_\_日前向乙方支付货款。

5、乙方同意，甲方可以在结算货款时，暂时扣除该笔货款的\_\_\_\_\_\_\_%作为质量保证金。每笔质量保证金在该笔交易发生一年后向乙方返还，质量保证金不计算利息，如果因乙方提供的该批次的原材料质量出现问题，甲方有权扣除该笔质量保证金。

三、交货时间、地点、方式

1、交货时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日。

2、交货地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、交货方式：乙方负责货物运输至甲方指定的地点。

4、货运方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

5、乙方将标的物运至甲方指定地址并经过甲方验收合格后，方为标的物交货日期。甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同标的物毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。

6、甲方对乙方交付的标的物，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。

7、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期三天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。

四、验收时间、地点、标准、方式

1、验收时间：甲方应在收货的当天安排验收，如果甲方无法及时安排验收的，应通知乙方，另行安排验收时间。如果双方验收合格，则由甲方出具验收合格书。

2、验收标准：乙方应提供所供应的原材料的检验报告和检验标准，甲方根据通用的国家标准对乙方提供的原材料进行抽检，抽检不合格的，可以视同乙方提供的该批次的原材料均不合格。验收包括但不限于对乙方提供的材料的品种、型号、数量、重量、技术参数等进行检验。

五、违约责任

1、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付采购物品清单所确定的采购总金额\_\_\_\_\_\_\_\_%的违约金，违约金累计总额不超过采购总额的\_\_\_\_\_\_\_\_%。逾期交货超过\_\_\_\_\_\_\_\_天，视为交货不能，甲方有权撤回采购物品清单并要求乙方支付采购总金额\_\_\_\_\_\_\_\_%违约金。

2、乙方提供的原材料未按照本合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金，超过10天仍未验收合格，甲方有权撤回采购物品清单，乙方应赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。

3、乙方提供的原材料虽然经甲方验收收货，但在甲方使用过程中发现存在有收货检验时未发现的质量瑕疵，或者甲方的客户在使用甲方设备过程中因乙方提供的材料质量瑕疵导致人身财产损害的，乙方应向甲方赔偿全部经济损失。

六、不可抗力

如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

七、合同变更未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

八、争议解决方式

双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。

九、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

十、合同一式\_\_\_\_\_\_\_\_份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**钢筋采购合同新免费篇三**

合同编号：

采购方:（以下简称甲方）

供应方:（简称乙方）

甲乙双方通过充分协商，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着平等互利的原则，为了进一步明确双方职责、权利、义务特订立此采购供应合同。

第一条、甲方所需的品种、规格、数量及价格如下：

第二条、自合同订立日起，乙方应组织好货源，落实运输力量保证供应，必须满足甲

方工程需要并按下述既定条款履行合同。

1.乙方在送料前应与甲方指定的收料人员联系，明确送料日期。2.甲方因工程需要须调整供料时间，应提前2天通知乙方，乙方应相应调整供料计划。

第三条、质量标准

1、乙方供应的线材其质量必须符合国家标准gb/t701—20xx；圆钢其质量必须符合国家标准gb1499.1-20xx；热轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准gb1499.2-20xx；冷轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准gb13788—20xx。各项技术性指标经甲方指定的实验室检测后必须符合国家规范要求。

2、乙方必须提供材料质保书，如无法提供原始质保书的应提供质保书复印件。复印件必须要有乙方单位的红图章，并注明原件存放地点及本次材料供应的数量和日期，乙方所提供的质保书必须与每批的材料内容一致。

3.乙方应严格按照合同中指定的生产厂家供应钢筋，并提供钢厂生产许可证及相关资料。

4、包装要求：钢筋应捆扎；线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格。螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名（或商标）和直径。

第四条、交货方式、地点：甲方以电话的方式通知供应方送货时间和数量，乙方负责送货至甲方工地，并承担装车费用。甲方负责卸货，并承担运输费用和卸货费用。乙方在装、运、过程中发生的安全事故责任自担。

第五条、验收标准、方法、地点及期限：

（1）数量验收：

1、线材的数量验收：甲方和乙方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量。

2、圆钢、螺纹钢和冷轧带肋钢筋可采用双方认可的公共计量单位过磅计量；也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。

（2）质量验收：

1、表面质量验收：钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污；钢筋表面可有浮锈（黄锈），但不得有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

2、检测中心检测：采购方及时按规定取样送进行检测，各项性能指标线材其质量必须符合国标gb/t701—20xx的规定；圆钢其质量必须符合国家标准gb1499.1-20xx；热轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准gb1499.2-20xx的规定；冷轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准gb13788—20xx的规定，视为最终合格。

第六条、结算方式及期限

（1）结算方式：

1、甲乙双方在结算时，凭有效的`签收凭证进行结算。

2、乙方在结算时，必须开具增值税发票，如规格、数量，比较分散，可以另附增值税发票清单及材料质保书（复印件必须盖红图章）。

3、甲方在收到上述资料时，必须认真核对，发现问题应及时向乙方提出并进行更改。

（2）付款方式：

乙方必须凭有效签单和增值税发票及有关资料进行结算，甲方收到相关资料后，应迅速核对，十天内与乙方进行结算。

第七条、本合同解除的条件：若乙方不能及时供应，需方有权终止该合同。

第八条、违约责任

1、经甲方指定的实验室检验不合格，乙方应急时将货物运出工地，甲方无保管义务。

2、如甲方发现材料质量问题，而造成退货，又乙方未及时补上，造成工程窝工，窝工的直接损失费用由乙方负责。

3、如乙方不按期供货，影响甲方工程施工，给甲方造成经济损失，乙方负责赔偿。

第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。

第十条、合同生、失效日期：双方签字盖章后合同生效，双方货款两迄自行失效。

第十条、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份。

第十一条、其他约定事项：

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

代表人：代表人：

年月日年月日

**钢筋采购合同新免费篇四**

供方(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_彭山区公租房二期(幸福苑小区)工程

为规范商品钢筋材料购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程所需钢筋购销事宜协商一致，特订立本合同，双方共同信守。

一、产品名称、规格型号、数量、单价等如表所列：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(见附表)注：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_因市场原因，每次采购的钢筋价格不尽相同，乙方需每次出货时填写完整协议规定的附件表格，标明型号、数量、价格等相关信息并加以签字盖章，经甲方签字确认收货后生效。

二、交货规定2.1交货地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_彭山区公租房二期工地。2.2交货方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_供应方负责送货至甲方指定工地的卸货地点，甲方承担卸货费用，乙方协助甲方完成卸车工作。

\_\_\_\_\_\_000c\_格证。

四、包装要求和定尺要求4.1钢筋应捆扎;线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格;螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。4.2圆钢、冷轧带肋钢筋、螺纹钢要9米定尺。线材应为高线。

五、订货、送货

5.1甲方每次要求乙方供货时，提前24小时用订单或电话通知乙方，明确供货时间、钢筋规格型号、数量和卸车地点。

5.2乙方发货单要求准确填写车号、车次、钢筋规格型号、数量、发货时间。

六、验收标准、方法、地点及期限

6.1数量验收：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1)线材的数量验收：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购方和供应方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量为准。(2)钢筋数量按乙方运到施工现场双方签认的材料验收单数量为结算依据。

室进行检测，各项性能指标符合相关国标现行最新版的规定;视为最终合格。如实验室检验不合格，甲方有权无条件退货，因此产生的一切费用、损失赔偿由乙方承担。

垫资资金。可与甲方协商提前预付部分货款。

八、违约责任8.1因供货方原因导致不能全部或部分交货的，应按不能交货部分乘以10%计算违约金。8.2供货方交货时间不符合合同规定的，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值5%的罚金给甲方。

九、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下两种形式处理：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1)申请合同签订地仲裁机构仲裁;(2)向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、本合同自双方签订之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验 收无误，并按合同规定将货款结算后作废。

十一、本合同一式2份，由甲乙双方各执一份。

第号

产品名称

规格型号

数量(吨)

单位(元/吨)

注：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1、乙方每次发货时须填写完整该表格并加以签字盖章;2、本表格内容一次性填写准确，经涂改无效。

**钢筋采购合同新免费篇五**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为保证全校师生能吃上“放心菜”，杜绝有农药残余的蔬菜进入食堂，避免食物中毒事故的发生，经学校考察商定，学校食堂的干货、蔬菜可以由（以下称乙方）供应。经双方商定协议如下：

一、乙方供应给甲方的蔬菜类，必须是新鲜“绿色食品”，残余农药含量不能超过国家有关标准，否则由此造成一切后果及其损失均由乙方负责。

二、乙方供应给甲方蔬菜类食品的价格随行就市，根据市场价格双方协商定价，实行浮动。

三、乙方供应给甲方的蔬菜类食品，必须按甲方的需要量供应。供应的蔬菜类产品运送过程必须做好防污染工作，确保清洁卫生。发现腐烂变质的蔬菜除退回处理处，还要处以一定的罚款。采购尽量以本土化为主，尽量缩短运输里程及时间。

四、甲方确定与蔬菜供应商签订协议，每周由教师营养餐轮流采购组，通过质量及价格调查、对比，进行选择订购。

五、本协议暂定执行时为\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日。

六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，乙方若有违本协议原则，甲方有权随时中止协议的执行。

20xx蔬菜采购合同范本

供方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_县\_\_\_\_\_\_\_\_\_乡\_\_\_\_\_\_\_\_\_村\_\_\_\_\_\_\_\_\_村民，以下简称供方。

为了促进农副产品生产的发展，沟通城乡流通渠道，为城镇人民和对外贸易提供丰富的农副产品，经供、需双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条、交售日期、数量及价格

1.供方必须在\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月以前（或\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_旬内）向需方交售\_\_\_\_\_\_\_\_\_（农副产品）\_\_\_\_\_\_\_\_\_斤（担），（有些农副产品在签订合同时，应根据有关部门的规定或实际情况，确定超欠幅度、合理损耗和正负尾差）。

2.需方应按照物价主管部门规定的价格（国家允许议价的，价格由供、需双方协商议定），向供方计付货款。

3.供、需双方的任何一方如需提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，达成协议后按协议执行。

第二条、品种、等级、质量及包装

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_（农副产品）的品种、等级和质量，按下列第\_\_\_\_\_\_\_\_\_项执行：

（1）有国家标准的，按国家标准执行；

（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；

（3）无国家标准和部颁标准的，按地区标准执行；

（4）无上述标准的，由供、需双方协商确定。

（对某些干、鲜、活产品，应根据国家的有关规定，商定合理的、切实可行的检验、检疫办法；国家没有规定的，由供、需双方协商确定。农副产品确定标准后需要封存样品的，应由供、需双方共同封存，妥善保管，作为验收的依据）

2.包装

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_（农副产品）的包装，按下列第\_\_\_\_\_\_\_\_\_项办理：

a.按国家或部规定的办法执行；

b.没有国家或部的包装规定的，由供、需双方协商包装办法。

（2）包装物由\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供/需）方供应，包装物的回收办法另订附件（略）。

第三条、交（提）货方式、验收和货款结算办法

1.交（提）货方式按下列第\_\_\_\_\_\_\_\_\_项办理：

（4）实行义运的，对超过国家规定的义运里程的运输费用负担，按国家有关规定执行；国家没有规定的，由供、需双方协商。

2.验收

（1）验收地点：农副产品的验收地点，实行供方送货或供方委托运输部门代运的，以接收地点为验收地点；实行需方提货的，以提货地点为验收地点；实行义运的，以\_\_\_\_\_\_\_\_\_为验收地点。

（2）验收办法：

a.验收期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

b.验收手段：\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

c.验收标准：\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

d.验收方：由\_\_\_\_\_\_\_\_\_负责验收；

e.在验收中对产量质量发生争议，应按《中华人民共和国标准化管理条例》的规定，交质量监督检验机构裁决。

3.货款结算办法：

供方交售的\_\_\_\_\_\_\_\_\_（农副产品）经验收合格后，需方应在\_\_\_\_\_\_\_\_\_天之内，通过银行转帐（或按银行的规定以现金）向供方支付货款。

第四条、供方的违约责任

1.供方交货数量少于合同的规定而需方仍然需要的，以及供方逾期交货而需方仍需要的，应照数补交，供方并应比照人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款总值计算，向需方偿付逾期交货的违约金；供方超过规定期限不能交货的，应偿付需方不能交货部分货款总值\_\_\_\_\_\_\_\_\_%（\_\_\_\_%的幅度的违约金）；因逾期交货，需方不再需要的，由供方自行处理，并向需方偿付该部分货款总值\_\_\_\_\_\_\_\_\_%（\_\_\_\_%）的幅度的违约金。

2.供方如因违约自销或因套取超购加价款而不履行合同时，应向需方偿付不履行合同部分货款总值\_\_\_\_\_\_\_\_\_%（\_\_\_\_%的幅度）的违约金，并退回套取的加价款和奖售、换购的物资；供方违约自销多得的收入，由工商行政管理部门没收上交中央财政。

3.供方在交售\_\_\_\_\_\_\_\_\_（农副产品）中掺杂使假、以次充好的，需方有权拒收，供方同时应向需方偿付该批货款总值\_\_\_\_\_\_\_\_\_%（\_\_\_\_%的幅度）的违约金。供方交售的鲜活产品如有污染或疫病的，需方有权拒收，并可按国家有关规定处理。

4.供方的包装不符合规定，发货前需返修或重新包装的，应负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。发货后因包装不善给需方造成损失的，应赔偿其实际损失。供方由于返修或重新包装而造成逾期交货的，按逾期交货处理。

5.需方按供方通知的时间、地点提货而未提到的，供方应负逾期交货的违约责任，并承担需方因此而支付的实际费用。

6.因数量、质量、包装或交货期限不符合同规定而被拒收的产品，需方应代供方保管。在代保管期间，供方应负责支付实际开支的一切费用，并承担非因保管、保养不善所造成的损失。

7.需方根据供方的要求预付定金的，供方在不履行或不完全履行合同时，应加倍偿还不履行部分的预付定金。

8.实行送货或代运的，供方错发到货地点或接货单位（人）时，应按合同规定重新发货或将错发的货物送到合同规定的地点、接货单位（人），并承担因此多付的运杂费及其它费用；造成逾期交货的，还应偿付逾期交货的违约金。供方未征得需方同意，擅自改变合同规定的运输路线或运输工具的，应承担因此多支付的费用。实行送货或代运的产品，由于错发到货地点或接货单位（人）而造成损失，属于承运部门责任的，由供方按国家有关货物运输规定向承运部门要求赔偿损失。

9.供方在接到需方验收产品提出的书面异议后，应在十五天内做出处理（供需双方商定有期限或另有规定的除外），如供方未按时处理，可视为默认。

第五条、需方的违约责任

1.需方在合同执行中退货的，应偿付供方退货部分货款总值\_\_\_\_\_\_\_\_\_%（\_\_\_\_%的幅度）的违约金。因此造成供方损失的，还应根据实际情况赔偿其损失。

2.需方无故拒收送货或代运的产品，应向供方偿付被拒收货款总值\_\_\_\_\_\_\_\_\_%（\_\_\_\_%的幅度）的违约金，并承担因此而造成的损失和费用。

3.按合同规定提货的\'产品，供方通知提货而逾期提货的，除比照银行有关延期付款的规定，按逾期提货（收购）部分货款总值计算偿付违约金以外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或保养费，并承担因此而造成的其它实际损失。

4.需方未按合同规定的期限付款的，应按银行有关延期付款的规定，向供方偿付延期付款的违约金。

5.需方未按合同规定提供包装物的，供方交货日期得以顺延，需方并应向供方偿付延期付款的违约金。因此造成供方损失的，需方还应根据实际情况赔偿其损失。

6.需方如向供方预付定金的，在不履行或不完全履行预购合同时，无权收回未履行部分的预付定金。

7.需方必须承担因错填或临时改变到货地点而多支付的一切费用。

8.需方在合同规定的验收期限内，未进行验收或验收后未在规定期限内提出异议，视为默认。

9.在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议或因其它原因拒收，应负责妥善保管，等候处理，不得动用。一经动用即视为接收，需方应按期向供方付款，如不按期付款，则按延期付款处理（对被拒收的易腐烂变质的产品及鲜活产品，供方应允许需方在取得有关部门同意后，及时就地处理）。

第六条、不可抗力

供、需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任，供方如果由于不可抗力造成产品质量不符合同规定的，不以违约论。

对这些产品的处理办法，可由供、需双方协商决定。\_\_\_\_\_\_\_\_\_（农副产品）因受气候影响早熟或晚熟的，交货日期经双方协商，可适当提前或推迟。

第七条、合同的变更与解除

1.供、需双方的任何一方如由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行或者由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同的情况，要求变更或解除合同时，应及时通知对方，并采用书面形式由双方达成协议。未达成协议以前，原合同仍然有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之日起\_\_\_\_天内做出答复，当事人双方另有约定的，按约定的期限答复，逾期不做答复的，即视为默认。

2.供、需双方对属于国家统购、派购计划内产品的购销合同的变更或解除，应报经下达该计划的上级业务主管部门批准。对国家统购、派购计划外产品的购销合同的变更或解除，由供、需双方协商办理。合同的变更或解除日期，以双方达成协议之日为准；需要报经上级业务主管部门批准的，以上级业务主管部门批准变更或解除合同的日期为准。

第八条、其它

1.违约金或赔偿金，应在供、需双方商定的日期内或由有关部门确定责任后\_\_\_\_天内偿付，否则，按逾期付款处理。

2.本合同正本一式\_\_\_\_份，供需双方各执\_\_\_\_份；合同副本一式\_\_\_\_\_份，交银行、乡政府、\_\_\_\_\_\_\_\_\_各留存\_\_\_\_份。

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**钢筋采购合同新免费篇六**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经甲乙双方充分协商，本着平等、互利、协商一致的原则，就项目钢筋制作成以下协商条款：

一、制作钢筋的规格、数量、单价、金额、供货时间及地点：

甲方提供：8.10盘元，8-12盘螺原材，乙方负责依据料单加工成型，最终加工量按理论重量结账,乙方先垫钢筋50进行加工制作，以后由甲方供应钢筋。

二、质量要求、技术标准：乙方对甲方提供的原材料(甲方必须提供大厂材料：(攀成钢，钢，水钢)的盘元及盘螺，否则乙方有权拒收)进行质量验收，如甲方提供的原材料有质量问题，不得加工生产并及时退货，以确保产品质量。乙方在工地现场加工的成品必须满足有关部门验收要求，如有质量问题，由乙方承担。

三、交货方式：甲方委托供应商交货至乙方，由乙方对原材料进行复磅验收，3以内为合理磅差。乙方加工完毕后，应以每十件为单位捆绑好，并分别挂牌，以方便清点验收，由甲方负责验收及卸车。按实际送货量计算，甲方以\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表验收，乙方以\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表验收。

四、乙方按甲方提供的料单按时将加工材料送到项目，若由于乙方原因造成甲方停工待料耽误工期，造成损失由乙方负责。

五、违约责任：按现行《民法典》执行。甲方工程所有盘元交于乙方加工。若乙方未按料单时间及规格、型号要求加工的，材料及返工费由乙方自行承担，同时还应承担因此而造成的违约责任。因甲方提供加工的料单时间及数量有误差的损失由甲方负责承担。(除不可抗拒的因素外)。

六、解决合同纠纷的方式：友好协商解决，若无效则由工地所在地区法院裁决。

本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，均具有法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**钢筋采购合同新免费篇七**

需方：合同编号：供方：签订地点：

一、根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同。

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限

按国家标准执行。供方提供货物质量保证书。产品若有质量问题，需方在验收货物后七天内必须以书面形式通知供方。对送检不合格、不符合质量标准的产品，供方负责找生产厂商承担需方相关损失。

三、交(提)货地点、栋)。运费、吊装费、卸车费由需方承担。

中心过磅单及相关单据为准)。

四、结算方式及付款期限：

1能在7日之内付清全部货款的，未支付部分按元/日.吨加价。第一次提货之日起计算，付款期限最长不得超过60天。付款时须一次性付清60天内所提货物的全部欠款。如需方60天未付款视为需方违约供方有权停止供货，并按第八条、第九条执行。如供方在合同期内未按需方要求供货视为违约(市场缺货除外)，并按第八条、第九条执行。

期限最长不得超过45天，付款时须一次性付清45天内所提货物的全部欠款。如需方45天内未付款视为需方违约供方有权停止供货，并按第八条、第九条执行。

五、其他约定事项：

3、需方若违反本合同约定付款期限未付款，供方根据需方提货时签字或授权提货人提货时签字确认的欠款单，再加上按本合同相关条款约定加价部分，作为全部未收货款追索依据。

**钢筋采购合同新免费篇八**

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的采购钢筋合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

采购方：（以下简称甲方）

地址：

供货方：（以下简称乙方）

地址：

鉴于，甲方经过考察和评估，将乙方作为合格的供应商，并依据产品验收的标准和技术要求向乙方采购产品。根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购钢材等原材料事项，达成如下协议：

1、甲方向乙方采购的钢材品种、型号如下列清单所列示：

钢材品种

型号

单价

数量

总价

2、甲方根据生产经营的需要，在使用前提前向乙方订购上述品种和型号的钢材等原材料，并向乙方发出采购物品清单。

3、乙方在收到甲方发出的采购物品清单后，根据订货单上确定的品种、型号、数量备货，并在采购物品清单确定的时限内向甲方发货。

4、甲方需要上述采购清单之外的材料时，可以事先向乙方询价和发出要约，在得到乙方承诺后，甲方向乙方发出采购物品清单，乙方根据采购物品清单的确定的内容备货发货。

5、上述市场单价发生调整时，乙方应在收到甲方采购物品清单时及时予以回复，并征求甲方是否订货的意见，在得到甲方明确的书面订货回复后，方可以备货和发货，否则，甲方可以按上述采购清单所确定的市场单价结算。

1、乙方根据甲方发出的采购物品清单以及甲方收货的签收回执与甲方办理货款结算手续。

2、双方确定每月\_\_\_\_\_\_\_\_日为双方对账日，在该日，乙方持上述单据与甲方进行对账，确认甲方使用的\'材料型号、数量和总价。

3、双方对账完成后，由乙方向甲方开具一般纳税人增值税专用发票。

4、甲方在收到乙方开具的一般纳税人增值税专用发票后，在对账日后的下月的\_\_\_\_\_\_\_日前向乙方支付货款。

5、乙方同意，甲方可以在结算货款时，暂时扣除该笔货款的\_\_\_\_\_\_\_%作为质量保证金。每笔质量保证金在该笔交易发生一年后向乙方返还，质量保证金不计算利息，如果因乙方提供的该批次的原材料质量出现问题，甲方有权扣除该笔质量保证金。

1、交货时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日。

2、交货地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、交货方式：乙方负责货物运输至甲方指定的地点。

4、货运方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

5、乙方将标的物运至甲方指定地址并经过甲方验收合格后，方为标的物交货日期。甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同标的物毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。

6、甲方对乙方交付的标的物，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。

7、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期三天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。

1、验收时间：甲方应在收货的当天安排验收，如果甲方无法及时安排验收的，应通知乙方，另行安排验收时间。如果双方验收合格，则由甲方出具验收合格书。

2、验收标准：乙方应提供所供应的原材料的检验报告和检验标准，甲方根据通用的国家标准对乙方提供的原材料进行抽检，抽检不合格的，可以视同乙方提供的该批次的原材料均不合格。验收包括但不限于对乙方提供的材料的品种、型号、数量、重量、技术参数等进行检验。

1、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付采购物品清单所确定的采购总金额\_\_\_\_\_\_\_\_%的违约金，违约金累计总额不超过采购总额的\_\_\_\_\_\_\_\_%。逾期交货超过\_\_\_\_\_\_\_\_天，视为交货不能，甲方有权撤回采购物品清单并要求乙方支付采购总金额\_\_\_\_\_\_\_\_%违约金。

2、乙方提供的原材料未按照本合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金，超过10天仍未验收合格，甲方有权撤回采购物品清单，乙方应赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。

3、乙方提供的原材料虽然经甲方验收收货，但在甲方使用过程中发现存在有收货检验时未发现的质量瑕疵，或者甲方的客户在使用甲方设备过程中因乙方提供的材料质量瑕疵导致人身财产损害的，乙方应向甲方赔偿全部经济损失。

如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

甲方：

授权代表：

联系方式：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

乙方：

授权代表：

联系方式：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**钢筋采购合同新免费篇九**

购货方:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(简称甲方)

供货方:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(简称乙方)

甲方因施工生产需要，向乙方定购“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”建筑用钢筋。根据《中华人民共和国合同法》和现行有关法律法规有关规定,经甲、乙双方友好协商，达成一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。

1.1、甲方在施工过程中若需调整钢筋的品种，甲方将书面通知乙方，双方另行协商单价。

1.2、甲方规定乙方所供钢筋品牌为攀成钢、德胜，若因市场原因导致前两个品牌出现缺货，乙方在告知甲方并征得甲方同意后可供给\_\_\_\_\_\_钢、\_\_\_\_\_\_钢两种品牌。

1.3、上述合同单价包含乙方送至甲方人员指定地点全部费用。

2.1、乙方保证钢筋质量、规格等达到国家标准及\_\_\_\_\_\_市、行业主管部门的规定及合同要求。对甲方特别约定之要求亦要完全予以满足。

2.2、钢筋送到甲方施工现场后，由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量、规格、质量等进行验收。货到现场若有质量问题应向乙方交涉。

2.3、产品几何尺寸的偏差必须在验收规范的要求之内，偏差大过要求的为不合格品，乙方必须无条件予以更换，所造成的损失由乙方自负。

2.4、乙方对所供钢筋质量承担全部责任，若因乙方所供产品的质量、规格、数量未能达到国家标准或满足工地的要求时引起甲方停工带料，甲方\*根据当时现场的具体情况，任意采取包括但不限于下述措施进行处理：

2.5.2、因钢筋质量和供应不及时的原因导致甲方的全部损失由乙方承担，损失甲方可以在事发当月计算也可在最终结算时一并计算，乙方对此无任何异议。

2.6、由于钢筋是国家规定的强制性复检物资，因此所进的每批钢筋都必须按规定进行取样复检，且必须与监理工程师一起，若钢筋检验不合格则该批次钢筋乙方应无条件退货，所产生的费用全部由乙方承担。

3.1、甲方收货人员对所到钢筋的数量按实清点或抽查，实际数量以甲方指定的收货人清点的质量规格都符合合同要求的数量为准。清点的数量与乙方的数量有差异时，按本次清点的实际送货量计算本次至上次清点时间之间所送货的数量。若发生两次以上的数量差异时，甲方可以终止合同另行选择供应商，乙方同意以所欠货款为保证，承诺按甲方要求退场甲方另行选择供应商的工作。

3.2、乙方必须积极配合甲方对实到数量清点工作，若乙方不配合，甲方可自行派人抽查，其抽查实到量作为本次计算的依据，乙方对此无异议。

4.1、甲方应提前\_\_\_\_\_\_天将所需品种、数量，以清单或电话通知乙方，乙方要根据甲方的供应计划组织货物运输到甲方施工现场，同时按甲方要求整齐地堆放在甲方指定地点，乙方承担运费。

4.2、由乙方负责送货到甲方施工现场指定地点，甲方指定的收货人：，当甲方指定收货人不在现场时，甲方另行委托指定收货人。凡非甲方指定的收货人所签署的任何与收货数量相关的文件及所反映的内容甲方均不予承认，乙方对此无任何异议。

5.1.甲乙双方各自出具的“送货单”或“收料单”均不作为结算之依据，过程中的数量统计以甲方指定人员验收签字并经甲方核算部门负责人确认的《月度数量统计单》为唯一依据。最终结算以甲乙双方办理的《财务结算》为准。

财务结算》最终价款为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a、《送货数量认可单》合计数×对应的材料单价合计数

b、减去已支付货款

c、减去违约金(如果有时)

d、减去应扣除之款项

e、减去因供应方(乙方)原因造成的甲方各种损失

5.1.3、双方约定：甲方在每批次钢筋到施工现场后\_\_\_\_\_\_天内付给乙方材料款。若因甲方资金原因，甲方可延期付款给乙方，但必须支付乙方资金利息，一个月内付款为每吨每天\_\_\_\_\_\_元，\_\_\_\_\_\_月内付款为每吨每天\_\_\_\_\_\_元，\_\_\_\_\_\_月内付款每吨每天\_\_\_\_\_\_元。计息时间以每批次钢筋进场的时间和批量计划为准，且超过一个月又不足两个月的，第一个月以一月内付款应付利息计算，余下天数以两月内付款应付利息计算。(例：供货后第\_\_\_\_\_\_天付款，甲方应付利息为\_\_\_\_\_\_吨位×第一个月每吨每天利息×\_\_\_\_\_\_天+吨位×第二个月每吨每天利息×\_\_\_\_\_\_天，以此类推)。在此期间，乙方不得因此停止对甲方钢筋的供应。

5.2、货款的支付付款方式：以转帐支票方式支付，乙方出具正式普通发票。

6.1、乙方向甲方提供《营业执照》副本复印件、《许可证》复印件一份。

6.2、产品送到工地，应随货将与产品质量相关的有效《质保书》、《许可证》等提供给甲方。办理上述证件发生的费用由乙方承担。若乙方提供的上述证件为虚假或过期证件，则乙方向甲方赔偿不低于\_\_\_\_\_\_万元违约金。

7.2、乙方未按甲方通知送货时间及时供货，由乙方承担甲方停工损失及工期延误损失，拖延7天以上，为了工程的工期，甲方有权另找供应商购买钢筋。

7.3、乙方未按合同要求提供甲方需要的相关资料，甲方有权拒付货款，因此造成的损失由乙方承担，同时甲方有权对乙方进行处罚。

7.4、合同一方不按合同约定履行自己的各项义务,即被视为违约;对方有权要求终止合同,违约方应按合同总价的万分之三负责赔偿给对方造成的损失。

8.1、合同双方发生纠纷，双方应友好协商解决;

8.2、协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.1、乙方承诺对其进入甲方工地的人员甲方负责做好安全教育工作，保证上述人员按国家、当地建设主管部门、甲方的各种要求做好安全防护工作。因乙方安全防护不力造成的安全事故，其责任全部由乙方自负。

9.2、乙方应按时提供甲方所需的相关资料，乙方提供的资料交项目资料员，并由材料员在收料单或发票上签字说明资料是否已提供齐全，否则可不予付款。

9.3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另订补充合同。

9.4、本合同自甲乙双方签字后生效，至结清工程价款之日失效。

9.5、本合同正本\_\_\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_\_\_份;副本\_\_\_\_\_\_份，双方各\_\_\_\_\_\_份。正、副本具有同等法律效力。

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn