# 最新苗木承诺书(模板9篇)

来源：网络 作者：落梅无痕 更新时间：2024-02-27

*在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧苗木承诺书篇一1、总工期控制计划按照本招标文件的要求，本公司承诺：本工程的开、竣工日期为2...*

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

**苗木承诺书篇一**

1、总工期控制计划

按照本招标文件的要求，本公司承诺：本工程的开、竣工日期为20xx年12月4日至20xx年2月5日。

2、进度罚则

如不能按合同工期完成，应承担违约责任，按合同向发包人支付赔偿费。

3、施工进度保证措施

工期影响因素分析表

3.1

3.1.1、编制施工进度计划实施细则

3.1.2、依据现场实际编制细部网络计划和施工作业周计划体系，强化施工工程进度控制。

3.1.3、编制加快施工进度的技术方法，以保证在进度调整后，仍能如期竣工。

3.1.4、进度计划表和气象表挂历墙，使有关施工管理人员明确工程的时间要求。

3.1.5、保证施工进度，随时调节施工作业人员数量。

3.1.6、机械人员做好机械维修、保养工作，保证其正常运作。

3.1.7、抓好职工生活、医疗、卫生、防病工作，保证职工有充沛的精力投入到工作中去，确保每日进度。

3.2、经济保证措施

3.2.1、确保按时供应资金

3.2.2、奖励工期提前有功者

3.2.3、保证施工资源正常供应，实现进度计划的资金保证措施

3.2.4、项目部将采取有效的经济措施，保证在农忙时节施工人员坚守岗位，为按进度如期完成工程建设做出贡献。

3.3、合同保证措施

3.3.1、全面实行工程承包合同

3.3.2、按时提取工程款

3.3.3、尽量减少建设单位提出工程进度索赔的机会

3.3.4、保持总进度控制目标与合同总工期一致

3.4、信息管理措施

保工程质量与进度。

4、工期保证措施

为了确保工程能够在许诺的工期内完成，并且达到合格工程的要求，我公司通过现场考察和对图纸的认真研究，制订了一套科学合理、切实可行的施工流程，为了保证此流程能够顺利运行，并且达到预期的目的，我们将采用以下保证措施：

严格按施工进度计划，编制苗木采购及种植计划表，安排好苗木起挖、栽植时间，尽量缩短起挖与栽植之间的时间间隔，保证苗木成活。

严格按施工进度计划，编制劳动力安排计划表，精心组织人员施工。做到劳动力量能控制，质能优选。指导工人有序栽植，管理人员通过图表即能掌握工地实际种植进度及数量。

工序搭配合理、衔接紧密。

施工组织严密，减少返工机率，做到一次性完成，考虑周到，按照图纸要求认真施工，尽量不去二次开挖沟槽，降低返工机率。

树立工期倒计时牌，增加施工人员的工期紧迫感。

制定工期奖惩措施，运用经济杠杆，确保按合同工期完成任务。

本工程为道路绿化工程，苗木种类繁多，数量庞大，施工工期较短，任务较重。所以提前落实好苗源，是顺利完成本工程的重要保障。

自有苗圃，本公司实力雄厚，拥有自由苗圃基地二个，苗圃总面积达近百亩，苗圃内栽植养护的苗木种类繁多，数量充足，有香樟、桂花、银杏、法桐、紫薇、红枫、地被、色块等等，为本工程提供最基本的苗源。

合作苗圃，本公司为确保工程的顺利完成，与供苗商签订长期的供苗合同，一旦进场准备施工，苗木就可以按计划进场。

市场选购，我公司定期到全国各大花木市场进行考察，选取优质且数量充足的苗木，确保苗源质量及数量。

对苗木规格的检查措施。苗木是否合格，主要看根系、树干胸径、树冠蓬径、树形是否符合设计要求。严格按苗木表规格购苗，应选择根系发达、支干健壮、树形优美且无病虫害的苗木。

1、对苗木树冠的检查措施

1.1、用皮尺对苗木树冠进行测量，看树冠蓬径是否达到设计要求。

1.2、详细查看树冠分支数量是否符合要求。

1.3、检查树冠主要分支有无折断情况。

2、对苗木树形的检查措施

2.1、肉眼检查苗木树干是否垂直，有无弯曲变形。

2.2、检查苗木树冠形状是否符合要求，有无严重偏向情况。

2.3、检查树干、树冠两者比例是否美观，是否有不协调情况。

2.4、弧植树应树形姿态优美，奇特，耐看。

3、对苗木树干的检查措施

3.1、用游标卡尺检查树干胸径及用皮尺检查树干胸围是否都达到要求。

3.2、仔细检查树干上树皮是否有脱落现象，有无损伤情况。

4、对苗木树根的检查措施

4.1、用皮尺检查土球规格是否符合规范要求。

4.2、检查裸根树苗的根系是否发达，有无损伤情况。

4.3、大苗严格按土球设计要求移植。

5、对种植的花籽籽实的检查措施

5.1、检查种植花籽是否受潮，受热或变质。

5.2、检查同种类种植花籽颜色是否一致，形状大小是否接近。

本工程苗木养护期为二年。

养护管理包括两个方面：养护与管理。即根据不同花木的生长需要与景观要求，采取适时的科学的养护措施。达到花工少，收效大，成本低，提高养护质量。对绿地一草一木，严格保护和管理，维护园林管理规则。

在本工程的保修、养护期内，我公司承诺：我们将认真负责提供优质的售后服务。

1、我公司奉行质量是企业的生命为宗旨。不但在施工过程中严把质量关，对售后服务也作出相应的严谨措施。

2、对所承建的工程分部项目保修期严格按国家相关规定执行。

3、在竣工验收时，本公司将与业主签定质量维护合同，明确规定竣工验收后的服务内容和服务期，接受业主的监督。

4、建立回访制度，工程竣工后每三个月本公司将进行回访，请业主填写回访单，公司对业主提出的建议和意见在最短时间内进行有效处理，以期达到业主要求。

5、留有保修保证金，在合同服务范围内给业主最大的放心。

6、发现问题及时维修，一般维修一个星期内完毕，问题较多的一个月内完毕，非合同决定的服务要求，在有能力满足的情况下应予以采纳。

7、服务验证：服务完毕，应对服务项目进行质量检验和评定，确保维修项目达到要求。通知用户进行验收，并签字认可。

**苗木承诺书篇二**

我公司作出以下承诺:

一、严格遵守国家林木种苗的有关法律法规，主动接受林业主管部门、社会各界及其种苗管理机构的检查和监督。

二、培育销售的`苗木无检疫对象、无病虫害，并开具正规发票。

三、自己单独育苗，不分包或与人合作，生产经营种类及育苗数量不超过有关部门规定。

四、不哄抬苗木价格，不扰乱苗木销售市场。

以上承诺如果违诺，本公司愿意承担相应的法律和经济责任。

xxxxxxxxxx有限公司

二〇xx年xx月xx日

**苗木承诺书篇三**

我公司有幸能中标本工程，我公司将严格遵守本标书和合同 所作的各项承诺，严格履行合同的各项义务与责任。以诚信取信于 贵公司。在此我公司愿作如下特别承诺：

一、 遵守有关的法律法规规定。

二、 严格按图纸及有关设计施工规范进行精心施工，保证实现设计 意图，达到小区的高质量使用效果。

三、 根据合同确定的工期，科学安排，精心组织，确使保质保量完 成各项施工任务，按时竣工验收交付使用。

四、 保证我公司提供的花草是一等品，保护措施为：苗木选苗一定 选杆径粗壮，根须发达，枝叶茂盛，无病虫害，树型美观，规格符合要求。草皮选长势良好，疏密均匀，色泽一流，无枯死、 无杂草，高度整齐，无病虫害。

五、 接受贵公司及监理方的监督、检查，加强与各方的联系、协调， 及时解决施工中的各种问题。

六、 免费为贵公司培训若干名园林管理、护理人员。

七、 提供优质及时的保修服务，保证在保修期内安排足够的维修，护理人员 24 小时负责园林绿化的维修护理工作。

xx年\*月\*日

**苗木承诺书篇四**

喀什林业局：

喀什市戈壁桑田生态苗圃培育中心，计划于20xx年xx月xx日—xx月xx日，调入园林绿化苗木花卉一批；从江苏省句容市调运苗木97万株、江苏省新沂市调运苗木205万株、江苏省沭阳县调运苗木251万株、河南省南阳市调运苗木花卉80万株、山东省东营市广饶县调运苗木41万株，总合计为674万株。为确保调入苗木的质量，避免危险性病虫害随苗木调入喀什市，我公司作出以下承诺：

一、严格按照林业部门的规定和要求办理苗木调运手续，保证所调入苗木花卉的种类和数量与申请调入的相符。

二、花卉苗木调入喀什市后，我公司负责及时通知林业部门进行复检，合格后方可进行栽植。

三、我公司自愿交纳调入苗木保证金，配合林业森检部门的检查，监督。

四、未按要求进行苗木、花卉调运所造成的责任由公司全部承担。

喀什市戈壁桑田生态苗圃培育中心

承诺人（法人）签名：

20xx年xx月xx日

**苗木承诺书篇五**

我公司作出以下承诺:

一、严格遵守国家林木种苗的有关法律法规，主动接受林业主管部门、社会各界及其种苗管理机构的检查和监督。

二、培育销售的\'苗木无检疫对象、无病虫害，并开具正规发票。

三、自己单独育苗，不分包或与人合作，生产经营种类及育苗数量不超过有关部门规定。

四、不哄抬苗木价格，不扰乱苗木销售市场。

以上承诺如果违诺，本公司愿意承担相应的法律和经济责任。

x有限公司

二〇xx年三月二十日

**苗木承诺书篇六**

喀什林业局：

喀什市戈壁桑田生态苗圃培育中心，计划于20 年3月1日—3月31日，调入园林绿化苗木花卉一批;从江苏省句容市调运苗木97万株、江苏省新沂市调运苗木205万株、江苏省沭阳县调运苗木251万株、河南省南阳市调运苗木花卉80万株、山东省东营市广饶县调运苗木41万株，总合计为674万株。为确保调入苗木的质量，避免危险性病虫害随苗木调入喀什市，我公司作出以下承诺：

一、严格按照林业部门的规定和要求办理苗木调运手续，保证所调入苗木花卉的种类和数量与申请调入的相符。

二、花卉苗木调入喀什市后，我公司负责及时通知林业部门进行复检，合格后方可进行栽植。

三、我公司自愿交纳调入苗木保证金，配合林业森检部门的检查，监督。

四、未按要求进行苗木、花卉调运所造成的责任由公司全部承担。

喀什市戈壁桑田生态苗圃培育中心

承诺人(法人)签名：

20 年1月8日

**苗木承诺书篇七**

我公司作出以下承诺：

一、严格遵守国家林木种苗的有关法律法规，主动接受林业主管部门、社会各界及其种苗管理机构的检查和监督。

二、培育销售的苗木无检疫对象、无病虫害，并开具正规发票。

三、自己单独育苗，不分包或与人合作，生产经营种类及育苗数量不超过有关部门规定。

四、不哄抬苗木价格，不扰乱苗木销售市场。

以上承诺如果违诺，本公司愿意承担相应的法律和经济责任。

xxxx有限公司

二〇xx年三月二十日

**苗木承诺书篇八**

我公司作出以下承诺：

一、严格遵守国家林木种苗的\'有关法律法规，主动接受林业主管部门、社会各界及其种苗管理机构的检查和监督。

二、培育销售的苗木无检疫对象、无病虫害，并开具正规发票。

三、自己单独育苗，不分包或与人合作，生产经营种类及育苗数量不超过有关部门规定。

四、不哄抬苗木价格，不扰乱苗木销售市场。

以上承诺如果违诺，本公司愿意承担相应的法律和经济责任。

xxxx有限公司

二〇xx年三月二十日

**苗木承诺书篇九**

甲方：

乙方：

本工程如我公司有幸中标。我公司承诺：

一、我们将严格按照国家及省市的相关行业规范，并结合绿化实际情况，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

二、为确保绿化效果，巩固绿化成果，发挥其绿化功能和作用，我们主要采取以下措施：

1、工程养护期为三年，工程进入养护管理责任期，根据工程进度的实际需要，选派对工程现场环境熟悉、技术好、责任高、工作能力强的人员组成养护队。配备一名绿化工程师进行技术指导，确保绿化效果，搞好养护期的养护管理。

2、配齐配好养护责任期的机械设备、设施等，做好各种机械的调试、保养维修、保持良好的技术状态，满足工程养护管理的需要。

3、加强苗木的科学管理，根据苗木的生长发育和季节、天气状况、苗木的需水规律、土壤含水状况，对栽植苗木进行合理浇水，保证苗木对水份的需求。

4、加强苗木养护期的科学施肥，结合对苗木的灌水，依据季节和苗木的规格，以有机肥料为主，确保苗木的正常生长需要。

5、根据季节和苗木的生长情况，做好苗木的病虫害防治工作，

主要按照“综合防治、预防为主和治好治了”的原则，有针对性的适时喷洒农药，做好病虫害的预防与治疗工作。确保苗木不受病虫害的侵袭危害。

6、做好苗木的修剪整理的抚育作业，对苗木采取疏枝修剪措施，

剪掉病虫枝和弱枝，增加叶面的通风、透光能力。根据季节和长势，适时进行修剪整形，保证苗木的良好生长和优美树形。

7、加强苗木的中耕除草工作。按照日常管理对苗木周围及时进

行除草松土，减少养分的消耗，提高苗木的保墒能力和通透性。

8、做好苗木的补植工作，对死苗和残苗及时清理，并按照标准

和要求进行补栽，及时浇水管理。

9、加强苗木的管护，认真做好苗木的安全越冬、越暑工作，成

立养护管理小组，坚持每天巡查，发现异常情况及时进行处理，确保绿化效果的长期性和一致性。

三、在养护期间，我公司承诺做到安全文明施工，迎检突击与接待任务。承诺服从安排，及时完成任务。

四、在养护期满之时工程达到设计要求，我公司承诺苗木成活率达到95%以上。

承诺方：(公章)宁夏鸿章园林绿化有限公司

20年3月4日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn