# 安装合同协议书(模板10篇)

来源：网络 作者：岁月静好 更新时间：2024-04-17

*劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。安装合同协议书篇一发包方： (以...*

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

**安装合同协议书篇一**

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方) 甲、乙双方根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则,结合本工程的所有塑钢门窗、百叶窗具体情况,本着平等互利、自愿公平和诚实信用的原则,甲、乙双方达成如下协议，希共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称: 1﹟、2﹟、3﹟、4﹟、5﹟、6﹟、7﹟楼

2、

二、承包范围

奉节县 1﹟、2﹟、3﹟、4﹟、5﹟、6﹟、7﹟楼工程设计图纸所标注的所有塑钢(海螺80型材)窗(6+12a+6双层普通中空玻璃)及百叶窗。

三、工期要求

乙方自本合同签订后接甲方通知3日内进场，根据土建施工单位进行施工，并不得影响下道工序施工。

四、质量要求

结合图纸设计和现场实际要求：

2、(1)、壁厚要求:按图纸设计和甲乙双方协商厚度安装;

(3)、所有安装好的窗框必须进行半成品保护。

五、安全责任

1、乙方进场工人的安全防护用品由乙方自行负责，甲方不提供任何安全防护用品。

2、乙方在施工过程中应严格遵守安全操作程序，严禁违章作业，在临边作业时工人必须系好安全带、保险绳。施工过程中若发生安全事故壹仟元范围内由乙方自行承担，壹仟元范围外由甲方承担。

六、单价及付款方式

1、工程价款：

(1)工程总量按图纸设计或实际安装数量计算。

2、付款及结算方式：乙方材料进场甲方支付工程总造价的 5 %给乙方;塑钢窗框组装安装到位甲方支付工程总造价的 40 %给乙方;塑钢窗扇和玻璃组装安装到位后甲方支付乙方至工程总造价的 90 %给乙方。

(1)工程竣工验收合格后壹月内甲方结算工程总价的 97 %给乙方，结账时乙方不须提供任何发票就可结账。剩余工程款总额的 3%作为质量保修金。

(2)保修期壹年,在保修期结束后的一个月内付清保修金。

七、本工程在施工过程中，甲方配合乙方做好施工必备工作，协调土建施工单位并提供电源和垂直运输工具，解决必要的现场材料、工具堆放场地、加工场地。由于施工过程中对墙体难免有破坏，由甲方负责恢复。

八、履约：因一方不履行合同造成对方经济损失的，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

九、如有未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充协议与原合同有同等法律效力。

十、 合同在履行过程中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，可通过诉讼程序解决。

十一、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

发包方(盖章)：代 表(签字)：期 年 月

承包方(盖章)： 代 表(签字)：签订 日日

**安装合同协议书篇二**

甲方：

乙方：

甲方要安装的广告牌匾位于xxxxxxxxx，由乙方制作安装。经甲、乙双方协商同意，特制定本合同。具体安装项目及效果以甲、乙双方约定核实：

1、 甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度及所用材料进行监督。

2、 竣工以甲方验收合格为准。

1、 在施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担。

2、 乙方需在双方约定的工期内完工。

1、 乙方应在甲方签定协议后一至三天完成制作安装，安装完毕后，甲方一次性付清全款xxxxx元。

2、 甲乙双方如有一方违约，违约方除承担给对方造成的损失外，按工程损失的的3%支付违约金。

工程保修期为一年。工程款全部计清后，甲、乙双方的保修约定即能生效，乙方为整个工程质量保修，在保修期内出现任何质量问题，由乙方无偿维修，造成的经济损失由乙方承担。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

**安装合同协议书篇三**

地 址：\*\*\*\*\*\* 邮 编：\*\*\*\* 电 话：\*\*\*\*

法定代表人或委托代表人：\*\*\*\*\* 职 务：总经理

乙 方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国劳动法》，甲乙双方经过平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条 本合同为\_壹 期合同。

本合同生效日期\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日，其中试用期\_\_\_个月，本合同\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月终止。

二、工作内容

第二条 乙方同意根据甲方工作需要，担任\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 岗位（工种）工作。

第三条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件

第四条 执行定时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时，平均每周不超过48小时。甲方保证乙方每周至少休息一日，甲方由于工作需要，和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过2小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过5小时，每月不得超过50小时。

执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作不得超过法定标准工作时间。 执行不定时工作制的，工作和休息休假的，经甲方安排允许后，乙方才能执行。

第五条 甲方延长乙方工作时间，应安排乙方同等时间倒休或依法支付加班加点工资。

第六条 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。

甲方应按照国家或市有关部门的规定组织，安排乙方进行健康检查。

第七条 甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

四、劳动报酬

第八条 甲方的工资分配应遵循按劳分配原则，实行同工同酬。

第九条 执行定时工作制或综合计算工时工作制的，乙方完成规定的工作任务，甲方在每月的\_\_\_\_日以货币形式足额支付乙方工资，工资\_\_\_\_\_\_\_元/月，其中试用期间工资\_\_\_\_\_\_\_元。

**安装合同协议书篇四**

根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方将 义务达成如下协议条款。

一、工程名称： 二、建设地点： 三、承包方式：包工包料

四、工作内容：塑钢门窗的制作与安装。

一、塑钢门窗材质要求：

1、塑钢窗选用海螺65.60型材，颜色为内外把白色。北阳台塑钢窗与门使用两层玻璃，其他使用三层玻璃。

2、玻璃采用浮法玻璃，厚度为3.5mm。

3、胶条使用popk。

4、钢衬使用1.2mm热镀锌钢衬。

5、北阳台塑钢门选用海螺专用门料。

6、门窗结算方式，按门窗实际尺寸计算。

7、门窗价格：

塑钢窗三层玻璃每平米元，塑钢窗二层玻璃每平米 元，北阳台塑钢门每平方米 元。

工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量测算。

二、拨款方式：

共分四次拨款。第一次拨款，材料进厂拨工程总造价款的30%，做为材料的预付款;第二次拨款，待占框完毕后按安装的实际面积付款40%，做为第二次进料款;第三次拨款，待门窗、玻璃开始安装时按实际面积付款20%;第四次拨款，待门窗、玻璃安装完毕，甲方验收合格后拨工程款总造价的5%，剩余5%为质保金，质保期限为贰年，质保期满后十个工作日甲方将剩余款项全部返还给乙方。

一、甲方责任和义务

1、甲方负责提供安装门窗的电源、水源。

2、协调各分包部门的合作关系。

3、向乙方提供工图、施工组织设计、安全技术及有关的书面交底与乙方签证，向乙方提供该工程的总进度计划。

4、乙方按照实际洞口尺寸制作安装，如窗形尺寸与洞口出现误差，由乙方负责。

5、本工程交工时间为，乙方进入工地时间为20xx年月日，竣工时间为20xx年 月 日。

6、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。

7、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

二、乙方责任和义务

1、乙方进入工地的施工人员必须是熟练的技术工人。每天完成工作量必须符合甲方的总施工进度要求。

2、乙方不能以任何理由拖延工期。

3、乙方必须承担因其质量原因而造成的所有损失。

4、乙方进入施工现场与甲方协调工作。

5、乙方人员必须遵守工地的各项规章制度、文明施工，作到工完场清。

工程竣工验收交工后，乙方负责保修，保修期限为贰年(人为破坏不在内)。贰年后无质量问题甲方返还保修金。

乙方必须搞好现场消防保卫工作，甲方有权处理施工发生的偷窃、违章、违纪、打架斗殴及其他违法事件。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

代表签字： 代表签字：

**安装合同协议书篇五**

甲方：

乙方： 身份证号码：

为了顺利完成 的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：

一、 甲方将 的电缆铺设工程任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。

三、 承包方式：乙方清包工形式（包括机械、工具），甲方提供主材料

四、 工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元计价方式：

五、 工程总价：总工程款40000元，包含图纸范围内所有内容，直至正常通电

六、工程款支付：

工程款做到专款专用，施工中乙方可预支工程款，工程竣工验收合格后，支付总工程款的95%，扣工程款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。

七、甲方的责任：

1、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。

2、提供工程所用到的材料。材料供应及时，确保乙方的顺利施工。

八、乙方责任：

1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，施工当中听从施工管理人员的管理安排，直到竣工验收合格。

2、负责场内施工场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，

3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。

4、负责场内材料的装、运、卸和保护。

5、不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。

6、严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的，乙方自行承担经济责任。

九、工程质量

乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。

本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。

甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

日 期： 20xx年 月日 日 期：20xx年 月日

**安装合同协议书篇六**

需方： （简称：甲方）

供方： （简称：乙方）

供需双方经协商，就供方为需方提供装饰性地毯供货、铺装相关事宜，达成如下协议：

一、地毯品种型号、数量、单价、金额（见附合同商品清单：地毯类型、品种、数量及价格等）：

1、合同总金额：

2、总价包括地毯主材、辅料、运输、安装等费用。

二、质量要求：

符合国家标准gb要求和行业标准，并与供方样品相符。大货与小样之间允许存在轻微色差（生产批次不同）。

三、交货时间：不迟于 年 月 日内全部铺装完毕（遇不可抗力因素除外）。

四、交货地点：

五、付款方式：合同生效后5个工作日内，需方向供方支付合同总金额的20%即 元整；施工完毕经需方验收合格后5个工作日内，需方需付合同款总金额的80%即 元整。

六、项目验收：工程施工完毕后，需方应在二十四小时内完成验收工作，如超出二十四小时后未给予供方回应，供方视为需方默认确定工程验收合格。

七、违约责任：如因供方责任未能按期完工，且给需方造成损失时，每延壹日需向需方交纳合同额的1%违约金。需方付款每延误壹日，需向供方交纳合同额的1%违约金。

八、包装与运输要求及费用。包装：供方提供地毯标准包装。运输要求及费用公路物流，供方全包。

九、安装条件：

1、地毯施工地面应平整、无杂物。水电、消防、油漆等工序应施工完毕，并验收合格。避免交叉作业。

2、需方负责现场协调配合，供方施工人员需遵守需方的现场管理制度。

3、需方安排专人负责现场家具、电器、办公用品等的搬运清理。

4、供方施工人员在施工过程中需注意工地相关工序的成品保护。施工完毕后供方只负责对施工中所产生的废料在施工现场进行集中堆放整理，不负责施工现场废料的处理及保洁工作。

十、售后服务：供方提供壹年质保。（展会布展地毯除外）

十一、合同修改：修改合同必须经双方同意，如因需方单方面修改、变更或取消部分或全部已定货品，由此造成供方生产该批货品的材料和劳务损失，均由需方承担。

十二、合同内容合同未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》等法律、法规执行。

十三、本合同一式 两 份，需方 壹 份，供方 壹 份。

十四、双方约定的其他条件： 以上单价含税开票。

需方签字（盖章）： 供方签字（盖章）：

**安装合同协议书篇七**

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务，消防设施安装合同。

1、火灾自动报警及联动控制系统;

2、消火栓给水系统;

3、自动喷水灭火系统;

4、泡沫灭火系统;

5、气体灭火系统;

6、防排烟系统;

7、防火分隔设施;

8、火灾应急照明及疏散指示标志;

9、其他建筑消防设施：

《建筑消防设施技术检验规程》(db32/186)

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。

：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的解决。

1、由仲裁机关仲裁;2、向法院起诉。

合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

邮编：

开户银行：

账号：

乙方(盖章)：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

邮编：

开户银行：

账号：

年月日年月日

**安装合同协议书篇八**

采购方(甲方):

供应方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、 工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:

4、承包方式:承包。

5、工期:本工程自年月日开工，于年月日竣工。

6、工程质量:

7、合同价款(人民币大写):

二、甲方工作

1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空场地，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的陈设物等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3、负责保护好周围建筑及装修、设备管线等不受损坏。

4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

三、乙方工作

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、指派

保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。

4、严格按照图纸或作法说明进行施工。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。(保护材料费甲方承担)。

四、关于工程价款及结算的约定

1、本合同签订后，甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的15%( 元)。

2、工程进度50%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的50% ( 元)。

3、工程进度80%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的80% ( 元)。

4、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在 天内，结请尾款。

五、关于材料供应的约定

1、本工程甲方负责采购供应的材料及设备，(见附件清单)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

2、凡由乙方采购的材料及设备(见附件清单)，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

六、关于双方责任的约定

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天， 甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。

3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方 元，作为奖励。

4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

七、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

八、其他约定

1、石材价格清单、甲乙双方所需提供的材料及设备清单、施工图和经双方协商，达成一致的其他具体问题协议为合同的附件，与合同具有同等效力。

2、本合同经双方签章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(章): 乙方(章):

代表人: 代表人:

工程地点: 办公地点:

开户行: 电话:

帐号:

电话:

**安装合同协议书篇九**

1.甲方(业主):乙方(施工方):依照相关法律法规,经双方协商一致同意,签订本合同并严格履行. 工程名称:家庭低温热水地板辐射采暖系统(以下简称“地暖系统”)工程地点、 工程工期、 工程造价与结算方式.

2.工程造价:乙方以每平方米 元为甲方进行实际面积。

3.付款方式:甲方在签定本合同的同时向乙方预付工程款\_\_\_\_\_\_\_\_元。在材料进场甲方对材料验收合格后,再支付总工程款50%\_\_ 元,在工程合同全部履行完毕后经甲方验收后三日内付清工程余款。

4.由于乙方责任未按合同日期完工,每逾期一天,应偿付甲方按工程造价千分之一的逾期违约金。

5甲方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,每逾期一天按工程造价千分之一的逾期违约金。因甲方使用不当或因不可抗拒因素(如火灾、地震、战争等)造成地暖系统问题及损失,乙方不承担责任。

本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,本合同自签字之日起生效 。

甲方: 乙方:

签字: 签字:

电话: 电话:

年 月 日

**安装合同协议书篇十**

发包人：

承包人：

幕墙工程安装劳务合同 xxxxxxxxxxxxxxxx

20xx年xx月

安装劳务合同

工程名称：xxxxxxxxxxx工程

工程地点：xxxxxxxxxxxxxx

甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

乙方：

甲、乙双方在平等互利的原则下按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承揽条例》及《建筑工程合同条例》，经协商，乙方同意承担甲方安装工作，并达成协议如下：

1、《安装劳务合同》

2、《施工现场管理规范》及公司各部门下发的规章制度

3、《七大协议附件》

4、施工图纸、技术要求、设计变更

5、安装费、结算单

2—5条文件与《安装劳务合同》具有相同效力。

该工程所有玻璃幕墙等外装饰项目，包括工程材料的接收、卸车、保管；材料的垂直运输、水平运输及按公司施工图纸要求将全部材料安装上墙的工作；并做好工程的成品保护，清洗，直至业主及监理验收。

开工日期：以甲方与建设方合同、协议开工日期为准。

竣工日期：以甲方与建设方合同、协议竣工日期为准。

劳务费单价一次包干。

1、玻璃幕墙制作安装费：沫棒、切割片、钻头、劳防用品)

2、铝合金格栅制作安装费：割片、钻头、劳防用品)

3、铝板装饰线条制作安装费：（含耗材，包括电焊条、美纹纸、泡沫棒、切割片、钻头、劳防用品)

1、若工程项目增加，按甲方审核增加项目的单价记取，并核算出单项劳务费，计入劳务费总额。

2、若工程项目减少，该项目单项劳务费从劳务费总额中扣除。

1、甲方派项目经理在工程现场管理与施工相关一切事务。

2、负责提供给乙方施工用图纸一套。

3、甲方对乙方承接工程的质量、进度、安全、文明施工等进行监督、指导。

4、甲方负责提供给乙方全部工程材料（超定额部分按公司规定处理）。

5、甲方负责协助乙方解决工人住宿问题。

6、甲方提供施工人员食宿条件、库房场地。

7、甲方负责与现场土建方及其他施工单位的协调工作。

8、甲方负责按业主要求布置施工现场办公室，配置相应设施。

1、乙方必须严格按甲方要求进行施工，达到甲方工程质量验收标准（内控标准）及工程合同要求达到xxxxxxxx的质量评定等级要求。

2、乙方必须严格执行国家、工程所在地政府、业主、总包方的各种规章制度。必须严格服从项目部的管理。

3、承包单位需负责本工程的现场加工。实际投入的设备、仪器应满足工程进度要求。

4、到现场的材料，乙方负责卸车、保管，并按公司规定办理交接手续，在材料保管过程中出现破损、丢失按甲方制定的超定额制度进行赔偿。

5、设置队长和专职“三大员”。

6、乙方必须按甲方项目经理要求随时增加施工人员以保证施工进度。

7、乙方负责施工人员食宿、库房围护及材料存放设施费用，

8、乙方应严格按投标时向甲方提供的人员名单派遣施工人员，不经允许不准替换，否则按每人1000元标准处罚乙方。

9、乙方应严格按甲方要求为施工人员配备安全用品及设施，负责按甲方要求管理施工人员，现场施工出现的一切安全事故，所产生的后果及费用由乙方承担。

10、乙方应严格执行防火规定，若因乙方原因出现火灾，乙方承担一切损失，并接受甲方处罚。

11、乙方应严格遵守国家有关劳动保障方面的政策、法规、法律，不得拖欠、苛扣工人工资，否则甲方有权直接发放，直至终止合同。

12、乙方应对现场材料及已安装完的成品设置相应的保护措施以避免破损、丢失。

13、乙方应对现场材料实施定量管理，并建立领用料制度。

14、现场管理严格执行公司《施工现场管理制度》，同意按《安装队奖罚制度》考核与奖罚。

15、进场施工前按甲方规定缴纳安全保证金 xx 万元。

八、1、甲方有权对乙方进行全方位管理，对乙方承担工程的质量、安全、进度、文明施工进行监督、检查，如达不到公司及工程业主要求，甲方有权按招标书中的规定及乙方的承诺对乙方处罚，直至终止合同。

2、甲方有权要求乙方按当地政府的要求为施工人员办理相应的手续。

3、甲方有权对乙方的施工情况全方位考核，该工程结束后监理对其工程验收，如验收标准分数低于85分罚劳务费10%；低于60分取消其承揽新工程资格；并扣罚劳务费20%。

4、甲方有权在乙方施工人员不足无法满足进度情况下要求乙方增加人员，乙方若不能在规定时间内增派人员，甲方有权自行安排增加人员，费用按实际发生计算，按面积计算不优惠，并从乙方安装费中扣除。

1、乙方有权要求甲方提供施工用的图纸，技术文件及安装材料。

2、乙方有权拒绝执行甲方要求的违背国家有关法律、法规的指令。

3、乙方有权对甲方派驻现场的项目经理不良行为向工程经理申诉。

1、劳务费以支票或电汇形式支付。

2、施工过程中，甲方每月按工作量、进度的50%支付劳务费，额度不超过1000元/人.月，竣工验收前，安装劳务费支出不得超过安装劳务合同总额的80%。

3、工程经公司集团监理部内部竣工验收以后，并经用户及当地质监站竣工验收合格，经营部结合集团监理部验收质量等级报告进行安装费用总结算。

4、本工程保修款为劳务费总额的5%，工程合同保修期满后一次付清。

1、工程施工质量等级：

工程内部验收前安装劳务费支出不得超过安装劳务费总额的80%，剩余费用20%。工程竣工内部验收质量等级分为优质、良好、合格、整改后合格、不合格五个等级，工程竣工内部验收质量等级与安装队剩余费用挂钩，对安装队的考核以现场安装质量为主。

2、竣工内部验收质量等级不合格，经整改后仍不合格的，扣罚安装队全部剩余费用（总安装费的20%）。

3、竣工内部验收质量等级不合格，经整改后合格，扣罚安装队剩余费用的50%。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn