# 2024年合作施工协议书 施工合作协议(大全12篇)

来源：网络 作者：落梅无痕 更新时间：2024-09-14

*在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。合作施工协议书篇一 甲方：石家庄华然雅居装饰设计中心乙方：本合同有效期：甲乙...*

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

**合作施工协议书篇一**

甲方：石家庄华然雅居装饰设计中心

乙方：

本合同有效期：

甲乙双方本着友好合作，互利互惠的原则，共同自愿签订如下协议：

一、甲方提供展示标识、工作服装、操作文件、文本等工作物品及装修、装饰材料。乙方提供工作人员、工作用具。甲方向乙方提供的工程项目，由乙方负责按照甲方的要求装修完成。

二、乙方向甲方一次性-交纳伍仟元风险抵押金，该抵押金在双方解除合作协议（包括单方提出的解除合作协议）后一个月内由甲方退还给乙方（该抵押金在甲方处保管时间内无利息）。

三、工程项目竣工后，甲方按照实际工程量金额的3-5%作为该工程质保金从乙方工程款中扣除。质保金累积叁万元后，不再计提。本质保金于甲、乙双方合作协议解除后，三年依次归还乙方，第一年40%，第二年40%，第三年20%。

四、工程款诠释及支付方法：

（一）工程款为甲方按照合同金额计提利润后的款项，其包含工程材料费、人员工费、工人人身保险费、工人人身意外伤害保险费（利润提取细则见附表）。

（二）工程进场后3天，乙方提取工程款的40%（15%现金，25%公司代办主要材料）。

（三）木工收口基本完成，油工进场后，乙方提取工程款30%（15%现金，15%代办材料，施工队负责工程竣工完毕）。

（四）工程完工后10天内，乙方提取工程款30%（以结算日为准）。

（五）合同变更款项待工程完工后10天内同工程尾款一同结算。

五、甲方的义务

在甲、乙双方合作期间，甲方有义务向乙方提供装饰工程，由乙方承担装修工作。甲方有义务向乙方分期提供相应的工程款项。

六、甲方的权利

全方的行位和技术监督政。

（二）当乙方工在作违中反方的有甲规章关制时度，方有权根据甲方乙甲方给成的损害造度程乙方对实相施应的罚处。

七、方乙的务义

在甲、乙方合双期作，间乙方义有务接受方的甲理，按照管方甲的求要完成甲方提的装修供工程。

乙方有务义为不合格工程的项进行目自维负。修

八、乙的方利权

（一乙）有方利分期权得相获的工程款应项。

（二）甲当方不能向方提乙供修工装程，时方有权利乙单方终面本合止作议协。

本协一议式份两甲，、双乙方持各份一。

甲方 ： 乙：方

日期 ： 期日：

甲方：

乙方：

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与        项目施工达成如下协议条款：

第一条  总则

1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对    项目施工具有约束力。

1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

第二条  工程项目的安排及费用

2.1该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

2.2甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。

2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

2.4乙方向甲方支付工程有效标价   ％的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式：          。

第三条   甲方职责

3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、

安全

及

其他

管理正常工作。

3.2甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用，余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。

3.3甲方在青岛完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

3.4协助乙方整理工程竣工资料。

第四条  乙方职责

4.1项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。

4.2乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。

4.3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。

4.4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规，服从项目部的统一领导。

4.5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

4.6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

4.7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算，自负盈亏。

4.8本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。

甲方：

法定代表人：

委托代理人：（签字）

年    月    日

乙方：

法定代表人：

委托代理人：（签字）

年   月   日

甲方：

乙方：

为圆满完成 工程，双方在友好协商，互惠互利的基础上，甲方将所承接到的上述土石方爆破工程委托乙方进行施工，达成如下协议：

一、工程内容：土石方爆破。

二、工程位置：大连瓦房店炮台镇松木岛。

三、工程期限：工期六个月。

四、单价：人民币玖元整/方，税后价，按实结算。

五、结算方式：根据甲方与业主方所签合同相应条款执行。

六、双方的责任及义务：

甲方的责任及义务：

1、理顺与上级甲方的关系，排除施工干扰，保障顺利施工，负责解决城-管、环保、路政等影响乙方施工有关问题。

2、甲方必须保证乙方在施工过程中不受地方人员干扰滋事。如发生一切无故损害乙方设备及利益的行为由甲方负责向滋事者索赔，并交司-法-部门处理。

3、甲方不得与乙方人员发生不正当的业务来往，如出现此情况所造成的后果，甲方应赔偿乙方的经济损失。

4、负责按时给乙方结算，随时协调各方工作关系。

乙方的责任及义务：

1、服从甲方的统一调度及合理安排，确保在工期内按时完成施工任务。保证做到：不误工、不缺工、不缺设备。

2、遵纪守法，树立良好的施工形象，对违章、违纪及违反安全规范而产生的安全责任自负，服从甲方人员的合理安排。

3、确保进场机械完好率达到90%以上，保证足够的施工能力。

4、在正常施工的情况下不得停工，不得跳槽，如出现此情况甲方可扣押乙方 天的施工金额，并追究乙方的经济责任。

七、双方的补充条款：

1．甲方任何变更均应提前通知乙方以便调整设备的安排。

2．乙方设备到达甲方工地时，甲方预付

生活

费用 元，该款项在月结工程款时扣除。

八、乙方保证在签约后 日之内准时到达施工现场。

九、本协议壹式肆份，自签字日起生效。

甲 方： 乙 方：

代表签字： 代表签字；

年 月 日 年 月 日

甲方：\*\*\*\*\*\*\*\*建筑工程有限公司

乙方：\*\*\*\*\*\*建设有限责任公司

按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：

第一条 总则

1、本协议为双方长期性合作协议。

2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

第二条 工程项目合作的形式及收费标准

1、工程项目由甲乙双方共同努力承接，工程合同签定后双方视具体工程对象，商定由甲方或乙方施工。

2、施工方负责向另一方交纳管理费(管理费率标准，单列条款约定);并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。

3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳，管理费用收取分别为：

a:结算值为5000万元(含5000万元)以下收取2%管理费用;

c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用，超过1亿元部分收取1%管理费用。

4、双方在工程所在地设立银行共管账户，共同控制工程款的走向，取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章(皆为银行预留印鉴)共同掌控。工程款到位后，按到位额扣除相应的管理费用，余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。

5、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任，施工方不能拖欠农民工工资，承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。

第三条 甲方职责

1、甲方负责市场开发，信息跟踪筛选，并承担所发生的费用。

2、为便于双方联系及业务开展，乙方在北京设立\*\*\*\*建设有限责任公司办事处，委派相关人员具体负责合作及日常业务。

3、甲方派员有权按乙方聘用的职务及权限范围，依托乙方驻京办事处对外开展业务，乙方驻京办事处费用由甲方负责(具体费用另议)。

第四条 乙方职责

1、乙方应充分发挥企业优势，在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。

2、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，以维护双方的\'信誉。

3、各方所提供的人员，在合作过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，对方有权撤换，并由提供方更换。

第五条 违约责任

任何方不得违约，否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。

本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。

甲方：\*\*\*\*\*建筑工程有限公司 乙方：\*\*\*\*\*建设有限责任公司

(盖章) (盖章)

委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

年 月 日 年 月 日

甲乙双方经平等协商，甲方愿将所承包经营的内蒙古宁发矿业有限责任公司灭火工程交由乙方合作施工，乙方自负盈亏。为明确双方的权利和义务，特签订本合同，望共同遵守：

甲方将内蒙古宁发矿业有限责任公司位于阿拉善贺兰山西麓贺兰山煤田托里沟矿区煤田火区防灭火工程的施工采煤一区任务交给乙方，代表甲方处理并承担质量、进度、安全等技术及灭火责任，经双方协商认可，达成如下合作协议：

1、工程名称及地点：阿拉善左旗古拉本镇里沟矿矿区煤田火区防灭火工程。

3、工程造价：根据工程预算经甲乙双方协商，一次性定价  亿

仟    佰万    元整。

4、工期：2024年  月  日至 2024年  5 月 30 日（加复坑期）。开工时间始2024年6月1日。

1．甲方负责办理施工项目各种手续。

2．甲方必须负责火工品的供应。费用由乙方承担。甲方必须提供煤管票。

3．帮助解决工程上的疑难问题。

4．负责解决煤田火区开工障碍迁移工作的完成。

5．帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。要求甲方交足地质环境治理抵押金。

6、确保“三通一平”，水通、电通、路通、场地平整。

7、提供施工的条件，满足乙方施工要求。

8、甲方派代表负责协调灭火区域工程进展。

9、如因甲方原因造成工期顺延，由甲方负责。

10、甲方必须保证乙方正常开工，如因手续不全或提供虚假证件，给乙方造成重大损失，甲方必须赔偿乙方给甲方的金额，双倍返还。

11、甲方必须保证在乙方标段内煤储量为250万吨，否则，甲方同意用自己标段内的煤补足给乙方销售。

12、甲方向乙方用                                作为担保违约责任。

13、在不影响甲方井工作业安全的前提下，甲方要尽量保证乙方的开采深度达到合理深度（局部影响其他下井工开采及附属物除外，但甲方在开采前必须以书面的形式告知乙方协商并制定相应的保护措施）

14、乙方在施工期间因国家政策的原因停工检查累计超过两个月内，造成采区内的煤炭未采尽时，需要继续开采时，甲方全力协调乙方施工期限的顺延。

15、施工中残煤的数量和价值由乙方自行实际测算，甲方不做任何确认，乙方施工产出价值及相关费用亦与甲方无关。

1．完成施工方面签订的施工资料。

2．负责工程上的人事、质量、安全。

3．负责工地上的资金支配权。

4．负责工地上的机械设备管理与维修。

5、严格按照甲方提供施工方案进行施工。

6、派驻工地代表管理，负责灭火施工合同履行，按要求组织施工，保质保量，按期完成灭火施工任务。

7、非乙方责任或在乙方无法抗拒情况下延误，工期可相应顺延。

8、施工当中，乙方不负责复坑、植被问题。

严格按照生产安全条例进行，自觉遵守安全规章制度，甲乙双方相互合作。和周围其它人员和平共处。不得偷窃财物，破坏一切设施。

承包方各工地单独核算、亏盈自负，工程方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由乙方承包人负责。

（1）根据实际灭火工程量，按甲乙双方协商价 亿 仟 佰万元结算。

（2）合同签订后在十五日内付甲方60%的款，合 亿 仟 佰 拾万元整，机械进场开工见煤后再付20%的款，剩余款项在   年  月  日后一次付清。

（3）在约定时间内，上述款项不到位合同自行解除，同时乙方向甲方支付违约金。

（4）上述价款的全部金额包括灭火工程转让费、征地费、渣场费、植被破坏费等，乙方另外承担管理费每吨10元，甲方必须提供煤管票，费用乙方承担。

（5）退款事宜：乙方向甲方支付的款项有，由于政策和政府不可抗拒的问题，影响乙方不能正常开工，甲方应在一周内向乙方如数退款，否则，甲方应向乙方按每天500万元作违约金赔偿，并承担所有的银行利息。

八

乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从当地行政管理，接受施工的质量、安全的监督检查。

甲乙双方在合同签订后机械进入场地，甲方应将托里沟矿区煤田火区防灭火工程的全部开工施工资料，必须交给乙方一套完整齐全的资料，以便乙方进行煤田火区探测，施工开工运行。

一式六份，甲方三份，乙方三份，双方签字盖章生效。

此合同具有同等法律效力。

1、             此合同发生争议，应由甲乙方所在出生地的陕西榆林市人民法院仲裁。

因故以任何理由解除合同，否则应赔偿另一

方所造成的全部经济损失。

，甲方不得无故转让，变卖合同，否则

应赔偿乙方造成的全部经济损失，并承担法律经济责任。

未尽事宜，双方协商解决。

**合作施工协议书篇二**

甲方：

乙方：

甲乙双方本着平等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款：

1、工程名称：

2、工程范围：

3、工程地点：

4、项目业主：

1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。

2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。

3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工，严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。

4、施工安全：本着安全第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故，若出现安全事故，所发生的`一切费用概由乙方承担，并由乙方处理终结，由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方承担。

5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承担全部责任。

1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。

2、甲方按照工程合同总价 %（即人民币小写：大写： 元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的 %收取管理费）。

3、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。

工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行： ；帐号： ；收款单位全称： 。如需开设临时帐户，由双方共同管理。

工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用，直至终止本协议，后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。

1、本着诚信合作、互惠互利的原则，乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方偿还并妥善处理，并承担相应责任。

2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信守法的原则履行施工合同，确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。

3、乙方采购的材料必须选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。

4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。

6、本工程乙方必须独立组织施工，不得分包，更不得转包。

7、乙方应遵循《劳动法》的规定，因工程需聘用的员工必须签订劳动合同，购买劳动安全保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。

8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任：如果在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务协助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方承担。

9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否则，由此造成的后果由甲方负责。

甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。

合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。

甲方单位（盖章）：

乙方单位（盖章）：

20xx年 月 日

签订地点：

**合作施工协议书篇三**

甲方：

乙方：

甲乙双方共同参与投标的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

第一条：工程实施责任及要求

1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。

2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

第二条：甲方责任

1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。

5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。

第三条：乙方责任

1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

4、负责自本协议签字之日起\_\_\_\_\_\_日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金\_\_\_\_\_\_元及相应的财务费\_\_\_\_\_\_元。

5、负责自本协议签字之日起\_\_\_\_\_\_日内，向甲方交纳：本协议履约保证金\_\_\_\_\_\_元。

6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。

8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

9、每月\_\_\_\_\_\_日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后\_\_\_\_\_\_日内传至甲方。

10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。

11、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

第四条：印章管理项目

经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的.劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。

第五条：费用、结算与支付

1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。

2、甲方收取管理费为主合同总价的\_\_\_\_\_\_%（含变更、索赔费用）。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月\_\_\_\_\_\_日前将本月管理费汇至甲方指定账户。

3、甲方收到银行保函抵押金后\_\_\_\_\_\_日内支付乙方。

4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后\_\_\_\_\_\_日内支付乙方。

5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。

6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：于每月\_\_\_\_\_\_日前汇至甲方指定账户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后\_\_\_\_\_\_个月止。

第六条：违约责任

1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。

4、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。

5、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。

6、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的\_\_\_\_\_\_‰每日向甲方支付滞纳金。

7、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。

8、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。

9、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。

第七条：其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。

第八条：因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，双方均可到甲方所在地人民法院起诉。

第九条：附则

1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、工程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后终止。

2、本协议一式\_\_\_\_\_\_份。甲方\_\_\_\_\_\_份，乙方\_\_\_\_\_\_份。

甲方：

乙方：

日期：

**合作施工协议书篇四**

甲、乙双方经平等协商，就合伙承包\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目以\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司中标合同确认的项目内容及范围为准;

甲、乙双方合伙承包的项目，对外以\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司名义出现。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1.甲方以现金出资，出资额为人民币\_\_\_\_\_\_万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例\_\_\_\_%。

2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占\_\_\_\_%。

五、盈余分配与债务承担

1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配;

2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

六、退伙

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙;

退伙需经对方同意，方可实行;

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务

2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;

3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸。

十一、生效及补充

1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份;

2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

**合作施工协议书篇五**

工程承包方(甲方)：

实际施工方(乙方)：

土地整治项目由甲方承包，乙方在甲方统一管理下参与合作施工，本着精诚团结，公平公正，互利诚信的原则，经双方协商，达成以下施工合作协议，以分清双方责、权、利，并共同遵守。

一、工程概况、内容

1、此工程为南水北调沿线土地整治重大项目第一期ii片区，位于县城西\_\_\_\_村。

2、内容：甲方交与乙方的图纸上所有内容，包括清理淤沟、井亭井堡、机井、生产桥、田间主道、次道、改建田间道及生产路和农田防护林等。

二、合作方式

1、该工程总合同由甲方签定，与乙方签订合作协议后，由乙方自行组织人员、机械、材料及施工和一切发生的资金项目，由乙方履行甲方与建设单位所签合同中承包方的所有合同义务。

2、 (1)甲方委派管理人员协助乙方解决施工中重大问题和关键甲的技术难题，并有权检查乙方工程质量、工程进度、施工安全、工程资料及资金使用情况，督促乙方按工程要求整理资料及建账，协助乙方同监理进行接触。

(2)乙方必须服从甲方管理，加强组织，精心施工，贯彻执行工程承包合同，对全体工程施工人员进行岗前培训教育，提高业务素质和安全意识。

搞好施工中计划管理，施工现场管理，按协议工期，保质保量，无安全事故，圆满完成工程任务。

做好原始资料收集和整理，按时向甲方报送相关的各类报表，向甲方提交施工方案，同意后方可施工。

三、工程结算及付款方式

1、根据甲乙双方充分协商一致，乙方同意甲方按工程总造价\_\_\_\_%收取管理费，乙方提供工程所需原材料、正规原始甲交与甲方，施工前乙方交纳工程质量保甲金\_\_\_\_万元，人、材、机全部进场，并正常运转\_\_\_\_天内，甲方可以退保甲金，甲方负责交纳税费。

2、管理费暂按合同价执行，施工中有变更(如增加工程量)时，乙方应按比例向甲方交纳管理费，以工程施工决算为准，工程款按大合同拨入甲方账户后，根据工程进度和资金拨入情况，扣除管理费后按比例向乙方拨付工程款，甲方不挤占，不挪用，专款专用于本工程项目上。

3、乙方严格执行甲方财务制度，认真抓好财务管理和经济核算，不得拖欠农民工甲，按施工大合同乙方不得提前向甲方申请拨款。

四、其他

1、根据甲方与发包方所签合同对工程保修期内进行维修养护，有质量缺陷及时修补，否则甲方有权扣除应付款项。

2、乙方应做到文明施工，安全管理，不得酗酒、打架、扰乱村民，如出现安全事故，乙方自负，如有违反协议及损害甲方信誉，甲方有权终止协议，收回工程，另建项目部，乙方损失自负。

3、未尽事宜，双方在施工中协商解决，重大问题不能解决，可通过相关法律法规处理。

4、本协议一式\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_份，双方签字后生效，工程质量保修期满结清工程款后自动失效。

甲方代表： 乙方代表：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**合作施工协议书篇六**

乙方：\_\_\_\_\_\_

甲乙双方本着平等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的\_\_\_\_\_\_项目达成如下协议条款：

第一条工程概况

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_

2、工程范围：\_\_\_\_\_\_

3、工程地点：\_\_\_\_\_\_

4、项目业主：\_\_\_\_\_\_

第二条工程管理

1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。

2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。

3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工，严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。

4、施工安全：本着安全第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故，若出现安全事故，所发生的一切费用概由乙方承担，并由乙方处理终结，由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方承担。

5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承担全部责任。

第三条税金及管理费的扣缴

1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。

2、甲方按照工程合同总价\_\_\_\_\_\_%（即人民币小写：大写：\_\_\_\_\_\_元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的\_\_\_\_\_\_%收取管理费）。

3、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。

第四条工程款的收取与支付

工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行：\_\_\_\_\_\_；帐号：\_\_\_\_\_\_；收款单位全称：\_\_\_\_\_\_。如需开设临时帐户，由双方共同管理。

工程款的`支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用，直至终止本协议，后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。

第五条其它有关问题

1、本着诚信合作、互惠互利的原则，乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方偿还并妥善处理，并承担相应责任。

2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信守法的原则履行施工合同，确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。

3、乙方采购的材料必须选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。

4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。

6、本工程乙方必须独立组织施工，不得分包，更不得转包。

7、乙方应遵循《劳动法》的规定，因工程需聘用的员工必须签订劳动合同，购买劳动安全保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。

8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙方承担因核实不清或不详引发的`一切责任：如果在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务协助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方承担。

9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否则，由此造成的后果由甲方负责。

第六条甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。

第七条合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。

第八条本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

甲方：\_\_\_\_\_\_（盖章）乙方：\_\_\_\_\_\_（盖章）

**合作施工协议书篇七**

在日常生活和工作中，需要使用协议的场合越来越多，签订协议后则有法可依，有据可寻。那么你真正懂得怎么写好协议吗？下面是小编精心整理的家装施工合作协议，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

甲方：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

依照《\_\_\_\_\_》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：

第一条：工程概况

1、工程名称：家庭居室精装修。

2、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、工程承包方式：双方商定采用乙方包工、包料的承包方式。

第二条：施工图纸

1、双方施工图由甲方委托乙方设计施工图纸，设计费（大写）\_\_\_\_\_\_\_元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

2、施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前\_\_\_\_\_\_\_内取得有关部门确认或者批准。

第三条：甲方责任

1、开工前\_\_\_\_\_\_\_天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为乙方进场做好准备工作。

2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

第四条：乙方责任

1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

2、施工中严格执行安全施工规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

3、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

5、对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

7、工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

第五条：工期

1、工程期限\_\_\_\_\_\_\_天，开工日期\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日，竣工日期\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日。

2、因甲方原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延。

3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：

（1）遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、\_\_\_\_\_等不可抗力的。

（2）经双方同意的工程量变化和设计变更。

（3）因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误，第三方因素包括但不限于所在地（小）区的管理机构和隔壁邻居的无理行为。

（4）经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费。

（5）经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

第六条：关于材料供应和保管

1、任何一方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本协议约定的`标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。

2、对一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。

3、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。

第七条：关于质量和验收

1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》为质量评定验收标准。

2、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。

3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后\_\_\_\_\_\_天内组织验收，并办理验收移交手续。

4、乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修\_\_\_\_\_\_年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。

5、工程未验收的，甲方不得先行使用。

第八条：关于工程价款及结算

1、本工程总价款为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

2、双方约定协议生效后，甲方按如下约定，直接向乙方支付工程款：

（1）\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

（2）\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

（3）\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

（4）工程验收后\_\_\_\_\_\_\_天支付工程总造价的\_\_\_\_\_\_\_%，约\_\_\_\_\_\_\_\_元。

3、特别费用的约定：

（1）施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

（2）施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付；如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。

（3）物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

第九条：违约责任

1、因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付\_\_\_\_\_\_元的违约金。

2、因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

3、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照\_\_\_\_\_\_\_\_支付乙方延期付款违约金。

4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。

5、因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

6、乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

第十条：争议解决

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向\_\_\_\_\_\_方所在地人民法院诉讼。

第十一条：其他约定

1、本协议一式\_\_\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_\_\_份，同具法律效力。

2、本协议履行完成后自动终止。

甲方（签字）：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**合作施工协议书篇八**

甲方： 身份证号码： (以下简称甲方)

乙方： 身份证号码： (以下简称乙方)

第一章 项目概况及合作条件

1.1 本工程项目总建筑面积为\_\_\_\_\_平方米，工程总价为\_\_\_\_\_万元人民币。

1.2 经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为\_\_\_\_\_万元左右，因此本工程项目计划投资 \_\_\_\_\_万元。

1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下：

1.3.1 甲方\_\_\_\_\_投资\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_ %;

1.3.2 乙方\_\_\_\_\_以工程项目及技术投资，占\_\_\_\_\_ %;

1.4业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户\_\_\_\_\_上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

第二章 工程管理责任及分工

2.1 该项目工程管理责任及分工如下

2.1.3 该项目的会计日常工作由\_\_\_\_\_负责管理，出纳日常工作由\_\_\_\_\_方负责管理。

2.3 材料采购及其他

2.3.1 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章 利益分享和风险承担

3.1 利润、风险分配

3.1. 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后，按照甲、乙双方各50%比例分享承担。

3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

第四章 其 他

4.1 资金和管理

4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

4.1.2 该项目的工程进度往来款由\_\_\_\_\_负责跟踪落实，并存在开 立专用账户上，专款专用。

4.1.3该项目运营后，每个月 号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

4.2 出纳与财务管理

4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

4.3 合同争议与免责

4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违 约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商 解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

4.3.2 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

4.4 本协议生效、终止及其他

4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

4.4.2 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

4.4.3 本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

4.4.4本协议于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，由合作双方在中国\_\_\_\_\_市签字。

甲 方： (签字)

乙 方： (签字)

年月日：

**合作施工协议书篇九**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-88)、《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

第一条、项目概况及合作条件

1、本工程的项目总建筑面积为\_\_\_\_\_平方米，工程总价为\_\_\_\_\_万元人民币。

2、经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为\_\_\_\_\_万元左右，因此在本工程项目计划投资\_\_\_\_\_万元。

3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

(1)甲方\_\_\_\_\_投资\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%;

(2)乙方\_\_\_\_\_以工程项目及技术投资，占\_\_\_\_\_%;

4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户\_\_\_\_\_上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

第二条、工程管理责任及分工

1、该项目工程管理责任及分工如下：

(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由\_\_\_\_\_主管;

(2)该项目的会计日常工作由\_\_\_\_\_负责管理，出纳日常工作由\_\_\_\_\_方负责管理。

2、材料采购及其他

(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

(2)在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三条、利益分享和风险承担

1、利润、风险分配

该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。

2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

第四条、资金及管理

1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

2、该项目的工程进度往来款由\_\_\_\_\_负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

3、该项目运营后，每个月 号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

4、财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

第五条 违约责任

甲乙任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币\_\_\_\_\_元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。

第六条、争议纠纷解决

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

第七条、免责声明

在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围，不用承担相应的违约责任。

第八条、其他约定

1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

3、本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

4、本协议于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，由合作双方在\_\_\_\_\_市签字。

甲方：(签字)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：(签字)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

工程施工项目合作要注意什么?

一、签订合同时应当审查施工合同主体;

二、注意约定合理的付款方式;

四、签订建设施工合同时应注意的其他问题

1、质量条款不应采取主观标准质量条款通常包括 “质量等级”、“验收标准”、“特殊标准”的约定。

2、多种方式结合约定承包范围承包范围条款应当通过结合“文字描述”、“施工图纸”、“工程量清单”、“界面划分”多种方式进行约定。

3、违约责任应当约定具体违约责任的约定方式有：“概况性约定”、“具体约定”两种方式。建议对于主要义务分别做具体的约定，不要使用概况性约定。此外，违约责任条款还要明确具体的责任方式，比如违约金的计算、违约行为与施工企业权利的衔接等。

**合作施工协议书篇十**

甲方：身份证号码：（以下简称甲方）

乙方：身份证号码：（以下简称乙方）

丙方：身份证号码：（以下简称丙方）

丁方:身份证号码：（以下简称丁方）

戊方:身份证号码：（以下简称戊方）

甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

第一章项目概况及合作条件

1.1本工程项目总建筑面积为平方米，中标造价约万元人民币。

1.2经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。

1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下：

1.3.1甲方投资万元，占%；

1.3.2乙方投资万元，占%；

1.3.3丙方投资万元，占%；

1.3.4丁方投资万元，占%；

1.3.5戊方投资万元，占%；

1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。

1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

第二章工程管理责任及分工

2.1该项目工程管理责任及分工如下

2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由负责；承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。

2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行；其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。

2.2管理人员的选用、待遇

2.2.1该项目工程建设中使用的高级管理人员如总工、施工员、采购经理的聘用、工资待遇由五方共同协商确定。

2.2.2该项目的会计由负责，出纳由负责；

2.2.3该项目工程建设中使用的施工班组的技术水平、工资的审定、应由五方共同协商确定。

2.3材料采购及其他

2.3.1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经五方共同意确认后方可进行。

2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由五方共同协商确定。

2.3.3合作五方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章利益分享和风险承担

3.1利润、风险分配

3.1.1该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成

本费用后，按照投资比例分享承担。

3.1.2甲方分享承担%；乙方分享承担%；

丙方分享承担%；丁方分享承担%；

戊方分享承担%。

3.2本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

第四章其他

4.1资金和管理

4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由五方签字确认后方可支付。

4.1.2该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

4.1.3该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

4.2出纳与财务管理

财务应编制并保管好现金日记帐，银行存、转款日记帐，购货日记账，各施工队伍

工资支付凭证及相关的凭证。并且五方股东共同确认签字后作为最终五方决算分配利润使用。五方股东，五本账本记录好在本工程建设中资金使用支付明细情况。并且可以随时与财务约定时间抄记录在本工程建设中资金使用支付明情况，做到账目清楚明白。

4.3合同争议与免责

该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

4.4本协议生效、终止及其他

4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

4.4.2本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

4.4.3本协议一式五份，合作各方各执一份，本协议自合作五方签字盖章之后生效。

4.4.4本协议于年月日，由合作五方签字。

甲方（签字）：乙方（签字）：

丙方（签字）：丁方（签字）：

戊方（签字）：

**合作施工协议书篇十一**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

丙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称丙方)

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程项目的施工(具体内容以承包合同为准)，经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

第一章项目概况及合作条件

1.1本工程项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，中标造价约/万元人民币。

1.2经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。

1.3本工程项目的`股份比例分配如下：

甲方股份比例占40%;

乙方股份比例占30%;

丙方股份比例占30%;

1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。

1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。

第二章工程管理责任及分工

2.1该项目工程管理责任及分工如下

2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。

2.1.2该项目的会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。

2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。

2.2管理人员的选用、待遇

2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。

2.3材料采购及其他

2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。

2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。

2.3.3合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章利益分享和风险承担

3.1利润、风险分配

3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%;乙方分享承担30%;丙方分享承担30%。

第四章其他

4.1资金和管理

4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。

4.1.2该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

4.2出纳与财务管理

4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。

4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

4.3合同争议与免责

4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

4.4本协议生效、终止及其他

4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙丙三方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。

4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

4.4.4本协议一式三份，甲，乙，丙合作三方各执一份，签字后生效;本协议未尽事宜，经甲，乙，丙三方友好协商解决。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

丙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**合作施工协议书篇十二**

甲、姓名：                身份证号码：

出资方式：人民币      金额：

乙、姓名：                身份证号码：

出资方式：人民币      金额：

丙、姓名：                身份证号码：

出资方式：人民币      金额：

合伙人由2024年 月 日前缴付出资，出资额没有实际缴付的，不能算合伙人已出资

；

1、合伙人享有了解企业的经营状况和财务状况

2、合伙人按出资比率分取红利及分担亏损

4、合伙人不得从事损害机械厂利益的活动

5、机械厂如因故终止，合伙人依法分得本工厂的剩余财产

1、合伙人对执行本机械厂事务享有同等的权利

；

1、合伙人协议约定的经营期限届满，合伙人不愿继续经营的

2、全体合伙人决定解散

3、合伙协议约定的合伙目的已经实现或者确定无法实现

4、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因

1、合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任

；

1、本协议一式   份，合伙人各执一份

2、本协议经合伙人共同协商订立，合伙人签字后，自本协议发文之日起生效

合伙人签名：                    身份证号码：

合伙人签名：                    身份证号码：

合伙人签名：                    身份证号码：

年  月  日

甲方： 工程机械设备有限公司

地址：

乙方： 担保有限责任公司

地址：

为推动工程机械销售市场，促进地方经济发展， 工程机械设备有限公司与 担保公司本着“平等自愿、公平诚信”的原则，经双方友好协商，现达成如下协议：

第一条：甲方为持有有效《企业法人营业执照》的合法工程机械经销商，能为购车人提供合格工程机械商品及相应的销售服务，乙方为合法的信用担保机构，否则签约方须承担虚假签约造成的一切后果。

第二条：在甲方购车者（指借款人）包括：有固定住所和固定收入的中国公民（包括出租汽车营运者个人、城乡居民等）以及符合银行工程机械按揭贷款的企、事业单位。

第三条：申请工程机械消费贷款担保的个人必须同时具备下列条件：

1、购车者具有完全民事行为能力，具有本地区境内常住户口；

2、具有稳定而较高的经济收入或已签订工程施工合同；

3、购车者已与甲方签订购车合同，并已交付购车价款达30%或以上；

别约定必须注明）；

第四条：申请工程机械按揭贷款担保的企、事业单位必须同时具备下列条件。

1、购车单位在本地工商行政管理机关注册登记，并具有法人资格，信用及财务状况良好；

2、购车单位已于甲方签定购车合同，并已交付购车款项达到车辆总价格的30%或以上；

第五条：按照双方约定的贷款担保付款义务，乙方同意为购车者在甲方购买规定系列工程机械提供担保，担保金额为贷款本息的100%（贷款额不超过车辆价格的70%，担保期限最长不超过3年），购车人出现违约乙方承担担保责任后，有权向购车者进行追索或收回车辆进行变卖、处置。

第六条：甲方义务

第七条：乙方权利与义务

1、乙方有权利负责按揭购车者的资信调查及审查工作，并收取调查费用；

第八条：违约责任

甲乙双方应认真按照本协议的约定及有关法律规定履行自己的权利和义务。任何一方不履行本协议相关义务或履行义务不符合本协议约定的，守约方有权拒绝或终止履行；违约一方应当承担守约方为实现债权而产生的一切费用和相关的财产损失的赔偿责任。

第九条：协议各方及其分支机构应严格履行对本协议的具体内容的保密责任，未经对方同意，不得随意向三方以外透露本协议有关条款。

第十条：本协议经双方法定代表人或授权签字人审核同意签字，加盖双方公章并办理公证后生效。任何一方不得违约。双方中任何一方与双方以外签定的其他任何协议不得对抗本协议，否侧视为违约并承担由此引起的经济和法律责任。

第十一条：协议期限

1、本协议合作期限为 年（从 年 月 日至 年 月 日止），延期须经双方重新签字确认。

2、本协议合作期届满，合作关系终止，但不影响本协议中担保和保险责任条款的效力和相关的追索权利，以及乙方要求甲方无条件回购违约购车者被抵押车辆的权利。

第十二条：本协议一式三份，双方各执一份，公证部门留置一份，均具同等法律效力。各方同意本协议具有等同于合同的法律效力。未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）签字：

乙方：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）签字：

协议签署时间：2024年 月 日

不可撤销性回购承诺函

（ 年）第 号

担保有限责任公司：

由于 （身份证号： ）购买我公司销售的工程机械车，拟向贵公司申请办理工程机械车按揭担保贷款，申请贷款金额为人民币： 元，期限为 个月。我公司同意按照与贵公司签订的《工程机械按揭担保合作协议》的规定为借款人上述借款担保提供不可撤销的回购承诺，并同意在满足合作协议中规定的回购履行条件时，按照协议的规定履行回购承诺责任。

特此承诺

承诺人（公章）：

负责人签字：

年 月 日

甲方：

乙方：周贤斌 身份证号码： 重庆惠正机械有限公司（以下简称甲方）与周贤斌（以下简称乙方）经友好协商，乙方愿意追随甲方以谋求发展，依据有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，特制定以下合作协议：

第一条：甲方自愿提供给乙方一个不计费用的办公地点（本公司的一张办公桌和通讯设备）供其使用，同时还提供本公司的相关业务资料给乙方；乙方可根据自己的实际情况自行安排开展业务工作，不受考勤时间的约束，自行安排办公时间。

第二条：乙方自行解决交通费和业务招待费。

第三条：甲方应乙方要求，可随时安排并配合乙方开拓业务；乙方在洽案需要的情况下，甲方可提供会议室供乙方使用。

第四条：乙方的所有客户在终止合作协议后归乙方所有，甲方不得占为己有。

第五条：甲乙双方合作的业务范围包括：铸造，冲压，机械加工。

第六条：甲乙双方合作的业务提成范围依据所述的第五条，其业务提成为方式为：甲方按乙方协定确认的产品加工费的单价计算收取；产品加工费的差价多余部分，由甲方每次按乙方签定的合同价款扣税后核算支付结清；结算付款方式为：以客户资金到达甲方指定的帐户之日起，在7日内给乙方结算一次，每次结算按实际到帐金额结清。

第七条：甲方应按乙方委托签定的产品加工合同要求组织生产；其产品质量的检测与验收，乙方按委托加工产品合同的约定来检测并验收产品。如甲方加工的产品与乙方委托加工合同技术不符合，由此造成的产品质量，交货时间，一切损失由甲方全部负责。

第八条：乙方必须维护甲方公司的形象，不得有损坏甲方公司形象的行为。

第九条：甲方提供给乙方业务代理合同，乙方接受甲方领取合同时的备案登记。乙方携带合同的有效时间为10个工作日，此合同须按时返回，如遇节假日顺延。

第十条：违约责任：甲方在支付乙方的业务提成费用时，如未按约定时间支付费用的，每延迟一天增加应付金额的5%作为违约金，直至该笔金额的全额支付完为止。

第十一条；本协议自签定之日起生效，合作期限5年，在合作期内，任何一方不得擅自变更或解除合作协议。如需变更本协议条款时，应经双方协商同意后，再达成书面协议方可生效。

第十二条：本协议争议的解决方式：首先是双方协商解决；其次是协商不成之后，可通过法律途径解决。

第十三条：本协议未尽事宜可另行商议；本协议共壹页，一式贰份，双方各持一份具有同等法律效力。

甲方（签章）： 乙方（签章）

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn