# 防盗门供货安装合同范本

来源：网络 作者：情深意重 更新时间：2024-02-17

*防盗门供货安装合同范本（精选5篇）防盗门供货安装合同范本 篇1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和相关规定，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订以下合同。 一、工程概况 1、工程名称：安置小区(紫楠小区)项目入户门及单元门...*

防盗门供货安装合同范本（精选5篇）

防盗门供货安装合同范本 篇1

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和相关规定，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订以下合同。

一、工程概况

1、工程名称：安置小区(紫楠小区)项目入户门及单元门制作安装工程。

2、工程地点：交叉口向南500米路西。

3、工程范围：入户门及单元门制作安装。

二、承包方式：包工包料、包运输、保工期、保安全文明、包验收合格等。

三、结算办法：

1、乙方在合同签订后，现场测量洞口尺寸、边框尺寸,并及时会同甲方与总承包方协商;最终以甲方现场负责人认同的尺寸为准;开向以甲方提供的图纸和要求为准。

2、实际结算以实际安装入户门和单元门樘数为准，实际金额依甲方、监理和乙方共同认可的安装樘数乘以合同单价核算。

四、工程价款

单价：入户门每樘柒佰元整(￥700元/樘);单元门560元/㎡ 暂定总价：入户门 119.7万元(人民币)(共计：1710樘\*700)

单元门 1.1万元(人民币)

以上单价包含：入户门和单元门的材料费、制作费、运输费、装卸费、安装费、出厂检测检验费、水电费、利润、税金、包验收合格等。

五、付款方法

1、合同双方签章生效，乙方投标时交付的投标保证金贰万元(￥20xx0.00)转为履约保证金;第一次支付货款时无息退还。

2、分批到货，分批付款;货到现场、资料齐全后7个工作日之内支付当批货款总额的70%。

3、当批防盗门安装完毕支付当批货款总额的15%，验收合格(单项)付货款总额的12%，本次付款时乙方须提供齐全包含质保金在内

的全部金额正规发票。

4、剩余3%作为质保金，一年保修期满无质量问题一次性无息付清。

5、每次付款前乙方出具甲方所支付的工程全款的足额正规发票与收据，若乙方未能出具足额正规发票和收据，甲方有权拒付当批次款项，且乙方应承担由此带来的一切不利后果及给甲方造成的一切损失。

六、施工工期

1、甲方提出16#、18#楼用货申请之日起30日内货到现场，进场后10日内安装完毕，安装完毕交接前防盗门成品保护乙方自行承担。

2、后期防盗门进场时间以甲方通知为准。

3、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可相应顺延。由于乙方自身原因造成的工期延误，每延误一天扣除工程款300元。

七、验收(技术)标准

符合GB17565-20xx 防盗安全门通用技术条件 ，GA/T73-94《机械防盗锁》 钢质丁级防盗门。

品 牌：新多。

1、门扇厚度：70mm。

2、色 别：木纹转印。

3、表面处理：静电喷塑。

4、功能要求：单层钢制、丁级防盗门。

5、配置要求：

(1)门 框：1.5毫米厚冷轧钢板。

(2)面 板：前面板0.8毫米，背面板0.6㎜厚冷轧钢板。

(3)填 充 料：环保型蜂窝材料、发泡胶。

(4)门 铰 链：专配能拆卸镀铬可调铰链。

(5)门 锁：保德安机械插芯执手锁。

(6)门 铃：专用门铃。

(7)门 槛：不锈钢。

(8)猫 眼：专用猫眼。

(9)密 封 条：专用密封条。

6、外观要求：乙方所提供产品外观以甲方认可的样品、色板为标准，外观质量效果应不低于该标准。

7、乙方确保符合项目实际要求，足以满足项目全部信息和要素。

8、未尽事宜依据国家现行规范要求执行。

八、工程质量要求：合格

1、工程施工质量严格按照国家有关规定标准要求验收。

2、合同签订后，乙方十日内向甲方提交符合合同标准的并经甲方认可的防盗门样品，经甲方认可后依甲方要求数量加工。

3、乙方保证合同项下为全新货物，完全符合合同及图纸规定的质量、规格和性能要求。乙方进一步保证，货物在正确使用或安装后，将顺利通过使用验收，并在整个寿命周期里运转良好。

4、乙方负责自货物交付最终验收合格之日起12个月质保期内和零部件、元件、设备在整个使用寿命周期内，由于非甲方原因造成的故障，乙方负责修理、置换和赔偿因该故障导致的残损零部件、元件，甲方不承担费用。

九、保修期约定

工程质量实行终身维修制，质量保修期限自验收合格之日起壹年，在保修期内乙方负责免费维修。如有质量问题，接到甲方通知后24小时内现场维修，逾期甲方自行维修，费用从质保金中扣除;若维修金不足，乙方必须另行交纳补足。

保修范围：五金、门框及扇。

十、双方责任

本工程甲方委托监理公司监督，由相关质检部门验收，并提交有关技术资料。乙方提供的相关技术材料、配件必须符合国家现行施工规范要求。

1、甲方责任：

(1)为乙方提供电源接口、货物存放场地;组织乙方工程验收，协调与总承包方及其他施工队伍的对接工作。

(2)甲方委派现场主管工程师和监理公司对乙方施工进行质量监督并有权对工程质量提出疑问和要求，对于甲方或者监理公司对工程质量提出的疑问和要求，乙方应给出相应的答复。

(3)组织对货物初步验收和交接。

2、乙方责任：

(1)乙方产品进场应提供产品质量合格书、检测报告及有关技术资料，经甲方书面同意后方可安装。

(2)乙方因所购材料、配件、安装不符合合同和图纸要求所造成的一切损失由乙方承担。

(3)辅助材料必须符合国家质量要求，乙方在制作安装时应严格保证质量。

(4)乙方在施工安装期间，必须按照施工规范要求和质量标准进行施工。

(5)在工程施工期间及交工前，一切安全、消防、风险防范责任和费用由乙方承担。其中包括施工人员的人身安全、设备安全、用水用电等方面的安全。

(6)乙方服从甲方的进度安排和监理方的质量监督，负责通知有关单位及时验收。

(7)乙方必须服从甲方及监理统一协调指挥。乙方必须配合总承包进度施工。

(8)乙方提供正式发票。

(9)由于甲方原因造成的工期延误，工期相应顺延。

(10)施工中产生的废弃包装及材料由乙方负责回收。

十一、违约责任

1、货物不符合合同和图纸要求视为不合格，乙方须承担相关费用，交货期限并不得顺延，并按照当批不合格货物金额的1%支付违约金。

2、因为不可抗力造成的违约，双方互不承担责任。

3、因一方质量不合格、工期滞后、变更等原因造成对方损失的，应承担相关的责任和相应的赔偿。

4、如果乙方所交货物在数量、规格、质量、性能或任何其他方面与合同规定不符，甲方有权提出退货或调换，所发生费用和损失由乙方负责。

5、乙方在任何情况下不得聚众堵门、打架闹事，每发生一次甲方扣除乙方应付款20xx-5000元作为违约金，并由乙方负责由此产生的一切后果。

十二、其它约定

1、乙方现场施工人员应服从甲方现场安全及文明施工方面的全面管理，接受监理单位的监督，否则，视为乙方违约，乙方应向甲方支付违约金500-5000元/次。

2、乙方与总包方的配合由双方协商解决，甲方负责对接并明确责任;由于乙方原因造成总包方、其它施工方及甲方的损失由乙方负责。

3、若在合同履行中出现纠纷，由双方协商解决，如协商不成由郑州仲裁委仲裁。

十三、合同一式陆份，双方各执叁份，双方签字盖章后生效。未尽事宜双方协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

单位名称： 单位名称：

法人代表： 法人代表：

开户银行： 开户银行：

账号： 账 号：

单位地址： 单位地址：

电 话： 电 话：

签定日期：

防盗门供货安装合同范本 篇2

需方(甲方)：

供方(乙方)：

经供需双方友好协商，为明确双方订购过程中的权利义务和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条款》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合定购及安装具体情况，双方达成如下合同条款，以便双方执行。

一、 合同适用法律法规

合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范;严格执行国家相关防盗门、防盗防火门的质量、制作、安装规范、标准。

二、 工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

三、 产品及材料要求

1. 产品名称：钢制防盗门、防火防盗门

2. 型号：SS 3M3(中恒执手锁)

3. 规格：1021(960 2060)

4. 开向：按施工图

5. 颜色：按样板品门颜色生产(需甲方同意)

6. 满足GB17565-20xx防盗安全门通用技术标准丁级技术标准。

7. 材料：冷轧钢板

8. 金属厚度：门框 1.5mm、外门板 0.8mm、内门板 0.6mm、门框钢板厚 1.5mm、门扇厚 7cm。

9. 填充物：具有防火隔热功能

10. 防盗筋：按国家标准

11. 锁具：要求选用名牌锁具，乙方应重点介绍所选锁具的功能及样式。

12. 铰链：可调铰链、安全可靠，调整方便。

13. 配件：配件齐全

14. 产品式样及质量以乙方提供的样品为准。

四、 安装质量要求

1. 开向：按施工图

2. 防火防盗门技术要求：达到DB51/T616-20xx《防火防盗门入户门通用技术条件》;满足GB17565-20xx《防盗安全门通用技术标准丁级技术标准》; 安装质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)的相关规定。

五、 工程量、单价及总造价

1. 单价：920元/樘;

2. 总货款：约40万元，最终以实际安装数量结算;

3. 工程量以实际安装数量为准。

注：1、单价包括材料费、加工制作费、运输保管费用、税、利润、维修费、保险费、安装费、调试费、技术服务及生产厂家对用户的承诺、售前售后保修等相关费用。

六、 交货及安装地点

交货及安装地点：沙河堡沙河壹号工地

七、 订货及供货期限

合同签订之日起，到供货并安装完为止。

八、 验收方式

产品运至施工现场后，由乙方邀请甲方及监理等相关单位按样品及相关标准进行验收，验收合格后方可进行安装。对验收不合格的产品由乙方自行处理。安装工程完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，签字认可为准。

九、 下列情况时，交货时间顺延

1. 遇有人力不可抗拒的自然灾害时;

2. 需方不能按合同规定拨付货款;

3. 需方分批供货，没有提前以书面或其他(电告)形式通知供应方。

十、 合同履行方式

本合同共一期履行，合同履行的前提条件是全部钢质防盗门产品质量符合相关规定，安装质量符合规范要求，未发生质量问题，工期符合要求，合同履约情况良好，

价款结清自动终止。

十一、 货款的拨付与结算方式

1. 合同签订后，乙方产品进场后甲方付给乙方总价款30%的货款， 即： 元(大写： 元整);

2. 安装完毕，甲方支付乙方总价款的50%，

即： 元(大写： 元整);

3. 竣工验收后，甲方向乙方支付总价款的20%，

即： 元(大写： 元整);

十二、 甲方责任、义务

1. 甲方每批货物提前一月传真乙方开始生产，20日后进场安装，不具备安装条件另行通知乙方进场安装时间;

2. 合同签订后如对门的尺寸、数量、规格、型号等有改动、增减，必须向乙方提供尺寸及变更通知单;

3.甲方在每批货运到工地后及时配合乙方制定安装方案;

4.甲方提供存放产品场地、安装用电;

5.甲方协调其他施工单位注意保护乙方安装成品，不要造成人为损坏、如人为损坏影响产品质量应由损坏方承担损失;

6. 甲方协调施工顺序及施工过程中乙方与土建方等有关事宜;

7. 甲方负责按乙方要求的墙面基层洞口尺寸，提供安装工作面;

8. 在乙方负责交工验收合格后，成品移交给甲方保管。

十三、 乙方责任、义务

1. 乙方负责现场安装;

2. 乙方必须提供全套的有关资质，防火防盗门及相关配件的出厂证明，品质证书及检验报告，和相关的标准等技术证明资料，以便产品验收;

3. 乙方提供优质售后服务，并对产品实行终身维修，质量问题两年内免费保修;

4. 乙方须现场核对结构洞口尺寸后再下料、加工及安装;

5. 安装后门框与墙之间缝隙的填补、打胶封闭处理由乙方自行负责;

6.乙方安装人员必须服从甲方及总包单位的统一管理，遵守现场安全纪律和规章制度，注意保护其它工程设施。做到文明、安全、规范施工;

7.乙方负责产品的运输费、安装费用及售后服务费用;

8.乙方在产品现场搬运及安装过程中不得损坏其他施工单位产品，若由乙方原因造成的损失则由乙方承担所造成的损失;

9.遵守甲方各项工程管理制度，参加有关会议，服从统一安排，遇到具体问题及时与监理和土建方联系商议，确定方案后施工;

10. 乙方负责向操作人员进行安全技术交底和配备相应安全防护用具，按规范施工;

11. 按工程验收规定要求负责竣工验收等有关资料的编制。经甲方、监理确认后并入土建方工程资料。

12. 负责防火防盗门行业管理部门的公共关系协调，并承担相关费用。提供有关手续，资料合格，半成品，成品检测合格，工程竣工验收合格，并承担有关报建、检测、验收相关费用;

十四、 违约责任

1.双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按《合同法》执行;

2.本合同履行过程中，除不可抗力因素外，甲、乙双方的任何一方不得无故单方面终止执行本合同，否则违约方向守约方退赔所有款项或货物(折成货币)，并赔付合同货款总金额的30%的违约金。

3.乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方与乙方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知甲方，甲方出面协调。乙方必须按协调原则办事，不得以不良方式影响工程质量和施工工期。

4.乙方所供产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装时间，每逾期一日，乙方应按合同总值的5 计算向甲方偿付罚金。

5.因乙方原因导致安装完工时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应按合同总值的5 计算向甲方偿付罚金。

十五、 其它约定事项

凡由乙方在安装过程中产生的安全事故，均由乙方承担全部责任和经济损失(包括第三方损坏的一切费用)，如果乙方没有及时妥善解决，

甲方有权在其工程款中扣除用于支付，乙方不得有异议，若造成重大安全事故的，甲方有权向乙方进一步索赔。

十六、 合同效力

1. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字、盖章后生效，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，甲乙双方可充分协商签订补充协议，补充协议与正式合同具有同等法律效力。

需方(甲方)： 供方(乙方)：

甲方代表： 乙方代表：

联系电话：

年月日：

防盗门供货安装合同范本 篇3

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关的法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,为明确双方权利义务,经协商一致,甲方与乙方就定边县天瑞小区防盗门安装、维护的事宜达成如下协议:

一、 价格

1、 防盗门安装单价:42元/樘,(包括卸门、背门及安装);

2、 防盗门数量:55樘.

3、 甲方需向乙方支付人民币总金额

二、安装

1、安装工作由乙方负责,协议生效后10天内完成安装工作.

2、防盗门配件由甲方提供(拉手、膨胀螺栓).

三、注意事项

1、防盗门到工地后在卸货过程中应仔细检查门扇、门框是否完善,如有划痕或其他问题应及时想甲方汇报情况,分清责任事故,以免造成以后的责任纠纷.

2、防盗门在往楼上搬运过程中如果有磕碰问题或划痕问题乙方自行处理.;

3、防盗门安装完毕后乙方应自行仔细检查看是否已安装合格,或缺少配件.

四、维护事项

在安装完毕验收后之日起,保修期为一年,乙方免费负责维护,在保修期内,由于人为造成的质量问题,由乙方负责维修,由甲方支付相应费用.

五、费用支付方式

1、防盗门安装完毕后,由甲方验收合格后向乙方现金支付.

2、甲方向乙方支付款为:每樘门按37元支付,每樘门口5元保质金.

3、一年保修期后甲方应向乙方支付剩余款.

六、违约责任

1、以上适宜,须双方共同遵守,如有违反,甲乙双方互相追究对方的责任并且承担相应的经济责任.

2、本合同为一式两份,甲乙双方各执一份,具有共同法律效力,经甲乙双方签字后生效.

甲方代表签字: 乙方代表签字:

日期: 年 月 日

防盗门供货安装合同范本 篇4

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及有关的法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,为明确双方权利义务,经协商一致,甲方与乙方就定边县天瑞小区防盗门安装、维护的事宜达成如下协议:

一、 价格

1、 防盗门安装单价:42元/樘,(包括卸门、背门及安装);

2、 防盗门数量:55樘.

3、 甲方需向乙方支付人民币总金额

二、安装

1、安装工作由乙方负责,协议生效后10天内完成安装工作.

2、防盗门配件由甲方提供(拉手、膨胀螺栓).

三、注意事项

1、防盗门到工地后在卸货过程中应仔细检查门扇、门框是否完善,如有划痕或其他问题应及时想甲方汇报情况,分清责任事故,以免造成以后的责任纠纷.

2、防盗门在往楼上搬运过程中如果有磕碰问题或划痕问题乙方自行处理.;

3、防盗门安装完毕后乙方应自行仔细检查看是否已安装合格,或缺少配件.

四、维护事项

在安装完毕验收后之日起,保修期为一年,乙方免费负责维护,在保修期内,由于人为造成的质量问题,由乙方负责维修,由甲方支付相应费用.

五、费用支付方式

1、防盗门安装完毕后,由甲方验收合格后向乙方现金支付.

2、甲方向乙方支付款为:每樘门按37元支付,每樘门口5元保质金.

3、一年保修期后甲方应向乙方支付剩余款.

六、违约责任

1、以上适宜,须双方共同遵守,如有违反,甲乙双方互相追究对方的责任并且承担相应的经济责任.

2、本合同为一式两份,甲乙双方各执一份,具有共同法律效力,经甲乙双方签字后生效.

甲方代表签字: 乙方代表签字:

日期: 年 月 日

防盗门供货安装合同范本 篇5

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和相关规定，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订以下合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：入户门及单元门制作安装。

二、承包方式：包工包料、包运输、保工期、保安全文明、包验收合格等。

三、结算办法：

1、乙方在合同签订后，现场测量洞口尺寸、边框尺寸,并及时会同甲方与总承包方协商;最终以甲方现场负责人认同的尺寸为准;开向以甲方提供的图纸和要求为准。

2、实际结算以实际安装入户门和单元门樘数为准，实际金额依甲方、监理和乙方共同认可的安装樘数乘以合同单价核算。

四、工程价款

单价：入户门每樘柒佰元整(￥700元/樘);单元门560元/㎡ 暂定总价：入户门￥119.7万元(人民币)(共计：1710樘\*700)

单元门￥1.1万元(人民币)

以上单价包含：入户门和单元门的材料费、制作费、运输费、装卸费、安装费、出厂检测检验费、水电费、利润、税金、包验收合格等。

五、付款方法

1、合同双方签章生效，乙方投标时交付的投标保证金贰万元(￥20xx0.00)转为履约保证金;第一次支付货款时无息退还。

2、分批到货，分批付款;货到现场、资料齐全后7个工作日之内支付当批货款总额的70%。

3、当批防盗门安装完毕支付当批货款总额的15%，验收合格(单项)付货款总额的12%，本次付款时乙方须提供齐全包含质保金在内

的全部金额正规发票。

4、剩余3%作为质保金，一年保修期满无质量问题一次性无息付清。

5、每次付款前乙方出具甲方所支付的工程全款的足额正规发票与收据，若乙方未能出具足额正规发票和收据，甲方有权拒付当批次款项，且乙方应承担由此带来的一切不利后果及给甲方造成的一切损失。

六、施工工期

1、甲方提出16#、18#楼用货申请之日起30日内货到现场，进场后10日内安装完毕，安装完毕交接前防盗门成品保护乙方自行承担。

2、后期防盗门进场时间以甲方通知为准。

3、由于不可抗力的因素造成的工期延误，工期可相应顺延。由于乙方自身原因造成的工期延误，每延误一天扣除工程款300元。

七、验收(技术)标准

符合GB17565-20xx 防盗安全门通用技术条件 ，GA/T73-94《机械防盗锁》 钢质丁径防盗门。

品 牌：新多。

1、门扇厚度：70mm。

2、色 别：木纹转印。

3、表面处理：静电喷塑。

4、功能要求：单层钢制、丁径防盗门。

5、配置要求：

(1)门 框：1.5毫米厚冷轧钢板。

(2)面 板：前面板0.8毫米，背面板0.6㎜厚冷轧钢板。

(3)填 充 料：环保型蜂窝材料、发泡胶。

(4)门 铰 链：专配能拆卸镀铬可调铰链。

(5)门 锁：保德安机械插芯执手锁。

(6)门 铃：专用门铃。

(7)门 槛：不锈钢。

(8)猫 眼：专用猫眼。

(9)密 封 条：专用密封条。

6、外观要求：乙方所提供产品外观以甲方认可的样品、色板为标准，外观质量效果应不低于该标准。

7、乙方确保符合项目实际要求，足以满足项目全部信息和要素。

8、未尽事宜依据国家现行规范要求执行。

八、工程质量要求：合格

1、工程施工质量严格按照国家有关规定标准要求验收。

2、合同签订后，乙方十日内向甲方提交符合合同标准的并经甲方认可的防盗门样品，经甲方认可后依甲方要求数量加工。

3、乙方保证合同项下为全新货物，完全符合合同及图纸规定的质量、规格和性能要求。乙方进一步保证，货物在正确使用或安装后，将顺利通过使用验收，并在整个寿命周期里运转良好。

4、乙方负责自货物交付最终验收合格之日起12个月质保期内和零部件、元件、设备在整个使用寿命周期内，由于非甲方原因造成的故障，乙方负责修理、置换和赔偿因该故障导致的残损零部件、元件，甲方不承担费用。

九、保修期约定

工程质量实行终身维修制，质量保修期限自验收合格之日起壹年，在保修期内乙方负责免费维修。如有质量问题，接到甲方通知后24小时内现场维修，逾期甲方自行维修，费用从质保金中扣除;若维修金不足，乙方必须另行交纳补足。

保修范围：五金、门框及扇。

十、双方责任

本工程甲方委托监理公司监督，由相关质检部门验收，并提交有关技术资料。乙方提供的相关技术材料、配件必须符合国家现行施工规范要求。

1、甲方责任：

(1)为乙方提供电源接口、货物存放场地;组织乙方工程验收，协调与总承包方及其他施工队伍的对接工作。

(2)甲方委派现场主管工程师和监理公司对乙方施工进行质量监督并有权对工程质量提出疑问和要求，对于甲方或者监理公司对工程质量提出的疑问和要求，乙方应给出相应的答复。

(3)组织对货物初步验收和交接。

2、乙方责任：

(1)乙方产品进场应提供产品质量合格书、检测报告及有关技术资料，经甲方书面同意后方可安装。

(2)乙方因所购材料、配件、安装不符合合同和图纸要求所造成的一切损失由乙方承担。

(3)辅助材料必须符合国家质量要求，乙方在制作安装时应严格保证质量。

(4)乙方在施工安装期间，必须按照施工规范要求和质量标准进行施工。

(5)在工程施工期间及交工前，一切安全、消防、风险防范责任和费用由乙方承担。其中包括施工人员的人身安全、设备安全、用水用电等方面的安全。

(6)乙方服从甲方的进度安排和监理方的质量监督，负责通知有关单位及时验收。

(7)乙方必须服从甲方及监理统一协调指挥。乙方必须配合总承包进度施工。

(8)乙方提供正式发票。

(9)由于甲方原因造成的工期延误，工期相应顺延。

(10)施工中产生的废弃包装及材料由乙方负责回收。

十一、违约责任

1、货物不符合合同和图纸要求视为不合格，乙方须承担相关费用，交货期限并不得顺延，并按照当批不合格货物金额的1%支付违约金。

2、因为不可抗力造成的违约，双方互不承担责任。

3、因一方质量不合格、工期滞后、变更等原因造成对方损失的，应承担相关的责任和相应的赔偿。

4、如果乙方所交货物在数量、规格、质量、性能或任何其他方面与合同规定不符，甲方有权提出退货或调换，所发生费用和损失由乙方负责。

5、乙方在任何情况下不得聚众堵门、打架闹事，每发生一次甲方扣除乙方应付款20xx-5000元作为违约金，并由乙方负责由此产生的一切后果。

十二、其它约定

1、乙方现场施工人员应服从甲方现场安全及文明施工方面的全面管理，接受监理单位的监督，否则，视为乙方违约，乙方应向甲方支付违约金500-5000元/次。

2、乙方与总包方的配合由双方协商解决，甲方负责对接并明确责任;由于乙方原因造成总包方、其它施工方及甲方的损失由乙方负责。

3、若在合同履行中出现纠纷，由双方协商解决，如协商不成由郑州仲裁委仲裁。

十三、合同一式陆份，双方各执叁份，双方签字盖章后生效。未尽事宜双方协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

单位名称： 单位名称：

法人代表： 法人代表：

开户银行： 开户银行：

账号： 账 号：

单位地址： 单位地址：

电 话： 电 话：

签定日期：

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn