# 安装师傅合同范本(优选4篇)

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2024-07-10

*安装师傅合同范本1发包人全称： （以下简称：甲方）承包人全称： （以下简称：乙方）依据《\_合同法》、《\_建筑法》、\_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等...*

**安装师傅合同范本1**

发包人全称： （以下简称：甲方）

承包人全称： （以下简称：乙方）

依据《\_合同法》、《\_建筑法》、\_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

>一、工程概况：

工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程 （以下简称：本工程）；

工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

>二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

**安装师傅合同范本2**

发方包：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲、乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据《\_合同法》以及相关国家法律、法规，达成如下协议：就盐亭县长兴装饰装修有限公司的所有塑钢门窗的安装工程分包给乙方，(注：乙方人员不足，工程量大不能完成，甲方可以分包给其他人，)

>一、工程承包范围和工作内容：

1、工程范围：

工程塑钢门窗安装施工(乙方包工、包安装设备、包安全)。

2、工作内容：工程塑钢门窗安装

乙方进场后，应按甲方提供的塑钢门窗设计施工图要求，完成材料的存放、保管.安装等工作内容。

>二、合同工期：

本工程项目工期为\_\_\_日(随土建外墙施工进度完成制作安装)，自乙方进场之日开始计算(具体进场时间以合同约定为准)。

>三、工程质量等级：合格。

>四、工程量的确认：

1、门的工程量结算方式：长×高(按框中塑钢门中心线)结算。

2、窗的工程量结算方式：按安装成型的框外围面积计算(框的长度按中到中计算)。以安装成型的门、窗外框外围净尺寸计算面积。

>五、工程价款及付款方式：

(一)工程价款：7层楼和7层楼以下的单玻和中空都按每平方为：10 元/㎡。8楼和8楼以上的单玻和中空都按每平方为：13 元/㎡。(如因人工工价上涨超过20%，价格再定)。

(二)结算方式

本工程按进度付款。门、窗框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后10日内，付该栋工程总价款的30%，扇和玻璃安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后10日内，付该栋工程总价款的80%，工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后30个工作日内办理结算，办理完结算后7日内付至该栋工程总价款的95%，余5%作为质保金(质保期1年)，竣工验收合格后质保期内若无质量问题，甲方于质保期后7日内无息退还。

发方包：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

日期：

**安装师傅合同范本3**

甲方： （以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

一、工程名称：锅炉安装；

二、工程地点：甲方锅炉房；

三、工程范围及工作内容：

1. 1台Ⅱ锅炉本体及阀门仪表安装；锅炉上台就位归甲方。

2. 锅炉所属辅机安装，包括：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机（除尘器用户安装）；甲方负责土建基础制作。

3. 锅炉所属全套辅机之间的烟风道、汽水管道、配电线路的敷设施工，水箱现场制作；

4. 对于能够利用的旧材料、旧设备，如：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机、法兰、管道等，乙方本着对甲方负责和节约的原则，尽量修旧利废；

5. 汽水管道出锅炉房100米到车间，价格另议。

6. 乙方负责办理锅炉安装开工和验收的相关手续并承担费用；

7. 乙方协助甲方办理《锅炉使用证》，甲方承担费用。

四、材料供应和技术要求：

1. 安装所有材料由甲方购置，包括：钢管、钢板、保温材料、油漆、润滑油、电线、阀门和标准件等等；

2. 乙方承担安装辅料和工具，包括：电焊条、氧气乙炔等安装使用物料；

3. 甲方提供符合要求的锅炉技术资料，乙方按锅炉技术资料与甲乙双方协商的要求施工。

五、验收标准：

1. 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及相关国家标准和规范；

2. 当地技术监督局检验合格；

六、工程期限：自20xx年 月日开工之日起，至试车合格之日止，计 30

天。如遇超过4小时的停水停电，及材料供应不及时，工期应相应顺延。

七、工程造价：

1. 安装工费共计 万 千元整（不含锅炉房以外管道）。

2. 施工期间的水、电费归甲方单位。

3. 出现本合同以外的安装项目，甲、乙双方根据河南省工程施工定额计算价格。

4. 如果因甲方原因出现返工和误工，甲方应给乙方签证，施工完成后双方协商解决。

八、付款方式：

1. 合同成立，甲方预付仟元整；

2. 工程进行半数再付 万元整；

3. 安装调试验收合格后，甲方一次付清合同款；

4. 甲方必须将工程款支付到合同约定的乙方公司账户。

九、其它：

1. 施工期间，乙方必须严格遵守并服从甲方单位的规章制度和安全管理规定。甲方应派专人协调现场施工。

2. 施工期间，甲方提供食宿条件，费用乙方自理。

3. 乙方应安全文明施工，如发生工伤事故，乙方负责。

4. 施工期间因乙方原因造成设备、设施损坏，乙方应当修复或赔偿。

5. 未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由郑州市劳动仲裁委员会裁决。 以下无正文。

甲方：乙方： 甲方代表： 乙方代表：

地址：地址： 开户行：

帐号：

联系方式：

合同签定日期：

**安装师傅合同范本4**

承包方： (以下简称甲方)

施工方： (以下简称乙方)

甲方将其承揽的 护栏及百页窗制作安装，现在安装承包给乙方，为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：2、工程地址：

二、乙方负责施工所需的一切工具，甲方将制作好的成品运至工地指定位置由乙方负责卸车及场内转运。

三、施工日期及时间：

自 年 月 日起，配合基建工地施工进度进行相应完工 ，如因停电及不可抗拒的自然因素工期顺延。

四、合同价款。

1、护栏安装按 /m，百页窗按/㎡计算。

2、此单价包括人工费、机械使用费、保险费及安装耗材。

3、工程结算以甲方结算实际面积为准。

五、质量要求：

1、护栏及百页窗尺寸由乙方测量，甲方依据乙方提供尺寸制作，如测量有误所造成的损失由乙方承担，如测量尺寸准确制作有误导致无法正常安装由甲方承担。

2、因乙方安装失误造成返工或工程处罚，由乙方负责人承担返工费及材料损失(费用在乙方人工费余款中扣除)。

六、付款方式：

工程竣工并验收合格后支付总工程款的90%，扣10%质保金，至工程验收合格一年后付清余款。

七、现场管理及安全责任

1、安装人员进入工地必须确保安全文明施工，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，自行购买安全保险，按规定操作，保证安装质量。

2、乙方所有参加安装的工人，进入安装现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》操作。发生任何安全事故损失均由乙方完全承担，甲方概不负责。

八、双方的责任和义务：

甲方的责任：

1、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

2、甲方有协调乙方与基建。

乙方的责任：

1、在正常条件下，确保工期，不得无故拖延工期。

2、乙方须自备安装所须的一切工具。

3、乙方在保修期内自接到维修通知应在48小时内进行处理，不得推诿，否则视为违约。

4、严格执行现行有关技术标准和技术规范，完全配合基建方施工以确保工程质量。

九、违约责任：

甲乙双方任意一方违约，须向守约方支付总工程款的10%作为违约赔偿。

十、合同自双方签字即生效，至维修期满且结清所有款项自然终止。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

十二、未尽事宜另行协商，订立补充协议，补充协议同为本合同组成部分，具有同等法律效应。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn