# 安装围挡合同范本(12篇)

来源：网络 作者：夜幕降临 更新时间：2024-09-04

*安装围挡合同范本1甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_甲乙双方根据《\*\*\*\*\*\*\*广告法》及有关规定，基于双方已签署的“\_\_\_\_年广告制作公司年度协议合作合同”，签订此围挡制作分合同，并共同遵守。一、委托事项：甲方委托乙方进...*

**安装围挡合同范本1**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方根据《\*\*\*\*\*\*\*广告法》及有关规定，基于双方已签署的“\_\_\_\_年广告制作公司年度协议合作合同”，签订此围挡制作分合同，并共同遵守。

一、委托事项：甲方委托乙方进行\_\_\_\_\_\_\_\_项目示范区围挡的制作安装工程。

二、工程承包范围：示范区的围挡制作安装，包括砼基础、预埋铁件、钢结构及结构面板(镀锌铁皮)、照明射灯、广告画喷绘等。

三、合同工期：

1)开工日期：乙方在合同签订后第1个工作日内将原材料进场，2个工作日内开工。

2)乙方所提交的设计方案图纸获得甲方的签字确定后，方可进场施工。

3)合同工期：总日历天数10个工作日。乙方从进场之日算起10个工作日内完成制作安装。

4)所有报建工作由乙方完成，费用乙方承担。

四、合同价款：

合同暂定价为\_\_\_\_\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_万元整)，综合单价为\_\_\_\_元/m2,具体结算造价以现场实际施工面积乘以综合单价为准。综合单价已包材料、制作、安装、利润、税金、报建等一切费用，除此之外，甲方无需向乙方支付额外费用。

五、付款方式：

1)乙方将全部围挡制作、安装完成并经甲方书面验收合格并办理完竣工结算之日起15个工作日内，甲方向乙方支付结算金额的95%，剩余5%作为质保金，待质保期结束后扣除相关费用后无息退还;

2)乙方在付款前必须提供正规合格\*\*，否则甲方有权延迟付款，所有责任均由乙方承担。

七、验收：

1)甲方依照合同有关条款制作安装的围挡进行验收，验收合格后，甲方\*\*须即在验收单上签字;如甲方未能签字，须说明具体原因，乙方应进行调整，乙方调整后的制作成果经甲方确认验收合格后，乙方调整完成后通知甲方验收之日为乙方维修完成围挡之日。

2) 甲方须自乙方通知其验收之日起5日内，对已制作安装完成的围挡进行验收。甲方确认验收合格的，乙方通知验收之日为乙方完成围挡之日。

八、修改/变更：

本合同包含合同双方所有意向，并取代双方在此之前所达成的一切书面或口头协议;任何对本合同内容的修改或变更均须双方共同书面认可;由本合同所产生的任何\*\*或义务未经对方书面许可不得转让。

九、质量保修:

1)乙方对所施工内容提供质保，期限为一年，在正常使用期限内出现质量问题，乙方应当在3个工作日内负责无偿维修、更换，维保工作由乙方负责。

2)因自然灾害或其他单位施工破坏，导致围挡出现质量问题与乙方无关。

十、不可抗力：

由于\*\*、军事、经济或自然灾害以及\*命令、市政建设、\*\*法规，非乙方原因造成的工期延期，乙方可申请延长工期，经甲方和乙方协商后，以书面的形式确认工期延长的时间，竣工日期做相应调整。若此类事件发生后，乙方应在5日内以书面形式通知甲方，并提交乙方认为有权要求延期的详\*\*告，以便甲方可即时对乙方提交的报告进行研究。但在不可抗力因素消除之后的剩余合同期内，双方应继续履行合同义务。如本合同确实无法继续履行，乙方按实际成本结算费用，乙方将甲方已支付的全部费用扣除前述费用后退还甲方。

十一、违约责任：

1)如甲方超过付款方式中每期付款日期约定的付款时间，则每逾期一天，甲方须对乙方支付合同价款的千分之一的违约金。(不可抗力除外)

2)由于乙方原因未能按期制作安装完成广告制作物，则每逾期一天，乙方需对甲方支付合同价款的千分之一点五的违约金。如乙方逾期累计达[10]天的，则甲方有权\*\*合同，乙方须返还甲方已经支付的全部费用，并支付相当于合同价款的10%作为违约金。

十三、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式伍份，甲方执叁份,乙方执二份，具有同等法律效力。

十四、其他事宜：

本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，应向本合同签订地区\*\*提\*\*讼解决。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)\*\*人：\_\_\_\_\_\_\_\_(签字)\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_ (盖章) \*\*人：\_\_\_\_\_\_\_\_(签字)\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

——护栏安装施工合同3篇

**安装围挡合同范本2**

甲方：

乙方：

依照《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：围挡施工工程工程地点：

工程内容：以甲方提供的施工图纸、说明，及经甲方签章确认的设计交底记录、设计变更通知(或技术核定单)为准，具体工程边界划分以设计图纸以及甲方的书面通知为准。

二、工程承包范围：

承包范围：图纸范围内围挡及有关的预留预埋和安装、调试，具体以补充条款和甲方的图纸、说明为准。

1、甲方有权决定本工程红线范围内及红线外距离50米范围之内因设计变更、指令单涉及的增加工程是否由乙方施工，若甲方决定将以上工程委托给乙方施工，乙方必须充分理解甲方对该委托的要求，予以配合并按时完成，价格按照合同内同类工程和合同约定条款计取。若乙方拒绝接受甲方指令，甲方有权将该项工程委托给其他单位施工，并按照该项工程造价的20%向乙方索取违约金；

2、乙方按工程承包范围包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包验收、包施工全部风险。

三、工程围挡施工要求

1、该围挡为临时施工用围挡，但由于本项目施工周期较长，要求围挡有一定坚固度、焊接要牢固、部分地段采用螺丝连接（可活动）。

2、主支架采用角钢，尺寸总长约m，角钢必须做防锈漆，安装要求坚固、美观、线条平直（具体做法见附件）。

四、合同工期：

开工日期：以甲方下发的进场通知书为准。

合同工期：在接到甲方通知后20日内。

五、质量标准：合格

六、合同价款：

按照施工要求（本合同第五条质量标准）。单价：￥\_\_元/平米。围挡总长度约\_\_米，每\_\_平米，合计\_\_平米。总价约：\_\_元（具体金额按实结算，以工程部计量为准）。

七、付款方式：

1、乙方在接到甲方通知后，开始办理相关手续，乙方在办理相关手续的同时材料进场，施工手续办理完成，达到施工阶段，甲方支付乙方总工程造价的%，即人民币￥：\_\_（大写：\_\_）；

2、乙方在完成主体框架，经验收合格后，甲方支付乙方总工程造价的\_\_%（即付款至工程总造价的%），即人民币￥：\_\_（大写\_\_：）；

3、工程全部完成，并经甲方验收合格，甲方支付乙方总工程造价的\_\_%（即付款至工程总造价的%），即人民币￥：\_\_（大写：\_\_）；

4、甲方暂留工程总造价的\_\_%作为工程保证金，待质保期（贰年）过后无息全额返还。

5、如超出合同范围

八、甲方责任与义务：

1、甲方有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方要求；

2、甲方负责提供施工现场的施工场地；

3、甲方按本合同规定结算相关费用；

九、乙方责任与义务：

1、乙方承担围挡施工所涉及的所有报批手续及相关费用；

2、乙方自行负责施工场地的水、电等事宜及费用；

3、乙方在接到甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕；

4、乙方应严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定；

5、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定，如在使用过程中出现倾倒、扭曲变形、开裂等问题，乙方应承担返工及相应损失；

6、乙方在本围挡施工制作及设置过程中，必须严格按操作规范进行生产制作，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关；

7、自验收合格之日起，乙方制作的围挡工程项目质保贰年，在验收合格贰年内出现的所有质量问题，均由乙方负全责（人为损坏除外，如出现人为损坏，乙方应在接到甲方通知后，24小时内进行修复，甲方为乙方提供相应费用）；

8、如在质保期内出现质量问题，在接到甲方通知后1小时内做出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理（如不能及时处理，甲方有权自行安排修复工作，相应费用从质保金当中扣除，如质保金不足支付相应费用，甲方有权向乙方追讨）；

甲方：（章）

乙方：（章）

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**安装围挡合同范本3**

发包人全称： （以下简称：甲方）

承包人全称： （以下简称：乙方）

依据《\*\*\*\*\*\*\*合同法》、《\*\*\*\*\*\*\*建筑法》、\*与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循\*等、自愿、公\*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程 （以下简称：本工程）；

工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

**安装围挡合同范本4**

出租方：(以下简称甲方)

承租方：(以下简称乙方)

根据《\*\*\*\*\*\*\*合同法》的`有关规定，为明确\*\*和义务关系，经双方协商一致，特签定如下合同：

一、现因承租方施工需要，向出租方租赁大型施工机械，安装高度米，安装地点

二、租赁期限，从预计租赁使用至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

三、租赁费结算

1、机械进、退场费由承租方负责。

2、凡出租方提供的脚具吊、铲车、人员等费用(简称拆装费)，应向承租方收取金额xx元。

3、超出标准

4、租金及付款方式：每月收取租金为xx元整，出租方应于每月5号前向承租方商量支付上月租金。

5、本合同经双方签订后，承租方应向出租方预付xx元，作为履行本合同定金。

6、上级机关或相关主管单位验收塔吊，资料有出租方负责，费用由承租方负担。

四、租金的\*\*由出租方公司开具正式\*\*。

五、合同双方\*\*和义务：

1、出租方有按月收取租赁费用的\*\*及调度权。

2、承租方在设备正常情况下，有安排机械人员作业的\*\*。

3、承租方应按期向出租方支付机械租赁费及操作工的工资。

六、其他的约定：

1、承租方应按出租方提供的图纸尺寸按时完成基础及机械附墙铁件的预埋，并提供基础砼试压单，质量检验合格证明，以便出租方实施安装及塔机验收。

2、自签订合同日起在\_\_\_\_日内起进行安装，超过\_\_\_\_日不进行安装的，承租方可以要求\*\*合同，出租方承担一切经济损失。

3、承租方应为出租方进场安装，拆卸机械提供方便，承租方应按要求对作业场地道路进行清理、修理、对妨碍拆装、作业的机械物应予拆除。

4、出租方配备二名操作人员，承租方应为出租方的操作人员安排食宿，并为租赁设备提供合格、匹配的润滑油，租赁机械在维修期间，出租方不承担其他费用损失。机械出现较大故障，出租方应在24小时内修复，如超过48小时扣除修理期内的租金。并承担一切经济责任。

5、承租方应严格遵守机械安全操作规程，对违章指挥，强行安排超负荷作业而造成的机械或人身伤害事故，其责任由承租方负责，出租方不承担一切安全事故和责任。

七、本合同未尽事宜，双方可协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式份，合同双方各执份，本合同自双方签字、盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定\*\*人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定\*\*人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**安装围挡合同范本5**

甲方：

乙方：

依照《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 围挡施工工程 工程地点：

工程内容：以甲方提供的施工图纸、说明，及经甲方签章确认的设计交底记录、设计变更通知(或技术核定单)为准，具体工程边界划分以设计图纸以及甲方的书面通知为准。

二、工程承包范围：

承包范围：图纸范围内围挡及有关的预留预埋和安装、调试，具体以补充条款和甲方的图纸、说明为准。

1、甲方有权决定本工程红线范围内及红线外距离50米范围之内因设计变更、指令单涉及的增加工程是否由乙方施工，若甲方决定将以上工程委托给乙方施工，乙方必须充分理解甲方对该委托的要求，予以配合并按时完成，价格按照合同内同类工程和合同约定条款计取。 若乙方拒绝接受甲方指令，甲方有权将该项工程委托给其他单位施工，并按照该项工程造价的20%向乙方索取违约金；

2、乙方按工程承包范围包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包验收、包施工全部风险。

三、工程围挡施工要求

1、该围挡为临时施工用围挡，但由于本项目施工周期较长，要求围挡有一定坚固度、焊接要牢固、部分地段采用螺丝连接（可活动）。

2、主支架采用 角钢，尺寸总长约 m，角钢必须做防锈漆，安装要求坚固、美观、线条平直（具体做法见附件）。

四、合同工期：

开工日期：以甲方下发的进场通知书为准。

合同工期：在接到甲方通知后20日内。

五、质量标准：合格

六、合同价款 ：

按照施工要求（本合同第五条质量标准）。单价：￥元/平米。围挡总长度约 米，每米平米，合计 平米。总价约： 元（具体金额按实结算，以工程部计量为准）。

七、付款方式：

1、乙方在接到甲方通知后，开始办理相关手续，乙方在办理相关手续的同时材料进场，施工手续办理完成，达到施工阶段，甲方支付乙方总工程造价的 %，即人民币￥：（大写：）；

2、乙方在完成主体框架，经验收合格后，甲方支付乙方总工程造价的%（即付款至工程总造价的 %），即人民币￥：（大写：）；

3、工程全部完成，并经甲方验收合格，甲方支付乙方总工程造价的%（即付款至工程总造价的%），即人民币￥： （大写：）；

4、甲方暂留工程总造价的 %作为工程保证金，待质保期（贰年）过后无息全额返还。

5、如超出合同范围

八、甲方责任与义务：

1、甲方有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方要求；

2、甲方负责提供施工现场的施工场地；

3、甲方按本合同规定结算相关费用；

九、乙方责任与义务：

1、乙方承担围挡施工所涉及的所有报批手续及相关费用；

2、乙方自行负责施工场地的水、电等事宜及费用；

3、乙方在接到甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕；

4、乙方应严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定；

5、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定，如在使用过程中出现倾倒、扭曲变形、开裂等问题，乙方应承担返工及相应损失；

6、乙方在本围挡施工制作及设置过程中，必须严格按操作规范进行生产制作，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关；

7、自验收合格之日起，乙方制作的围挡工程项目质保贰年，在验收合格贰年内出现的所有质量问题，均由乙方负全责（人为损坏除外，如出现人为损坏，乙方应在接到甲方通知后， 24小时内进行修复，甲方为乙方提供相应费用）；

8、如在质保期内出现质量问题，在接到甲方通知后1小时内做出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理（如不能及时处理，甲方有权自行安排修复工作，相应费用从质保金当中扣除，如质保金不足支付相应费用，甲方有权向乙方追讨）；

甲方：（章）

乙方：（章）

年 月 日

**安装围挡合同范本6**

销售方（甲方）：xx建筑安全咨询有限公司 （以下简称甲方）

采购方（乙方）： （以下简称乙方）

根据《合同法》有关规定，按照平等互利的原则，为明确指出甲乙双方权利义务，经双方协商一致签订本合同。

一、购销范围、内容

乙方向甲方订购绿篱围挡产品，数量及规格如下

数量：绿篱围挡 块，基座 只；规格：米×2米

二、价格及结算

１．价格：围挡 元/套（一套包含一块围挡一只基座），增加基座价格元/只（此单价为综合单价，包含运输、安装及税金）。

2．结算方式：乙方先向甲方预付定金 元，以实际收货数量为结算依据，结算以乙方指定人员签字为准。货款在安装完毕后，一次性全部支付给甲方。

三、甲乙双方职责和义务

1．甲方的职责和义务

（１）甲方负责按乙方通知的时间、规格、数量等要求将货物运至乙方指定地点并安装，甲方未按本合同规定的数量交货时，欠交部分，甲方应限 天之内补齐。

（２）产品质量以甲方提供的样品为准，质量不符合本合同规定时，甲方应无条件退换。

（３）绿篱围挡产品在发货程中损坏，其损失由甲方承担。

2．乙方职责和义务

（１）乙方提前天向甲方下达订购数量。

（２）乙方应按合同条款及时向甲方支付款项；货款未付清时，所有产品的产权属甲方所有。

四、本合同在执行如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时,可以向当地市仲裁机构申请仲裁，也可以向市人民法院提起诉讼。

五、本合同自双方签章之日起生效，货、款两清后，合同自动失效。

六、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附件附于本合同之内，所有附件在法律上均与本合同有同等效力。

七、本合同壹式两份，由甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人 ：法定代表人：

(或委托代理人) (或委托代理人)

联系人及电话:联系人及电话:

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

**安装围挡合同范本7**

甲方：

乙方:

甲、乙双方经协商一致，确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，根据《\*\*\*\*\*\*\*合同法》、《\*\*\*\*\*\*\*建筑法》及其他有关法律法规，并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守执行。

第一条 工程概况

1、工程名称： 商丘市宋城路景观绿化带工程

2、工程地点： 宋城路 睢阳大道--星林路

第二条 承包范围及内容

1、承包范围

给水系统以市\*\*进水表点起，安装景观给水从水表安装至景观各给水点，与室内给水管以窨井进水表为界；排水系统从景观排水点至市政第一个检查井；

（2）景观电气照明、动力配电

范围：商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容

单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷接地、等电位系统。

（3）本项所有各种井的砌体及安装所有用工。

2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸（包括设计变更和有关技术文件）中的水电安装全部施工内容。

第三条 质量技术要求

1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司

知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。

2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进行验收，因乙方原因造成第一次验收不合格，必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格，则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的，按上述工期约定责任处罚。

3、各管线安装应严格设置\*\*点，确保横\*竖直，位置正确，若出现\*整度和垂直度达不到优良验收标准，每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由承包方全部负责。

4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的，应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内，浇砼现场必须有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，若发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元。

第四条 承包方式

**安装围挡合同范本8**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方根据一、工程概况

工程名称：围挡施工工程

工程内容：以甲方提供的施工图纸、说明，及经甲方签章确认的设计交底记录、设计变更通知(或技术核定单)为准，具体工程边界划分以设计图纸以及甲方的书面通知为准。

>二、工程承包范围：

承包范围：图纸范围内围挡及有关的预留预埋和安装、调试，具体以补充条款和甲方的图纸、说明为准。

1、甲方有权决定本工程红线范围内及红线外距离50米范围之内因设计变更、指令单涉及的增加工程是否由乙方施工，若甲方决定将以上工程委托给乙方施工，乙方必须充分理解甲方对该委托的\'要求，予以配合并按时完成，价格按照合同内同类工程和合同约定条款计取。若乙方拒绝接受甲方指令，甲方有权将该项工程委托给其他单位施工，并按照该项工程造价的20%向乙方索取违约金；

2、乙方按工程承包范围包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包验收、包施工全部风险。

>三、工程围挡施工要求

1、该围挡为临时施工用围挡，但由于本项目施工周期较长，要求围挡有一定坚固度、焊接要牢固、部分地段采用螺丝连接（可活动）。

2、主支架采用\_\_\_\_\_角钢，尺寸总长约\_\_\_\_\_m，角钢必须做防锈漆，安装要求坚固、美观、线条\*直（具体做法见附件）。

>四、合同工期：

开工日期：以甲方下发的进场通知书为准。

合同工期：在接到甲方通知后20日内。

>五、质量标准：合格

>六、合同价款：

按照施工要求（本合同第五条质量标准）。单价：￥元/\*米。围挡总长度约\_\_\_\_\_米，每米\*米，合计\_\_\_\_\_\*米。总价约：\_\_\_\_\_元（具体金额按实结算，以工程部计量为准）。

>七、付款方式：

1、乙方在接到甲方通知后，开始办理相关手续，乙方在办理相关手续的同时材料进场，施工手续办理完成，达到施工阶段，甲方支付乙方总工程造价的\_\_\_\_\_%，即\*\*\*￥：\_\_\_\_\_；

2、乙方在完成主体框架，经验收合格后，甲方支付乙方总工程造价的%（即付款至工程总造价的\_\_\_\_\_%），即\*\*\*￥：\_\_\_\_\_；

3、工程全部完成，并经甲方验收合格，甲方支付乙方总工程造价的%（即付款至工程总造价的%），即\*\*\*￥：\_\_\_\_\_；

4、甲方暂留工程总造价的\_\_\_\_\_%作为工程保证金，待质保期（贰年）过后无息全额返还。

5、如超出合同范围

>八、甲方责任与义务：

1、甲方有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方要求；

2、甲方负责提供施工现场的施工场地；

3、甲方按本合同规定结算相关费用；

>九、乙方责任与义务：

1、乙方承担围挡施工所涉及的所有报批手续及相关费用；

2、乙方自行负责施工场地的水、电等事宜及费用；

3、乙方在接到甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕；

4、乙方应严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定；

5、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定，如在使用过程中出现倾倒、扭曲变形、开裂等问题，乙方应承担返工及相应损失；

6、乙方在本围挡施工制作及设置过程中，必须严格按操作规范进行生产制作，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关；

7、自验收合格之日起，乙方制作的围挡工程项目质保贰年，在验收合格贰年内出现的所有质量问题，均由乙方负全责（人为损坏除外，如出现人为损坏，乙方应在接到甲方通知后，24小时内进行修复，甲方为乙方提供相应费用）；

8、如在质保期内出现质量问题，在接到甲方通知后1小时内做出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理（如不能及时处理，甲方有权自行安排修复工作，相应费用从质保金当中扣除，如质保金不足支付相应费用，甲方有权向乙方追讨）；

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：

——围挡制作安装工程施工合同 (菁华1篇)

**安装围挡合同范本10**

甲方：

乙方：

兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、\*\*路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：

1、施工内容

施工长约、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

2、安装说明

同心路长约公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX023高\*\*灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设；\*\*路长约公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX013\*\*灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

3、相关施工数量、费用见价格表：

4、安装期限

在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯；\*\*路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

5、质量标准及验收标准

工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。

按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

6、付款方式

协议签定后由甲方预付合同款的给乙方；路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%；路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%；路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

7、其他

在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定\*\*人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定\*\*人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**安装围挡合同范本11**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_

兹有乙方承接甲方\_\_\_\_\_\_省惠水县“同心路、\*\*路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议：

1、施工内容

施工长约、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

2、安装说明

同心路长约公里，路灯安装间距为30米，安装\_\_\_\_\_\_\_\_高\*\*灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设；

\*\*路长约公里，路灯安装间距为30米，安装\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

3、相关施工数量、费用见价格表：

4、安装期限

在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯；

\*\*路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

5、质量标准及验收标准

工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。

按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

6、付款方式

协议签定后由甲方预付合同款的给乙方；

路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%；

路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%；

路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

7、其他

在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定\*\*人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定\*\*人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**安装围挡合同范本12**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方根据《\*\*\*\*\*\*\*广告法》及有关规定，基于双方已签署的“\_\_\_\_年广告制作公司年度协议合作合同”，签订此围挡制作分合同，并共同遵守。

一、委托事项：甲方委托乙方进行\_\_\_\_\_\_\_\_项目示范区围挡的制作安装工程。

二、工程承包范围：示范区的围挡制作安装，包括砼基础、预埋铁件、钢结构及结构面板(镀锌铁皮)、照明射灯、广告画喷绘等。

三、合同工期：

1)开工日期：乙方在合同签订后第1个工作日内将原材料进场，2个工作日内开工。

2)乙方所提交的设计方案图纸获得甲方的签字确定后，方可进场施工。

3)合同工期：总日历天数10个工作日。乙方从进场之日算起10个工作日内完成制作安装。

4)所有报建工作由乙方完成，费用乙方承担。

四、合同价款：

合同暂定价为\_\_\_\_\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_万元整)，综合单价为\_\_\_\_元/m2,具体结算造价以现场实际施工面积乘以综合单价为准。综合单价已包材料、制作、安装、利润、税金、报建等一切费用，除此之外，甲方无需向乙方支付额外费用。

五、付款方式：

1)乙方将全部围挡制作、安装完成并经甲方书面验收合格并办理完竣工结算之日起15个工作日内，甲方向乙方支付结算金额的95%，剩余5%作为质保金，待质保期结束后扣除相关费用后无息退还;

2)乙方在付款前必须提供正规合格\*\*，否则甲方有权延迟付款，所有责任均由乙方承担。

七、验收：

1) 甲方依照合同有关条款制作安装的围挡进行验收，验收合格后，甲方\*\*须即在验收单上签字;如甲方未能签字，须说明具体原因，乙方应进行调整，乙方调整后的制作成果经甲方确认验收合格后，乙方调整完成后通知甲方验收之日为乙方维修完成围挡之日。

2) 甲方须自乙方通知其验收之日起5日内，对已制作安装完成的围挡进行验收。甲方确认验收合格的，乙方通知验收之日为乙方完成围挡之日。

八、修改/变更：

本合同包含合同双方所有意向，并取代双方在此之前所达成的一切书面或口头协议;任何对本合同内容的修改或变更均须双方共同书面认可;由本合同所产生的任何\*\*或义务未经对方书面许可不得转让。

九、质量保修:

1)乙方对所施工内容提供质保，期限为一年，在正常使用期限内出现质量问题，乙方应当在3个工作日内负责无偿维修、更换，维保工作由乙方负责。

2)因自然灾害或其他单位施工破坏，导致围挡出现质量问题与乙方无关。

十、不可抗力：

由于\*\*、军事、经济或自然灾害以及\*命令、市政建设、\*\*法规，非乙方原因造成的工期延期，乙方可申请延长工期，经甲方和乙方协商后，以书面的形式确认工期延长的时间，竣工日期做相应调整。若此类事件发生后，乙方应在5日内以书面形式通知甲方，并提交乙方认为有权要求延期的详\*\*告，以便甲方可即时对乙方提交的报告进行研究。但在不可抗力因素消除之后的剩余合同期内，双方应继续履行合同义务。如本合同确实无法继续履行，乙方按实际成本结算费用，乙方将甲方已支付的全部费用扣除前述费用后退还甲方。

十一、违约责任：

1)如甲方超过付款方式中每期付款日期约定的付款时间，则每逾期一天，甲方须对乙方支付合同价款的千分之一的违约金。(不可抗力除外)

2)由于乙方原因未能按期制作安装完成广告制作物，则每逾期一天，乙方需对甲方支付合同价款的千分之一点五的违约金。如乙方逾期累计达[10]天的，则甲方有权\*\*合同，乙方须返还甲方已经支付的全部费用，并支付相当于合同价款的10%作为违约金。

十三、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式伍份，甲方执叁份,乙方执二份，具有同等法律效力。

十四、其他事宜：

本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，应向本合同签订地区\*\*提\*\*讼解决。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)\*\*人：\_\_\_\_\_\_\_\_(签字)\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_ (盖章) \*\*人：\_\_\_\_\_\_\_\_(签字)\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

——围挡制作安装工程施工合同书 (菁华1篇)

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn