# 监控系统维修合同样本2023

来源：网络 作者：落花成痕 更新时间：2024-02-26

*(全包式)维护保修合同　　甲方(以下简称甲方)：　　乙方(以下简称乙方)：　　甲方现将---------监控系统2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日)的维护保修项目委托给乙方，经双方友好协商，达成以下协议：　　一、 维护...*

(全包式)维护保修合同

　　甲方(以下简称甲方)：

　　乙方(以下简称乙方)：

　　甲方现将---------监控系统2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日)的维护保修项目委托给乙方，经双方友好协商，达成以下协议：

　　一、 维护保修内容

　　2023年主要维护任务是将安保视频监控系统的所有设备进行全包式(即：维护部件、材料、维修及人工差旅费全包性质的)维保(荧光屏显象管部分损坏的监视器，以及雷击、强电入侵、人为等引起的非自然损坏因素除外)。具体维保设备清单见附件.

　　二、维护保修的任务与要求

　　1、按照总额承包方式结算的项目内容，乙方按甲方的要求一年内，每半年对分布在市、县、镇各地的设备、系统、转接部件及其视频、电源和控制转接线路进行维护检修与性能测试一次，检修所需要更换的元、部件和线材由乙方承担。乙方要及时修复一年内所有自然损坏(荧光屏显象管部分损坏的监视器，以及雷击、强电入侵、人为等引起的非自然损坏因素除外)的视频监控系统设备，乙方维修所需要的元部件、线材、辅助材料、维修费用、人工费用、食宿费、交通费、返修设备往返运保以及与维修有关的其他费用均由乙方承担。

　　2、系统主机故障时，乙方应及时提供备用主机接替。

　　3、乙方必须保证对发生故障的设备现场维修的修复时限不超过70小时;返修设备的修复时限不超过150小时。

　　三、维保质量的考核与验收：

　　1、甲方应根据视频监控系统运行的实际状况和系统设备的故障现象及乙方进行维护保修处理的情况做好详细的电子和纸质纪录。乙方应对视频监控系统设备的维护保修项目建立一个详细的维护保修工作档案。

　　2、甲方按照合同条款的《维护保修任务与要求》对乙方的维保工作进行考核，根据电子工单处理与登记的情况或根据纸质纪录的情况，每季度主要从维保质量和时限两方面对视频监控系统的维护保修工作进行一次考核与验收。考核合格，验收通过后甲方方可支付该季度的维护保修费给乙方;经过考核与验收，如果乙方的维保工作没能达到合同条款的要求，甲方将根据实际情况

　　每延迟24小时，按照当季维保金额的0.25%比例扣除相应的维保费用。

　　3、甲方按照合同规定在下一个季度的第一个月的30日以前将上一季度的维保款汇到乙方的帐户上，甲方无故逾期付款超过10天,从次日起,每加一天,按逾期付款金额的0.0625%向乙方支付滞纳金.

　　四、年度维护保修的费用及付款方式

　　1、总额承包方式结算的项目全年维护保修的总费用为人民币50,000.00元整，大写人民币伍万元整，当季维保费用在下一个季度的第一个月的30日以前结算一次。维修保修时间为2023年1月1日至2023年12月31日，期限壹年。

　　五、协议生效

　　本协议经双方代表签字并加盖单位协议章后即时生效。协议正本一式 肆 份，双方各 贰 份，具有同等法律效力。

　　六、协议变更

　　本协议约定事项如有任何变更，变更之处均应有签字确认，否则变更无效。

　　七、争议解决方式

　　因执行本协议所发生的与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果协商不能达成协议，双方同意提交马鞍山仲裁委员会仲裁。

　　甲方：南京名品城

　　(盖章)

　　签字：

　　乙方：南京汉安科技实业有限公司

　　(盖章)

　　签字：

　　签订日期： 年 月 日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn