# 门窗扶手合同范本(合集13篇)

来源：网络 作者：诗酒琴音 更新时间：2024-03-18

*门窗扶手合同范本11、支付方式加工、安装费用的支付：乙方向甲方请求付款前，必须征得总包方同意，并由总包方在合同付款单上签字确认，甲方收到经总包方签字确认的合同付款单后向乙方支付相应款项。2、付款方式为材料全部进场付暂定总价的30%，达到竣工...*

**门窗扶手合同范本1**

1、支付方式

加工、安装费用的支付：乙方向甲方请求付款前，必须征得总包方同意，并由总包方在合同付款单上签字确认，甲方收到经总包方签字确认的合同付款单后向乙方支付相应款项。

2、付款方式为材料全部进场付暂定总价的30%，达到竣工验收条件付暂定总价的40%，竣工验收合格结算完后付至总价的95%，留5%的质保金，质保期满后无质量问题付清。

质保期从竣工验收合格之日起一年，质保期内有问题乙方必须履行维修责任。

3、乙方在收到甲方的工程款的同时，需向甲方提供足额的相关发票。

**门窗扶手合同范本2**

甲方法人签字：

乙方法人签字：

日期：

合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为了保证\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、建筑面积(工程形式)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、施工地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

四、工期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、开工：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日;

2、竣工：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日;3、合同工期总共历时\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_天。

五、承包形式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

六、工程质量标准：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

七、工程价款：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_共计人民币元。

八、付款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_本合同生效后支付合同款项的\_\_\_\_\_%，计\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的\_\_\_\_\_%，计\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元;质保金\_\_\_\_\_\_元，质保期满后支付。

九、质保期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年。

十、双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日

采购方（甲方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应方（乙方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**门窗扶手合同范本3**

1、本合同自签订之日起生效，一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具同等法律效力。

2、本合同之双方签字盖章后生效。

合同签定日期：合同签定地址：

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

单位地址：单位地址：

开户行：开户行：

银行帐号：银行帐号：

电话：电话：

传真：传真：

邮编：邮编：

发包方：

承包方：

一、工程概况

二、合同工期

1、实际开工日期以发包人或发包人委托的监理公司下发的开工令为准。

2、生产工期：合同签订后，承包人根据发包方提供的图纸（详附件做法）及现场实际情况且符合发包方要求的前提下提供《产品供货计划书》（含产品型号、规格、数量等）制作。

3、工期：签订合同后10日历天内进场，进场后40日历天完成承力框架结构安装，三个月内完成全部工程内容。

4、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气、与其它工程等工序配合所需时间在内。

5、施工进场时间：自开工令发出之日起逾期3天仍未进场施工的，发包人有权解除合同，对发包人造成损失的，承包人赔偿相应损失。

三、合同价

1、综合单价价：深灰色铝合金夹胶玻璃栏杆￥元/米，深灰色铝合金格栅栏杆￥元/米，阳光窗不锈钢护窗栏杆￥元/米。

2、综合包干单价包含的内容：包括但不限于深化设计费用、栏杆、扶手、预埋铁件的人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、各种材料检测费、完工清理工作、成品保护、利润、管理费、税金（包括但不限于提供资料、检测、验收）费用、工程保修、风险费及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。除发包人的设计变更原因外，合同综合单价不因任何因素进行调整。

3、含税包干单价包括的工作内容：提供材料样品、确认栏杆尺寸、栏杆的生产、运输及上下车、二次转运、现场入库及保管、安装、检测等。

4、所有栏杆数量均按发包人确认的实际安装数量计算，并以发包人提供的尺寸为标准，由甲乙双方审核签字生效。

5、栏杆工程量计算规则是按照栏杆类型分类以米计算。

四、承包范围及承包方式

1、承包范围:本工程承包范围为项目一期栏杆制作安装工程。根据发包人提供的栏杆工程要求，以现行的有关国家标准及行业标准规定的技术原则为依据，由承包人承担栏杆制作、运输、安装及保修期内的维修等。

2、承包方式：包工包料、包运输、包损耗、包工期、包质量、包安全、包检测、包防雷接地、包文明施工、包市场风险、包税金、包一次通过验收的形式承包本项目。

五、工程质量标准

1、工程质量标准、规范及验收依据按以下要求执行：

2、按国家和地方现行的施工验收标准、规范及强制性标准条文执行，如国家和地方验收标准及规范有抵触的，按国家验收标准及规范执行；无国家和地方现行的施工验收标准及规范的，则按通用的验收标准及规范执行。在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行。

3、其它与工程相关的验收标准及规范（包括有害物质排放和消防等相关规范标准及要求）均属本工程的验收依据。本工程需符合国家和地方现行相关节能的规范、标准及要求，承包人必须按相关节能的规范、标准及要求施工。

4、本合同及附件、发包人提供的施工图及图说、施工图会审纪要、发包人书面通知、施工界面和中标通知书、投标书及附件以及发包人提供的符合要求的设计变更、技术核定（洽商）等均作为本工程的验收依据。

5、承包方必须保证工程质量一次性验收合格。

6、工程质量由发包人认定。发包人结合视觉感观及随机点数检测进行评定。

7、承包方应严格按照施工图纸、设计变更、技术核定、国家和行业现行施工验收规范的要求及标准和本合同约定的技术要求和材料要求进行施工，不得出现任何偷工减料的行为；

**门窗扶手合同范本4**

1、指定款式按行业标准的要求加工和安装。

2、质量不合格而影响工程质量的，其产生的费用由乙方承担。

3、施工过程中，甲方提出工程项目时，在单价不变的前提下必须提前与乙方联系。在签订《工程项目变更单》后，乙方才能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，由甲乙双方商定。如乙方要更改或者添加任何材料的，需取得甲方事前书面同意，否则所有额外费用由乙方承担。

4、每次下单按档次的数量来约定交货时，若因甲方原因影响乙方加工进度的，逾期交货由甲方负责。因乙方原因影响逾期交货则由乙方负责。

5、足厚黑钛板材料为：\_\_\_\_\_\_\_/㎡；足 mm厚黑钛板材料为：\_\_\_\_\_\_\_/㎡；足厚镜面玫瑰金材料为：\_\_\_\_\_\_\_元/㎡；足厚镜面玫瑰金材料为：\_\_\_\_\_\_\_元/㎡。以上价格均含安装人工费用，不含税费价格。

**门窗扶手合同范本5**

（一）甲方责任：

1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的\_\_\_\_\_\_\_日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2、按工程进度向乙方支付工程款。

3、委派\_\_\_\_\_\_\_为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方责任：

1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

**门窗扶手合同范本6**

1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款，经乙方催告后两个月内甲方仍未支付，严重影响工程施工的，乙方可以单方解除合同。

2、乙方出现下列情况，甲方有权与乙方解除合同。

①乙方冒用他人资质，或者私自将工程进行分包或转包。

②乙方不及时进驻工地进行安装，经甲方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

③乙方收到甲方《整改通知》后3日内，仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

④乙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

⑤乙方不按甲方指定或确认的材料，以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

⑥加工、安装质量不合格，并拒绝重作、返工。

**门窗扶手合同范本7**

1、一式两份，甲乙双方各执一份。

2、同履行完毕后，自行终止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

甲方：

乙方：

一、原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守。

二、安装。

三、 交 货 期：合同签订后 15 天后内货到现场， 10 天内安装完成。

四、 交货地点：

五、 结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的 30%即35000元，验收合格办理总结算，10天内，甲方即一次性付清全额余款。

六、 乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。

七、 违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额 30% 的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付贷款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。

八、 本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

九、 产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。

甲方（签字盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（签字盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_\_\_\_代表：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程期限：

二、承包方式和范围

1、承包方式：固定综合单价包干；包工、包料、包运输（含装卸）、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

2、承包范围：围墙铁艺栏杆制作安装（按甲方要求施工）

3、工程量：700m（暂估）(最终以现场实测为准)

三、质量要求

1、高度为；

2、50x50方管壁厚为；

3、40x40方管壁厚为；

4、20x20方管壁厚为；防锈漆为黑色；乙方安装时，主立管与预埋件必须满焊。乙方必须根据图纸及限价房意见进行施工，

四、合同价格

本工程为固定综合单价为 元/1延长米（包括铁艺栏杆材料制作安装刷油）。总价款以现场实测核算为准。

五、付款方式

发货前甲方支付乙方预付款10000元整，乙方货到现场后，甲方付款达到所到现场货款70%，竣工验收合格后付至合同价款的95%，其余5%如没有维修问题一个月内一次性付清。

六、责任

1、负责提前7日向乙方发出进场通知。

2、负责提供乙方施工用水、用电源等，电源线、水管乙方自备。

3、负责按本合同的约定及工程结算支付工程款。

4、办理工程竣工结算。

5、负责检查、接收及保管乙方提交的竣工验收资料及相关文件。

1、乙方在签订合同之前必须查看工地及周边环境，了解所有与工程施工有关或可能产生影响的相关因素，对承包范围、工程期限、质量要求、施工图纸、技术说明、合同条件、施工配合、现场管理已十分了解；乙方进场后须对现场发生的一切相关事务负责。

2、开工前乙方应对施工图纸认真核查，因检查疏漏或未及时提出而造成的相关损失均由乙方自行承担。

3、乙方应严格按照甲乙双方确认的清单、设计、封样样品及相关的技术要求采购材料及附件，并提供相应质量合格证明和使用说明书等；因乙方采购材料及附件不符合本合同约定而产生的所有损失均由乙方负责。

4、材料进场需通知甲方、总包方、监理进行现场检验，并履行交接手续；施工期间即竣工工程正式移交前乙方进场的材料、设备、半成品及成品保护责任均由乙方承担。

5、乙方应服从甲方委托的总包单位的现场管理、质量管理、进度管理、安全管理；积极配合其他配套工程、附属工程的施工；无条件服从总包单位的统一调度与安排。

6、负责在遇有影响工期情况发生时，应及时向甲方提交报告，由甲方核查、协调并通过书面形式确认工期是否顺延。

7、负责做好施工记录，隐蔽工程记录，收集、整理、提交相关技术资料。

8、竣工工程经验收合格后十五日内乙方须向甲方完成移交，乙方不得以任何理由拒绝交付已竣工工程；因乙方拒绝交付而造成的所有损失及连带责任均由乙方负责。

9、乙方须执行国家及省市有关安全施工的规定，采取有效的安全措施，施工现场的安全责任由乙方全部承担。

七、工程验收

1、工程验收以甲方确认的施工图纸、技术要求、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB5021-20xx）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）为主要依据。

2、乙方必须按照工程施工实际情况制作完整的竣工资料二套，并将竣工申请于工程竣工后5日内送呈甲方。

3、在工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，甲乙双方须议定修补措施和修补期限，修补的工程完成后经验收合格再行移交，因此而发生的相关费用均由乙方承担。

4、工程质量如有争议，由甲乙双方共同指定的工程质量检测机构组织鉴定，所需费用及因此造成的所有损失均由责任方承担。甲乙双方均有责任的，根据责任大小分别承担。

八、工程结算

1、工程竣工报告经甲方认定批准后，乙方须及时提交工程结算报告，并会同甲方办理工程结算；甲方在接到全部资料后十五个工作日内完成审核工作，甲乙双方达成一致意见法人代表签字加盖公章后的结算报告为工程款支付的最终依据。

2、工程总量按照实际发生进行结算。

九、工程保修

1、本项工程质保期为贰年，质保期自本工程所属建筑工程验收合格之日起计算，具体起始日按单位工程竣工验收合格通知单签发日期执行；

2、质保期内因围墙铁艺栏杆采购、制作、安装等全部工程内容引发的质量问题，均由乙方负责免费更换或维修；

3、乙方须服从甲方的统一管理，维修人员应按甲方制定的维修制度及流程进行维修；质保期内的`维修工作须遵循先维修后归责的基本原则；甲方通知乙方两天后乙方仍不能进场维修或乙方维修后仍无法满足业主正常使用要求的，甲方有权另行安排他人维修，维修的费用标准由甲方确认并在质保金中扣除；乙方维修期间给业主造成的相关损失均由乙方负责。

4、质保期满后，甲乙双方确认已无质量及相关遗留问题，甲方负责在一个月内将扣除已发生的维修费用后所余质保金一次性返还乙方。

十、违约责任

1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付￥元的违约金；

2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方赔偿，甲方可对该乙方进行经济处罚。

3、由于工程施工质量、选用材料不合格造成的损失，由乙方承担。

十一、本工程乙方不得转包或再分包给第三人。

十二、争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解、或和解、调解不成的，双方约定向当地人民法院起诉。

十三、其他

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。

3、本合同如果产生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

4、本合同共一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。

甲方（签字盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（签字盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_\_\_\_代表：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

1、乙方承诺安排秀的安装队伍施工，确保安装进度和质量。

2、安装过程中，所需的辅料乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

3、在安装前，型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方应及时调换。

4、乙方在安装过程中，必须遵守甲方和总包方的各项安全管理约定，如果乙方没有遵守或因乙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方或总包方造成的损失，均由乙方承担。

5、安装完毕后，乙方负责配合总包方对加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。总包方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

6、总包方验收后若有异议，出具书面报告给乙方，乙方应在3日内给予答复；由于短缺或质量问题等，乙方应在3天内补齐或更换。

7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

8、总包方必须保障乙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

承包方： (以下简称甲方)

施工方： (以下简称乙方)

甲方将其承揽的 护栏及百页窗制作安装，现在安装承包给乙方，为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：2、工程地址：

二、乙方负责施工所需的一切工具，甲方将制作好的成品运至工地指定位置由乙方负责卸车及场内转运。

三、施工日期及时间：

自 年 月 日起，配合基建工地施工进度进行相应完工 ，如因停电及不可抗拒的自然因素工期顺延。

四、合同价款。

1、护栏安装按 /m，百页窗按/㎡计算。

2、此单价包括人工费、机械使用费、保险费及安装耗材。

3、工程结算以甲方结算实际面积为准。

五、质量要求：

1、护栏及百页窗尺寸由乙方测量，甲方依据乙方提供尺寸制作，如测量有误所造成的损失由乙方承担，如测量尺寸准确制作有误导致无法正常安装由甲方承担。

2、因乙方安装失误造成返工或工程处罚，由乙方负责人承担返工费及材料损失(费用在乙方人工费余款中扣除)。

六、付款方式：

工程竣工并验收合格后支付总工程款的`90%，扣10%质保金，至工程验收合格一年后付清余款。

七、现场管理及安全责任

1、安装人员进入工地必须确保安全文明施工，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，自行购买安全保险，按规定操作，保证安装质量。

2、乙方所有参加安装的工人，进入安装现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》操作。发生任何安全事故损失均由乙方完全承担，甲方概不负责。

八、双方的责任和义务：

甲方的责任：

1、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

2、甲方有协调乙方与基建。

乙方的责任：

1、在正常条件下，确保工期，不得无故拖延工期。

2、乙方须自备安装所须的一切工具。

3、乙方在保修期内自接到维修通知应在48小时内进行处理，不得推诿，否则视为违约。

4、严格执行现行有关技术标准和技术规范，完全配合基建方施工以确保工程质量。

九、违约责任：

甲乙双方任意一方违约，须向守约方支付总工程款的10%作为违约赔偿。

十、合同自双方签字即生效，至维修期满且结清所有款项自然终止。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

十二、未尽事宜另行协商，订立补充协议，补充协议同为本合同组成部分，具有同等法律效应。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_

一、施工范围和施工材料

（一）施工范围：

（二）施工材料：

二、施工方案和验收标准

三、施工现场管理

（一）乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工；若施工过程中发生安全事故，乙方负全部责任。

（二）乙方要对施工人员进行全员安全教育，制定周密安全措施后方可施工。

（三）甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

（四）施工用水、用电由甲方提供。

四、工程造价和结算方式

该工程实际安装面积为\_\_\_\_\_\_\_平方米，结算价格为\_\_\_\_\_\_\_元/平方米，工程总价为\_\_\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_\_\_）。

五、施工工期

按照甲方要求工期施工，以不耽误单位正常工作为原则。

六、质量保证

甲方：

乙方：

因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性，为防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。

**门窗扶手合同范本8**

1.除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价\_\_\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2.甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的\_\_\_\_\_\_\_%计付违约金。

3.由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的\_\_\_\_\_\_\_%向甲方计付违约金。

4.本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准，

**门窗扶手合同范本9**

（一）系统总造价

1、本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币\_\_\_\_\_\_\_

2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付

甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

1、签订合同之日起\_\_\_\_\_\_\_日内甲方付总工程款的\_\_\_\_\_\_\_%;

2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的\_\_\_\_\_\_\_%

3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的\_\_\_\_\_\_\_%、

**门窗扶手合同范本10**

1、乙方选用的型材、配件及辅料等必须符合国家标准和双方共同确认的《加工、安装技术要求》。

2、乙方加工、安装必须符合国家标准。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准，执行新的国家或行业标准。

3、乙方在安装前将检测报告、检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料（需加盖公章）备齐，提交甲方一份。另外，甲方验收时有权随机抽取检测，相应的检测费用由乙方承担。

4、加工、安装完毕后，表面不允许有毛刺、油污或其它污迹。表面平整，没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

**门窗扶手合同范本11**

1、乙方承诺安排秀的安装队伍施工，确保安装进度和质量。

2、安装过程中，所需的辅料乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

3、在安装前，型材变形、外观破坏、规格不符等，乙方应及时调换。

4、乙方在安装过程中，必须遵守甲方和总包方的各项安全管理约定，如果乙方没有遵守或因乙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方或总包方造成的损失，均由乙方承担。

5、安装完毕后，乙方负责配合总包方对加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。总包方验收合格后，在验收合格确认文件上签字、盖章，并提交甲方。

6、总包方验收后若有异议，出具书面报告给乙方，乙方应在3日内给予答复；由于短缺或质量问题等，乙方应在3天内补齐或更换。

7、甲方收到乙方的最终验收报告后，由甲方协同相关技术人员进行复检，合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况，根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

8、总包方必须保障乙方的正常施工条件，出现停电、施工受阻等情况时，必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期，属于责任单位个人行为。

**门窗扶手合同范本12**

1、乙方施1人员所需的安全帽、手套、劳动鞋等劳动保护用品及施工所用的螺丝、焊丝、气体、玻璃胶、电动工具(含电线50米以内)、手工用具均由乙方自行负责。

2、乙方根据甲方总进度计划、安排好工人，并服从甲方的合理工序搭接安排。

3、乙方应严格按有关施工技术操作规范、单项作业规范规程要求、现场安全技术交底进行施工，如果安装工作质量不合格由乙方负责返工重作。

4、乙方施工生产人员不遵守劳动纪律、违规操作发生伤亡事故，所产生的一切责任和费用均由乙方负责。

**门窗扶手合同范本13**

1、质保期内乙方免费进行维修。如果因乙方原因致使损坏的，由乙方承担相关费用。

2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的，乙方应免费更换和维修。

3、乙方撤场后，如出现需要维修问题时，乙方接到甲方或甲方委托的物业公司通知后，24小时内必须到达现场进行维修（非乙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的，相关维修费用由甲方或当事人承担），否则视同乙方授权甲方或甲方委托的物业公司自行处理，所发生费用从质保金中扣除。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn