# 门窗技术合同范本(实用38篇)

来源：网络 作者：梦回江南 更新时间：2024-02-20

*门窗技术合同范本11、合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的%。2、产品制作及安装共分时间向乙方再支付工程总价款的 %，第二批：玻璃安装完成，验收合格后甲方支付乙方至总价的 % 。3、工程质保金为工程价款的%。4、甲方在工程保质期到期后10...*

**门窗技术合同范本1**

1、合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的%。

2、产品制作及安装共分时间向乙方再支付工程总价款的 %，第二批：玻璃安装完成，验收合格后甲方支付乙方至总价的 % 。

3、工程质保金为工程价款的%。

4、甲方在工程保质期到期后10天内，无质量问题将质保金金额支付乙方。

5、当甲方未履行支付工程价款义务时，标明的货物的所有权属乙方所有。

6、工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。

7、甲方因工程款不足，需乙方部分垫资，甲、乙双方另行协商签订补充协议。

**门窗技术合同范本2**

1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方；

2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方；

3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方；

4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方；

5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。

**门窗技术合同范本3**

甲方：

乙方：

一、工程名称： 安装地址：

联系人： 电话：

二、铝合金门窗的类型、颜色、尺寸和数量

1、材料品牌及规格型号：铝型材采用山东凯米特铝业有限公司生产的牌铝材。

(1)门窗型材规格见门窗价格清单，隔热型材主要壁厚不小于 mm，非隔热型材壁厚不小于 mm，型材颜色按甲方认定的色卡颜色执行。门窗所用的玻璃符合《建筑玻璃应用技术规程》JG113 的规定，中空使用 、 玻璃，单片玻璃使用 玻璃。

(2)密封胶为 牌，墙体与铝合金窗之间须打发泡剂填实，发泡剂为牌。

(3)具体尺寸、数量以现场实际框外围尺寸为准。

2、本合同的铝合金窗的类型根据甲方确认图纸执行。

3、在大面积制作前乙方须按甲方指定的材料配件制作样窗，经甲方及施工监理认可后方可生产。样品窗作为以后的检验验收标准及依据。

4、本合同范围： 门窗工程。

5、乙方对窗所用材料提供样品，由合同双方共同盖章封存，作为乙方施工、施工过程检验、竣工验收、竣工决算的依据。

三、铝合金窗的质量、安装及验收方式

1、质量标准：施工质量符合国家及山东省有关规范、标准和规定;同时满足设计要求。

2、验收方式：一次性通过市政府主管部门的检验和验收。如国家颁布新的有关技术标准，则遵照新标准执行，靠高不靠低。

3、乙方安装施工中，每道工序完成后，必须经甲方、施工监理验收后，方可进行下道工序。

4、乙方负责竣工前铝合金门窗的全面清理。

5、乙方自行承担铝合金窗的工程竣工验收试验及检测费。

四、合同工期

1、铝合金窗工程开工日期：本合同双方签名盖章生效后开工，全部工程要求在 前全部完成，并通过验收合格，随着主体工程竣工交付使用。

2、乙方施工时不得影响总包的总体进度计划，同时满足甲方的要求，如因土建方原因造成不能及时安装工期顺延。

五、运输方式及成品半成品保护

铝合金窗成品出厂由乙方负责运至施工现场。在工程没有竣工前，乙方的成品、半成品保护由乙方自行负责，若有损坏和丢失及时更换。

六、安全生产、文明施工

乙方应遵守甲方施工现场有关安全生产与文明施工的规章制度。

七、决算和付款方式

1、窗供应及安装价格：

以下附表所列综合单价包括：材料、安装、运输、保险、成品保护、材料试验检验，管理费、利润、税金等费用，以下单价均为包死单价不做任何调整。

(1)本工程总造价约为 元，大写： 。(本价款仅为中间拨款依据)，最终以实际门窗框外围面积结算价款为准。具体项目及综合单价下附表：

(2)决算程序：

竣工验收后，乙方提交竣工决算资料(包括：竣工决算书、合同、现场双方及监理共同确认的面积签证及其他与决算相关的资料)交予甲方，甲方在一个月内进行审核，若乙方提供的决算资料不完整或与实际情况不符，则决算时间相应顺延。

2、付款方式

(1)材料进场付至该部分工程总价款的 %。

(2)铝合金窗全部安装完成，经过总包，甲方和监理初验合格后，付至总价款的 %;

(3)竣工决算后付至决算款的95%，留5%作为质保金两年后支付(由于质量问题且分包服务不及时，而产生的费用在此质保金扣除)

八、其它要求

该工程的工期、质量乙方必须对总包单位负责，同时必须服从总包单位的管理。

九、售后服务

1、保修期为 年，保修期自竣工验收之日起计算，保修期内如因乙方产品质量问题原因造成的维修，乙方应在48小时内赶到需维修现场并免费维修，如非乙方原因造成的损坏、乙方负责维修并只收取成本费。

2、铝合金型材保用50年。

3、用户入住后，乙方派专人在现场配合物业对窗的正确使用进行指导。

4、保修期内如发现产品质量问题，乙方24小时内人员到位。

5、保修期内乙方每季度派专人回访，征求用户意见。

6、乙方提供铝合金窗保修期外的终身有偿售后服务(材料成本费)。

十、违约及合同纠纷

1、甲方应如期付款给乙方，如不及时付款，由此产生的生产和施工延误，应由甲方承担责任。

2、乙方的供货、现场安装、现场进度等现场管理纳入总承包方的管理范围，由总承包方全权负责。甲方有权根据现场施工情况，对乙方进行管理。对乙方施工所用材料设备，进场前需经甲方及监理认可。

3、由于甲方原因，对已安装的门进行修改或调整，造成费用增加，应由甲方承担责任。

4、如果由于乙方质量问题而产生的安装延误，应由乙方承担责任。 5、如果由于乙方交货、安装不及时而延误工程进度或给甲方造成其它损失，应由乙方负责赔偿。如果造成甲方交房延误的，由乙方承担延误交房所引起的用户索赔等直接经济损失。

6、保修期内，如果由于乙方窗质量问题而造成的窗渗水及造成直接和间接损失，则由乙方承担经济损失。

7、合同纠纷按《\_合同法》解决。

8、工程竣工后，发生各种质量问题，经书面通知乙方处理而分包方未经及时组织修缮，则甲方届时有权自行维修，并将维修费用在余款中扣除，并视为乙方违约。

9、如果乙方施工人员有违反施工现场管理制度的现象，甲方有权予以警告、罚款或其他处罚，罚款在工程款中抵扣。

10、如果因乙方原因不能按合同工期时间段完成该时间内的工程量，每拖延一天罚款3000元。

11、乙方有义务配合甲方完成临时增加项目。

十一、其他：如中间施工发现材料不符合要求时，发现后一次罚款10000元，已做部分全部返工，不合格材料清退出场，甲方有权解除合同。乙方必须服从甲方、现场监理、总包方管理，否则甲方、现场监理有权进行处罚1000-元/次。

十二、本合同一式四份，甲方持二份、乙方持二份，经双方代理人签字盖章后生效。

十三、本合同未尽事宜，双方可进行友好协商，另行补充协议。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗技术合同范本4**

甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）

根据《\_合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方将 义务达成如下协议条款。

第一条：工程概况

一、工程名称：

二、建设地点：

三、承包方式：

包工包料

四、工作内容：

塑钢门窗的制作与安装。

第二条：合同价款与支付工程款

一、塑钢门窗材质要求：

1、塑钢窗选用海螺型材，颜色为内外把白色。北阳台塑钢窗与门使用两层玻璃，其他使用三层玻璃。

2、玻璃采用浮法玻璃，厚度为。

3、胶条使用POPK。

4、钢衬使用热镀锌钢衬。

5、北阳台塑钢门选用海螺专用门料。

6、门窗结算方式，按门窗实际尺寸计算。

7、门窗价格：

塑钢窗三层玻璃每平米元，塑钢窗二层玻璃每平米 元，北阳台塑钢门每平方米 元。

工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量测算。

二、拨款方式：

共分四次拨款。第一次拨款，材料进厂拨工程总造价款的30%，做为材料的预付款；第二次拨款，待占框完毕后按安装的实际面积付款40%，做为第二次进料款；第三次拨款，待门窗、玻璃开始安装时按实际面积付款20%；第四次拨款，待门窗、玻璃安装完毕，甲方验收合格后拨工程款总造价的5%，剩余5%为质保金，质保期限为贰年，质保期满后十个工作日甲方将剩余款项全部返还给乙方。

第三条：双方责任和义务

一、甲方责任和义务

1、甲方负责提供安装门窗的电源、水源。

2、协调各分包部门的合作关系。

3、向乙方提供工图、施工组织设计、安全技术及有关的书面交底与乙方签证，向乙方提供该工程的总进度计划。

4、乙方按照实际洞口尺寸制作安装，如窗形尺寸与洞口出现误差，由乙方负责。

5、本工程交工时间为，乙方进入工地时间为20xx年xx月xx日，竣工时间为20xx年xx月xx日。

6、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。

7、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

二、乙方责任和义务

1、乙方进入工地的施工人员必须是熟练的技术工人。每天完成工作量必须符合甲方的总施工进度要求。

2、乙方不能以任何理由拖延工期。

3、乙方必须承担因其质量原因而造成的所有损失。

4、乙方进入施工现场与甲方协调工作。

5、乙方人员必须遵守工地的各项规章制度、文明施工，作到工完场清。

第四条：工程保修

工程竣工验收交工后，乙方负责保修，保修期限为贰年（人为破坏不在内）。贰年后无质量问题甲方返还保修金。

第五条：其它

乙方必须搞好现场消防保卫工作，甲方有权处理施工发生的偷窃、违章、违纪、打架斗殴及其他违法事件。

第六条：本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成提请所在地人民法院诉讼解决

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

日期：

**门窗技术合同范本5**

供方： (以下简称甲方)

需方： (以下简称乙方)

一、 有限公司(以下简称“需方”)，需方同意向 有限公司(以下简称 “供方”)签订设备采购合同。供方需按照需方及设计院提供的 技改项目 工程检修起重设施招标技术文件制造设备，并承担合同设备的安装、调试。

二、双方授权代表技术洽谈和协商后，同意按下列条款签订本合同。双方一致同意，将严格遵守国家法律和政策，密切协作，以保证本合同的顺利完成。

三、交(提)货地点、方式：按需方指定地点(送货到现场)。

四、运输方式及到达站港和费用负担：汽车运输、运费供方负责。

五、合理损耗及计算方式：无。

六、包装标准、包装物的供应及回收：简易包装，不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限：按国家行业标准。

八、随机备品、附件、工具数量及供应办法：无

九、结算方式及期限：付款发货。

十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无。

十一、其它约定事项：

本合同未尽事宜由双方协商解决。

十二：本合同一式贰份(含清单)，双方各执壹份。具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗技术合同范本6**

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

由于甲方施工生产的需要，同意由乙方加工、承揽(安装)甲方东山头华中创新产业园：17#、24#楼塑钢门窗的制作安装，依照《\_合同法》等有关法律、法规及相关司法解释，双方当事人本着平等、自愿、公平和诚信实用的原则，达成如下合同。双方申明，双方都已理解并认同本合同的所有内容，同意承担各自的权利和义务、忠实地履行本合同。

第一条：加工承揽的定作物

1、工程名称：东山头华中创新产业园A区：17#、24号楼塑钢门窗制作安装工程。

2、工程地点：东山头华中创新产业园A区：沦河路。

3、承包方式：包工包料包验收移交。

4、承包范围：东山头华中创新产业园A区：17#、24号楼塑钢门窗制作安装及检测、验收移交。

第二条：质量要求及技术标准

1、设计标准符合《民用建筑设计通则》GB50352-20xx，《住宅设计规范》GB50096-20xx，《建筑物防》GB-50057-20xx等有关多层或高层的强制规范及行业标准要求。

2、质量标准按要求《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20xx;严格执行国家强制性技术质量标准，施工验收规范章程。标准图集工程质量，节约检验评定标准。

第三条：材料的质量要求

1、玻璃：底层商铺外窗使用双钢化玻璃，其如外开玻璃不需钢化。(即普通双玻璃)

2、型材：深灰色实德型材，其中平开(外开)窗采用60系列，推拉门采用80系列。窗主型村壁厚，门主型材壁厚，镀锌钢衬。

3、五金配件：配件采用国强牌、春光牌五金配件，安装滑撑时，坚固螺钉必须使用不锈钢材质，并应与框扇连接处进行防水密封处理。

4、其它要求：胶条采用三元乙丙，防水胶采用耐侯胶。 第四条：价款或酬金，结算方式及期限

2、付款方式：以合同所签栋号为结算单元，乙方向甲方提供正规税务发票后，甲方以转账、汇款或汇票(承兑汇票)的方式支付给乙方。外框安装完毕后付总款的30%，窗扇及玻璃安装完毕后付总款的40%，工程验收合格，甲方向乙方付总款的25%(以工程部签证单为准)，质保金5%二年后无息付清;

第五条：提交定作物的时间、地点、安装费用及风险承担 1、安装时间：

2、安装及安装费用的承担：

3、本合同项下的定作物由乙方安装完毕经验收合格，并办理书面验收手续后，该定作物毁损、灭失的风险由乙方转移至甲方。

第六条：附则

1、合同签订时，乙方须提交营业执照、税务登记证及其他相关资质证明等文件的复印件给甲方，并加盖公章。

2、本合同经甲乙双方当事人签字并盖章后生效。

3、本合同一式 份。甲方执 份，乙方执 份，均具同等法律效力。

4、与本合同有关的补充协议、传真、图纸、附件等资料均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力;

5、本合同未尽事宜，另行协商。

甲方盖章：

乙方盖章：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话(传真)：

电话(传真)：

年 月 日

**门窗技术合同范本7**

乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修（保修范围：因安装引起的问题）。

保修期从建设单位在最终验收记录单上签字之日起算起。保修期内如出现因安装引起的任何质量问题，乙方均应在接到修理通知之后两日内无偿派人员维修。否则，甲方可委托其他单位或人员维修，维修费用从乙方安装工程价款内扣除。

因乙方原因发生的维修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修费用，由甲方承担。

本合同保修期为\_\_\_\_\_\_年。保修期满后半个月内结算剩余工程保修金。

**门窗技术合同范本8**

甲方：

乙方：

依照《\_合同法》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：

1、项目名称：

2、项目地址：

3、合同签订地点：

二、承包方式：

1、综合单价包干，该单价已包括（包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用）。

2、每平方米综合单价为：元（不含税票），工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。

3、结算方式：综合单价工程量

三、门窗种类及材质要求：

本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：mm，颜色按甲方指定的色。

四、付款方式：

1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方；

2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方；

3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方；

4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方；

5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。

五、双方责任；

1、甲方责任：

协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费；接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可；按合同要求及时付款；必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。

2、乙方责任：

乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装；应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责；质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权自行安排维修，所造成的费用乙方索赔全部款项；乙方已加工或安装完成的（半）成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。

六、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。

（2）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

（3）非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。

2、乙方违约责任

（1）因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。

（2）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

七、争议解决方式

本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。

八、其他约定

1、本合同一式

2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。

3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。

4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗技术合同范本9**

验收标准，按该产品国家标准验收，如尚无国家标准则按行业标准或已经主管部门备案企业标准验收。

甲方在验收时，如发现产品品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，应妥善保管，并在天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分货款。甲方因使用、保管不善等造成质量下降，不得提出异议。

如发现产品有严重质量问题，甲方应在48小时内向上海市建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告，同时用书面通知乙方及时分析解决。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方因此受到损失，由乙方按违约责任承担。

**门窗技术合同范本10**

1、在双方未办理验收手续前，甲方提前使用或擅自动用产品，造成产品以及配件的损坏，由甲方自行负责；

2、除质保金外的所有款项结清后，乙方应将产品钥匙、保修单交付甲方，由甲方按规定填写后交予住户。

甲方：\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_

单位名称（公章）：\_\_\_\_\_\_单位名称（公章）：\_\_\_\_\_\_

代理人：\_\_\_\_\_\_代理人：\_\_\_\_\_\_

电话：电话：

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_\_

银行帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行帐号：\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

协议书

XX公司（以下简称甲方）

XX有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方经友好协商，就甲方山水壹号项目铝合金门窗制作安装工程的相关事宜达成协议如下：

一、乙方同意参加甲方项目门窗工程投标，认可甲方招标文件的要求，并接受招投标结果。

二、因甲方项目样板房需先期进场施工，乙方同意在中标人和中标价未确定的情况下，先行为甲方完成项目42#、45#楼的铝合金门窗制作和安装。制作安装要求按照经上海中房设计院确认的深化设计图纸执行，技术要求按国家相关规定执行。

三、铝型材采用广东亚铝隔热优质铝型材（东、西、南立面采用5+12A+5白片中空玻璃；北立面采用5+9A+5外LOW-E内白片中空玻璃）；颜色为深咖啡，色号为：APCE34；铝合金面层均为静电粉末喷涂；下沉式庭院天窗为５０系列，其余窗型及平开门为６０系列，推拉门为９０系列；窗铝型材壁厚大于１.４ｍｍ，门铝型材壁厚大于２.０ｍｍ。

四、五金配件采用德国“丝吉利娅”品牌，隔热断桥采用苏州“泰诺风”品牌，其他配件品牌待甲方通知。

五、初定乙方门窗框进场时间为X月X日，X月X日前门窗安装结束。具体待协议签订后，乙方提供施工工期表，甲方确认后

执行。

六、不管甲方门窗工程招标后乙方是否中标，上述先行施工工程要求和价格均按今后甲方招标项目中标合同条款和价格执行，包括但不仅限于安全施工、文明工地、总包管理及质量监督等。

七、上述工程款，待甲方门窗工程招标结束后按以下方式结算：如乙方中标，则按双方签署的工程施工合同执行；如乙方未能中标，则按甲方与中标人签署的合同条款要求和综合单价结算，届时双方补签工程施工合同。但乙方确认，如在双方合同未签署之前进场施工期间，乙方对其施工现场人员（包括在场第三人）的人身安全承担全部责任。

八、甲方代表签字：乙方代表签字：

（盖章）（盖章）

20\_年X月X日

未尽事宜双方协商解决。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

根据《xxx合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格：

2.产品的技术标准(包括质量要求)，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执。

第二条 产品的数量和计量单位、

1.产品的数量：

2.产品价格见附表。

第三条 产品的交货单运输方式、到货地点

1.交货方法，乙方送货;(不足500m²需甲方自提)

2.到货地点和接货单位(或接货人)

第四条 产品的交(提)货期限:订单正式下达之后七个工作日开始送货。 (规定送货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的日期为准，当事人另有约定者，从约定。实际交货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货。)

第五条 产品的价格与货款的结算

1.产品的价格：按按甲乙双方的商定价执行。

2.单规不足500m²时需加普板费300元，最小起订量为100 m²。

3.货款的结算：每月月底由甲乙双方财务对账，次月1-10号内支付货款。

第六条验收方式及标准：每次到后进行质量的验收，质量标准以甲乙封样为准。

第七条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在2天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

4.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(甲方提出的书面异议中，应说名订单号、运单号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号或、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

第八条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 20%的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修。

3.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

第九条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 20%的违约金。

2.甲方逾期付款的，应按照有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输费的罚款。

第十条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条 其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，可向当地人民法院起诉。

第十二条 本合同自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗技术合同范本11**

1、合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的

2、款的30%，第二批：玻璃安装完成，验收合格后付至总价的95%。

3、工程质保金为工程价款的5%。

4、甲方在工程保质期到期后10天内，无质量问题将质保金金额支付乙方。

5、当甲方未履行支付工程价款义务时，标的货物的所有权属乙方所有。

6、工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。

**门窗技术合同范本12**

未尽事宜，双方协商解决。本合同双方签章后生效。本合同一式\_\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_\_份。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

依据《建筑安装工程承包分包条例》的规定，结合本安装工程的具体情况，经双方协商，达成如下条款，共同履行。

**门窗技术合同范本13**

1、本合同自签订之日起生效，一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份，具同等法律效力。

2、本合同附件《铝合金门窗加工、安装技术要求》作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方（公章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（公章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经甲、乙双方协商一致，就乙方承接\_\_\_\_\_\_铝合金窗定制、安装工程达成一致意见，特制定本合同。

**门窗技术合同范本14**

需方：（以下简称甲方）

供方：（以下简称乙方）

甲方现将工程防盗门及防火防盗门加工制造及安装工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方责任与义务特订立本协议以便共同遵守。

一、工程名称：

二、承包范围：负责防盗门的加工制作、安装。

三、防盗门及防火门工程造价：\_\_\_\_\_\_元。

四、产品及安装质量

1、产品验收以供方提供的样品及安装样板质量验收为准。产品质量保修期\_\_\_\_年，产品保修期从本项目工程竣工验收之日起计算（人为因素除外）。

2、乙方产品质量承诺如下：

①乙方产品质量采用材料必须达到约定条件的规定，锁具、备件配置符合需方要求，并在安装前出具相关部门的资质证书给甲方备案。

②安装质量必须符合国家现行质量验收标准要求。

③工程质量及产品不合格乙方必须无条件返工或退货，由此所发生的工料及其它损失乙方自负。

五、交货时间及要求

1、乙方安装时间应符合甲方的施工计划，并将门运到施工现场。

2、产品包装材料乙方自行回收。

六、甲乙双方责任

甲方责任：

1、提供乙方施工场地及施工所需水电。

2、粉刷、灌浆甲方责任。

乙方责任：

1、接受甲方管理，按甲方的安全文明标化施工要求清理场地。

2、自负工程安装工具、量具、材料及工人生活日用品。

3、在本工程没有安装完结之前，负责施工过程中的成品保护。

4、自行负责施工人员的安全施工，发生安全事故乙方自负。

七、验收标准、方法及提出异议期限

以双方认可的样品门及工程质量验收为准，乙方安装完毕后，甲方组织验收，竣工验收后15日内未提出质量异议，视为产品质量验收合格。（备注：本产品不负责包验收，但负责提供有效证件及合格产品。）

八、付款方式

1、合同签订生效之日支付定金，产品到工地即支付，安装完毕内部验收合格后支付，余款三个月内一次付清全款。

2、本工程款项由甲方按乙方的正式发票金额以汇款方式支付给乙方结算。

九、违约责任

1、乙方未按照甲方要求履行供货或安装义务，甲方有权拒绝支付乙方货款，并每违约一次，要求乙方支付\_\_\_\_\_\_元的违约金。

2、若甲方未按时支付货款，乙方有权要求甲方按照应付款支付违约金。

3、甲乙双方在合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决，协商不成时，双方各自可上诉至所在地人民法院裁决。

十、其它约定事项

乙方完成合同交付通过需方验收合格之后，但尚未收到合同约定全部款项之前，对交付的产品继续拥有所有权，在此期间，供方不承诺售后服务。

十一、本合同一式\_\_\_\_\_份，甲、乙双方各\_\_\_\_\_份，双方签字盖章后生效。合同工程款全部支付后，自行失效。

甲方（公章）：

法定代表人（签字）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗技术合同范本15**

1．中间验收：门窗框制作、门窗扇制作、五金配件安装、窗扇玻璃安装、打胶等主要工序均应经甲方技术部（或质检部）验收认可后方可进入下一道工序。

2．初步验收：乙方向甲方技术部和生产部提交完整的制作竣工资料和验收报告，竣工资料审核通过后约定初验时间，初验由经理室、技术部（或质检部）、生产部、乙方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程制作移交手续。

3．制作竣工验收：由有经理室、技术和技监、乙方、组成制作工程交工验收小组，对本项目制作进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方办理书面移交手续。

**门窗技术合同范本16**

门窗安装合同

发方包： 重庆俊峰置业有限公司 (以下简称甲方)

承包方： 重庆市瑞泰塑钢门窗有限公司 (以下简称乙方)

甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据《\_合同法》以及相关国家法律、法规，就“俊峰・龙凤云洲”二期开发中1#、2#、7#楼塑钢门窗的制作和安装分包工程达成如下协议：

一、 工程承包范围和工作内

1、工程范围

“俊峰・龙凤云洲(1#、2#、7#楼)工程”塑钢门窗制作和安装施工。

2、工作内容

(1)乙方进场后，应按甲方提供的塑钢门窗设计施工图，制作室内样板(计入工期)，经现场监理方和甲方共同验收合格后再正式施工。

(2)乙方进场后，应按甲方提供的塑钢门窗设计施工图要求，完成材料的下料、存放、保管、加工、场内外运输、安装等工作内容。

二、 合同工期

本工程项目工期为90日(随土建外墙施工进度完成制作安装)，自乙方进场之日开始计算(具体进场时间以甲方书面通知为准)。

三、 工程质量和相关材质的技术要求

(一)工程质量要求

1、工程质量等级：优质。

2、质量标准：塑钢门窗的力学性能、物理性能(抗压性能、气密性能、水密性能)，保温性能、空气声隔声性能、采光性能均需满足《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》JG/T140-20\_和建筑设计相关要求。

新规范执行标准型材(1)推拉窗 ,L;

(2)推拉门 ,L;

(3)平开窗 ,L;

(4)平开门 ,L。

3、安全质量和验收标准：《塑料门窗安装及验收规程》JG/T103-96和施工方提供的经建设方确认的样品，并包验收合格。

(二)相关材质的技术要求

1、型材：辽宁忠旺牌60系列优质白色PVC塑料型材。

2、玻璃：成都明达或川玻牌双层中空浮法白色玻璃5 6 5。

3、玻璃面积≥O必须使用安全玻璃,面积≥O的有框玻璃应使用安全玻璃。

4、落地窗的玻璃底边离最终装修面积应小于500L必须使用安全玻璃。

5、七层以上(含七层)的外开窗必须使用安全玻璃。

6、五金件、钢衬：分别为山东国强、瑞德和盘龙牌，符合国家新行业标准，且必须与塑钢型材匹配。

7、塞缝发泡剂、密封膏、玻璃胶：成都高端和安泰牌，符合国家新行业标准，适合与塑钢门窗配用且自成体系。

8、毛条、胶条：分别为吉大、重庆长橡或春光牌，符合国家行业标准，材质为三元乙丙。

窗型和具体尺寸、材质要求见附图。

四、工程量的确认：

1、门的工程量结算方式：长×高(按框中心线)结算。

2、窗的工程量结算方式：按安装成型的框外围面积计算(框的长度按中到中计算)。

以安装成型的门、窗外框外围净尺寸计算面积。

五、工程价款及付款方式

(一)工程价款

1、本工程包工包料综合单价为： 220 元/O。

2、本工程综合单价为包含市场材料价格风险和安全风险等一切费用在内的包干价，含乙方完成单位工程量所需要的\'材料费、材料检测费、机械费、人工费、运费、管理费、利润、税金(不含与各施工单位的配合费)、施工噪音、环境保护、安全文明生产、成品保护和场地清洁费等所有费用，甲方不再承担综合单价以外的任何费用。

(二)结算方式

本工程按单栋工程进度付款。单栋门、窗框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后10日内，付该栋工程总价款的30%，扇和玻璃安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后10日内，付该栋工程总价款的50%，工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后20个工作日内办理结算，办理完结算后7日内付至该栋工程总价款的95%，余5%作为质保金(质保期一年)，竣工验收合格后一年质保期内若无质量问题，甲方于一年质保期后7日内无息退还。

(三)乙方于合同签订之日即向甲方支付履约保证金五万元正。甲方待乙方在窗框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后7日内无息返还。

六、 材料供应

1、本工程所需材料均由乙方购买。乙方使用于本工程的材料质量、规格应符合甲方提供的塑钢门窗设计施工图要求和国家相关施工验收规范。

2、乙方所购材料在进场前7日内应向甲方提供产品生产厂家的营业执照、生产许可证复印件以及相关产品检验证书、合格证、实物样品原件存档，并经甲方检验认可后方可进常

3、乙方材料自进场之日起，应自行承担保管义务，如有丢失、损坏等，甲方概不负责。

4、如乙方进场材料质量与报样不符，达不到以上规范要求，造成停工、返工或工期延误，乙方应向甲方支付赔偿金十万元，如不足以弥补实际损失的，乙方应另按实际损失额进行赔偿且工期不得顺延。如因甲方原因造成停工、返工或工期延误则经双方核准后工期顺延。

5、乙方进场材料如需代换，应取得甲方书面认可后方可替换。

七、甲、乙双方职责

(一)甲方职责

1、提供施工电源接口供乙方使用，配合乙方协调各进场施工单位的关系，协调土建施工单位配合乙方塔吊运输并指定乙方安装人员住宿地点(产生费用由乙方承担)。

2、向乙方提供安装所需的两条标准线(水平线、洞口垂直中心线)。

3、有权对乙方工程质量进行监督检查。

(二)乙方职责

1、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。乙方现场施工人员应具备相应的资格证书和上岗证。

2、乙方应自费在甲方提供的水、电接口处安表计量，并按月向相关部门缴纳水、电费用。

3、乙方在安装施工期间，应爱护施工现场，不得无故损坏甲方已完工程。如非主观故意破坏，乙方应按甲方要求予以复原或按实际损失予以赔偿。

4、乙方在施工地内外的成品、半成品、材料、机具、工具等的保护由乙方自行承担。

5、乙方自接到甲方通知后，应于24小时内派人完成工程交工、交房验收及业主验收前的清理和清洁卫生，如乙方不能及时派人清洁或不能在甲方要求的时间内清洁完毕，则甲方有权另人另行雇人进行清洁，并按60元/人工日在乙方最后的结算款中扣除。

6、乙方应向甲方交付肆套装订完整的塑钢窗的竣工验收相关资料，并确保所交资料符合验收标准。

7、乙方应严格按甲方提供的塑钢门窗设计施工图和已经甲方和监理方确认的样板进行施工，如在制作加工、结构连接组装等施工过程中出现弄虚作假或偷工减料等不正当行为，甲方有权调整工程量或单方终止执行本合同，由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。

8、乙方应委派具备专业资质的人员为本项目的现场管理人员，并将相关资质和证照复印件交至甲方备案，指定为现场项目经理全面负责现场施工管理工作，同时向甲方出具项目经理的授权委托书。若乙方中途需更换项目经理，应向甲方书面申请，经甲方许可后方予更换，否则，乙方应向甲方支付赔偿金5000元/次。

八、保修服务

1、对于工程竣工验收合格后一年质保期内因材料、制作、安装的质量问题(人为因素人为损坏和不可抗力因素除外)，乙方应在接到甲方通知后12小时内，派技术人员免费维修，乙方如未按要求到场维修，按1000元/天向甲方支付赔偿金，赔偿金从质保金中抵扣。如乙方不能及时派人维修，甲方有权另行安排人员进行维修，产生费用在质保金中扣除。若质保金不足以抵扣的，乙方应根据实际损失数额予以补偿。

2、乙方应负责维修因住户使用不当造成的损坏，并仅向业主收取材料费和适当的人工费。

九、安全事项

1、乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的各项安全管理规定和措施。

2、乙方必须建立健全的班组安全组织机构，设立专职安全负责人及班组兼职安全员，保证安全文明施工。由于乙方原因造成的自身或他方人员伤忘亡及财产损失的安全事故，一切责任与费用均由乙方承担。

3、甲方有权督促乙方定期做好班内安全教育，不定期对乙方操作人员进行本工种有关的安全知识抽查，并要求乙方更换不合格的人员。乙方应于接到甲方通知后3日内对不合格人员予以更换，逾期不换的，应向甲方支付赔偿金1000元/次。

4、若乙方未经甲方同意擅自拆除安全防护，乙方应向甲方支付赔偿金1000元/次。

5、因工程质量问题造成人身及财产损害，责任由乙方承担。如造成甲方损失，乙方应全额赔偿。

十、竣工验收

1、乙方应随土建工程外墙施工进度同步完成所有塑钢门窗的安装、调试工作，经报请质检部门进行单体竣工验收合格及破坏性检验后7日内双方办理移交手续。

2、本工程竣工后三十日内由乙方编制符合重庆市建设档案馆规定标准的工程技术档案资料一式三份交总包方汇总，装订成册后交付甲方，相关费用由乙方承担。

3、负责完善甲、乙双方自本塑钢门窗工程开工至竣工的一切手续并一次性通过竣工验收，费用由乙方承担。若因乙方原因造成的返工或三次以上(含三次)检测、验收，其费用由乙方承担。

十一、违约责任

1、任何一方如中途单方撤销或无故不履行合同，违约方除赔偿对方全额损失外，还应向对方支付未履行部分工程款总值10%的违约金。

2、若乙方不能按期完工，除按实际损失数额赔偿甲方外，应另向甲方支付 1000元/天的违约金。

3、若该承包范围内塑钢门窗工程竣工验收不合格，导致甲方损失，乙方应全额承担甲方损失并另向甲方支付违约金二十万元。

4、如甲方逾期付款，每逾期一天付违约金元。

十二、解决合同纠纷的方式及其约定

1、本合同附件包括招标文件(含招标方案、招标说明)、投标文件、最终承诺书、确认函、《工程变更、签证、收方程序及管理规定》、塑钢窗设计施工图等。

2、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议予以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力，如本合同与补充协议冲突，按补充协议执行。

3、本合同如有争议，由合同履行地法院管辖。

4、本合同一式肆份，双方签字盖章后生效，各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：重庆俊峰置业有限公司 乙方：重庆市瑞泰塑钢门窗有限公司

代表：代表：

地址：沙坪坝区大杨公桥地址：

传真：65312226传真：

合同签订时间： 月 日

**门窗技术合同范本17**

1、甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表(建筑窗口尺寸)及相关图纸、资料。

2、甲方应在安装前免费提供施工现场临时电源(、垂直运输。

3、乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的.窗型图交甲方审核，经甲方审定签字后方可制作和安装。

4、甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。

**门窗技术合同范本18**

1、 乙方根据甲方的工期节点要求，做出供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部，由甲方工程部按照甲方确定的时间节点通知乙方供货。

2、 乙方收到甲方的供货计划后，7天内组织将货供至工地甲方指定地点，并负责卸货。乙方负责运输及装卸费用。

3、 货至施工现场后由监理组织甲方、乙方进行验收，质量及数量核实无误后，由甲、乙、监理三方签署供货验收单。

4、 供货途中及装、卸时的货物损耗由乙方承担，货物验收后的损耗由甲方承担，货供到工地后，甲方为乙方卸货提供场地。

**门窗技术合同范本19**

1、本工程质量求合格。工程所有性能均应满足国家规范《铝合金门窗》GB/T8478-20\_、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20\_、《中空玻璃》GB/T11944-20\_和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-20\_及设计图纸和合同要求。

2、对甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方，乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。

**门窗技术合同范本20**

甲方责任：

1、提供乙方施工场地及施工所需水电。

2、粉刷、灌浆甲方责任。

乙方责任：

1、接受甲方管理，按甲方的安全文明标化施工要求清理场地。

2、自负工程安装工具、量具、材料及工人生活日用品。

3、在本工程没有安装完结之前，负责施工过程中的成品保护。

4、自行负责施工人员的安全施工，发生安全事故乙方自负。

**门窗技术合同范本21**

（一）甲方责任和权利

1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费，向丙方支付门窗加工、安装费。

2、甲方对乙方实施监督和管理。

3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。

4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。

5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。

（二）乙方责任和权利

1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等，以保证丙方按时加工、安装。

2、乙方负责对丙方进场（安装前）门窗进行验收，对验收不合格的产品有权清除场外。

3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。

4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。

5、乙方负责协调、配合丙方施工。

6、乙方对丙方实施监督和管理。

7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。

8、乙方对甲方负责，对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。

10、丙方安装完毕后，乙方负责验收，有权对安装不合格的门窗要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认，提交甲方。

11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章，无正当理由不得拒绝。

12、门窗安装完毕后，乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。

13、乙方负责成品保护，避免造成损坏。

14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。

（三）丙方责任和权利

1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收，因丙方验收不严格，给甲方造成的损失，由丙方自行承担。

2、丙方接受乙方的监督和管理。

3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。

4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。

5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。

7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更（包括提前）或出现其他特殊情况，丙方应给予最大可能的支持。

8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度，并接受乙方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护，因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。

9、门窗安装完毕后，丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护，致使门窗损坏的，由丙方负责。

**门窗技术合同范本22**

1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。

2、丙方承诺：以上六种费用市场价格下降时，合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外，其它为上封顶价格。根据市场行情，铝锭（铝型材）价格上涨不超过500元/吨时，丙方不得提出铝型材涨价申请；铝锭（铝型材）价格上涨超过500元/吨时，丙方可向甲方申请铝型材涨价，涨价范围不超过铝锭（铝型材）价格上涨的相应比例。

3、丙方从加工至送达甲方指定地点，甲方不再向丙方另行支付任何费用。

4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理，并对丙方产品质量负有连带责任，甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款%的总包管理费。

5、支付方式

①总包管理费的支付：丙方将门窗安装完毕后，由乙方负责验收，并将最终验收结果报告（乙方签字、盖章确认）提交甲方，甲方复检无误后，在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。

②加工、安装费用的支付：丙方向甲方请求付款前，必须征得乙方同意，并由乙方在合同付款申请单（详见附件二）上签字、盖章确认，甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。

合同签订之日起，在收到乙方确认后的合同付款申请单后日内，甲方向丙方支付合同总价款的20%，xx元作为预付款；门窗全部进场后经乙方验收合格，在收到经乙方确认的合同付款申请单后日内，甲方向丙方支合同总价款的25%，xx元。门窗全部安装完毕，甲方收到经乙方签字、盖章确认的最终验收报告和合同付款申请单后进行复检，复检合格后7日内，甲方向丙方支付至工程结算总价的95%，即xx元。工程结算总价的5%作为质保金，质保期为2年。质保期内无问题，期满一个月内付清余款。

6、乙方收到甲方的总包管理费后，需在竣工结算发票中列明。

7、丙方在收到甲方的货款后，需开具相应发票给甲方。

**门窗技术合同范本23**

发包方 (甲方)：

承包方 (乙方)：

依照《\_合同法》、《\_建筑法》及有关规定，本着自愿、平等和诚信、互利的原则，经双方协商一致，签定本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容及造价：

4、圆弧窗部分每平方米增加造价元。

二、准备工作

1、甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表(建筑窗口尺寸)及相关图纸、资料。

2、甲方应在安装前免费提供施工现场临时电源(、垂直运输。

3、乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方审定签字后方可制作和安装。

4、甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。

三、施工配合

1、甲、乙双方要密切配合，保证对乙方在工地现场的施工顺利进行，甲方应把工地土建进度计划及时送达乙方，使乙方及早知道土建工地的施工安排，做好本项目的施工进度安排，及时配合土建把相应作业面的项目完成。土建的施工安排要给本项目留有施工时间和施工技术间隙;

2、乙方在工地于甲方的施工配合要求，由乙方提出，甲方协调;

3、对于工地土建进度计划的变更，甲方应提前一周通知乙方;

4、本施工项目的材料和框扇(附五金件)进入工地后，乙方应妥善保管，甲方应协调进行成品保护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各单位不得在窗口进出，不得绑、凳脚手架，不得踩、压、碰、划，以免造成损坏。诺造成损坏和丢失的，由责任方负责;

5、玻璃安装应在土建作业结束后进行，以减少成品受损及污染;

6、乙方应加强成品保护，文明施工管理，进入工地的材料或成品应有保护膜全裹。施工人员应爱护已完工程成品，否则视情况甲方有权进行处罚;

7、乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理，遵照有关安全施工规范进行施工，如发生安全事故由责任方负责;

8、甲、乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。 甲方工地代表： 联系方式： 乙方工地代表： 联系方式：

四、工程期限

1、乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。

2、如遇下列情况工期顺延：

①甲方未能按约定提供图纸、资料及开工条件;

②甲方未能如约支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行;

③设计变更及工程量增加;

④不可抗力;

⑤经甲方代表同意顺延的其他情况。

五、工程变更

1、工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸据实结算;

2、甲方对原工程设计进度变更，应提前15天以书面形式通知乙方，并提供相应图纸和说明;

3、由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减;

4、由于甲方对原工程的变更，给乙方造成损失的，损失量由甲方承担;

5、增加原合同中未包括的项目，经甲、乙双方书面达成施工要求和造价协议的，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。

六、质量验收

1、工程验收按照国家或行业质量验收标准及规范执行;

2、验收分三步：(1)材料及附件验收(2)上框验收(3)封闭后验收;

3、工程竣工后，由乙方向甲方提供竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并有验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成的费用由乙方承担;

4、甲方受到乙方竣工验收通知后7天内不组织验收，从第8天起承担工程产品保管及相关责任;

5、产品保质期为年，从工程验收完成即日起开始计算;

6、在保质期内，凡因产品制做或安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，若因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。

七、工程价款支付

1、合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的%。

2、产品制作及安装共分时间向乙方再支付工程总价款的. %，第二批：玻璃安装完成，验收合格后甲方支付乙方至总价的 % 。

3、工程质保金为工程价款的%。

4、甲方在工程保质期到期后10天内，无质量问题将质保金金额支付乙方。

5、当甲方未履行支付工程价款义务时，标明的货物的所有权属乙方所有。

6、工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。

7、甲方因工程款不足，需乙方部分垫资，甲、乙双方另行协商签订补充协议。

八、违约责任

1、由于承包方自身责任引起的违约，发包方及建设单位的损失由承包方承担;

2、由于发包方自身责任引起的违约，给承包方造成损失的，由发包方承担;

3、争议处理可依次采用以下方式解决：

①通过双方协商解决。

②向本地行业主管部门或对方主管部门申请调解解决。

③通过仲裁解决。

④通过诉讼解决。

九、工程结算

门窗工程结束后，由承包方负责编制工程结算书，甲方审查无误应在15个工作日内给予确认。工程款结清后7日内，乙方应将全部工程资料及有关文件收集、整理交甲方。

十、补充条款

十一、其它

1、本合同共

2、本合同自签字盖章之日起开始生效;

3、本合同未尽事宜，可由双方现场协商解决或签订补充协议。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年 月 日 年 月 日

**门窗技术合同范本24**

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲、双方经过商讨，就甲方工程转发包给乙方事宜，为双方的权利和义务故订以下合同：

一、门窗地址为长江农场黄河路商品房。

二、制作门窗的材料为888型浅灰色材料，不锈钢为304型材。

三、玻璃为5mm白色，卫生间为5mm磨砂。

四、乙方负责铝合金不锈钢材料的购买，贷款由乙方先为垫资。

五、甲方等乙方安装制作好外框后先付贷款的30%，安装完工再付贷款的30%，验收合格，付余款的35%，余下5%用于今后的门窗维修，待二年后，一次性付清余款。

六、施工期间，乙方要根据甲方的要求规范操作。在施工中发生一切意处事故，均由乙方自负，与甲方无关。

七、门窗制作单价为：窗每平方260元人民币，门每平方480元人民币，不锈钢每米230元(不锈钢厚度为).

八、施工期限：乙方必须保质保量，在12月上旬前把一幢公房的窗框安装完工，如违约造成甲方损失由乙方负责。

九、甲乙双方如有一方违约，由违约方承担违约责任。

十、施工期间，乙方的伙食费等均由改变方自理与甲方无关。

十、乙方未经甲方书面同意，不得将本合同承包内任何分项工程对外进行转包。

十二、乙方必须向甲方及监理单位提供单位资质证书。

十三、当乙方私自将其承包的工程转包给他人，甲方有权解除本协议。

十四、甲乙双方任何一方按约定提出解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发础通知前7天告知对方，通知送达对方时解除。

十五、因不可抗力致使合同无法履行时，甲乙双方可以解除本协议。

十六、甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用。

十七、甲方依照法律规定和合同约定行使同解除时，乙方投入施工的工程费用，只按工程直接费进行结算。

十八、本合同一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。

十九、本合同一经签字后即生效。如有任何一方违约由法院进行调解处理。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**门窗技术合同范本25**

合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

买方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

卖方(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局

二〇〇九年五月

北京市建筑工程门窗采购合同

买方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

卖方(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依照(\_合同法)、(\_建筑法)等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程门窗(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。

第一条 使用货物工程概况

1.工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.建设单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.施工单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.监理单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.使用部位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

第二条 货物的基本情况

货物名称

气密性

水密性

抗风压

保温性能

(k值)

总价款：大写： 小写：

货物质量执行\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_标准。

包装标准：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

本合同签订后甲方增加采购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并按照本条约定的单价执行。

第三条 付款方式

1.双方约定按以下第\_\_\_\_\_\_\_\_方式付款：

(1)按月付款：

甲方于本合同签订之日起\_\_\_\_\_\_\_\_日内支付合同总价款\_\_\_\_\_\_\_\_%计\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元的预付款，每月\_\_\_\_\_\_\_\_日前支付上月供货货款的\_\_\_\_\_\_\_\_%，本合同约定的货物全部供应完毕后\_\_\_\_\_\_\_\_日内甲方支付剩余货款的\_\_\_\_\_\_\_\_%，余款于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日前付清。

(2)按供货量付款：

甲方于本合同签订之日起\_\_\_\_\_\_\_\_日内支付合同总价款\_\_\_\_\_\_\_\_%计\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元的预付款，乙方每供货达到\_\_\_\_\_\_\_\_后\_\_\_\_\_\_\_\_日内，甲方支付该批货物价款的\_\_\_\_\_\_\_\_%，本合同约定的货物全部供应完毕后\_\_\_\_\_\_\_\_日内，甲方支付剩余货款的\_\_\_\_\_\_\_\_%，余款于\_\_\_\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日前付清。

(3)其他方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2.甲方无正当理由超过约定的交(提)货最后时限\_\_\_\_\_\_\_\_日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在\_\_\_\_\_\_\_\_日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。

第四条 交(提)货方式、时间和地点

1.交(提)货方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2.交(提)货时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3.运输方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

4.运输费用：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

5.货物交接地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

6.收货人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

7.甲方指定的货物签收人：

身份证号

8.其他约定：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

第五条 货物的验收及检测

1.乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；提供原材料质量检测报告，具体检测项目应当包括：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

2.甲方应当在货物交接时对货物的品种、规格、尺寸、数量当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后\_\_\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

3.甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。

4.双方对于封样以及复检的办法，按(住宅建设门窗应用规范)和( 建筑节能工程施工质量验收规范)等有关规定执行。

5.双方约定的复检检测鉴定机构为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，检测费由甲方承担；但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方承担。

6.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的，视为对货物的认可。

第六条 双方其他义务

1.甲方义务

(1)甲方应当提前\_\_\_\_\_\_\_日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。

(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。

(3)甲方应当按照乙方

提示的方法，对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。

2.乙方义务

(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。

(3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

第七条 违约责任

1.甲方违约责任

(1)甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之\_\_\_\_\_\_\_向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款达到应付货款的\_\_\_\_\_\_\_%以上并超过\_\_\_\_\_\_\_日的，乙方有权解除合同。

(2)甲方无正当理由拒绝收(提)货的，应当比照乙方逾期交货承担违约责任。

(3)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当承担由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。

(4)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任

(1)乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之\_\_\_\_\_\_\_向甲方支付违约金；逾期交货超过\_\_\_\_\_\_\_日的，甲方有权解除合同。

(2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。

(3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

第八条 合同的解除

1.经双方协商一致，可以解除本合同。

2.依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起\_\_\_\_\_\_\_日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。

第九条 通知与送达

1.双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。

2.以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。

第十条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方可以协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按照下列第\_\_\_\_\_\_\_种方式解决：

1.向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人民法院提起诉讼；

2.向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式\_\_\_\_\_\_\_份，甲方\_\_\_\_\_\_\_份，乙方\_\_\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。

2.未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。

3.双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

4.双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在\_\_\_\_\_\_\_日内提供书面证明。

5.其他事项：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

税务登记证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_税务登记证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_附件编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

北京市建筑工程门窗采购合同补充协议

买方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

卖方(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致，现根据甲乙双方于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日签订的编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(北京市建筑工程门窗采购合同)签订补充协议如下：

买方(甲方)：(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_卖方(乙方)：(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**门窗技术合同范本26**

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，由双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结清之日失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

门窗安装安全协议书

甲方：北京国兴建都建筑装饰工程有限公司

乙方：

为了确保20\_年直管楼房抗震加固工程第十四标段门窗安装施工生产安全，预防安全事故的发生，依据国家和北京市政府关于安全生产的法律法规，经双方协商签订本协议，双方共同遵守，保证安全生产工作的顺利进行。

一、乙方的责任和义务：

1.因门窗本身的设计、安装原因造成的安全问题由乙方负责。

2.乙方在门窗安装前必须对门窗进行安全检查和验收，必须保证门窗各种节构安

全可靠，方可安装。

3.乙方派驻现场人员安装时，对违反操作人员进行纠正，如有不听，应及时向甲

方管理人员反映。

4.安装门窗工作前必须戴好安全帽，系好安全带，严禁在作业时攀沿窗户进出窗

户，酒后禁止安装。

5.在暴雨、大雪或风速大于5级时候不准高空作业。

6.安装门窗时，乙方若因违反安全操作规程造成的后果责任自负。

7.乙方所雇佣的人

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn