# 承包钢筋绑扎合同范文

来源：网络 作者：紫陌红颜 更新时间：2024-01-10

*承包钢筋绑扎合同在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编整理的承包钢筋绑扎合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。　　甲方：制梁场...*

承包钢筋绑扎合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编整理的承包钢筋绑扎合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　甲方：制梁场

　　乙方：钢筋班组

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的现有情况，为明确双方在劳务承包过程中的权利、义务和经济责任，就乙方为制梁场提供劳务一事，经双方协商一致，初步达成以下意向性协议。

　　[\_TAG\_h2]一、乙方承包项目名称：

　　钢筋制作、绑扎。

　　[\_TAG\_h2]二、乙方责任及义务：

　　1、严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关部门技术交底组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全；严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的`管理规定；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱的损失及各种罚款。

　　2、作业内容：

　　钢筋制作、绑扎。

　　3、甲方的设备由于乙方操作不当造成机械设备损坏，由乙方负责维修，同时视情节，处以伍佰至贰仟元罚款。

　　[\_TAG\_h2]三、乙方承诺进场劳力

　　20xx年 月 日前，由甲方所属派遣公司安排进场劳力 人，乙方负责管理施工及生产。

　　[\_TAG\_h2]四、其他

　　1、不可预见工时根据实际发生由甲方酌情考虑，

　　2、因甲方原因造成乙方不能按合同工期完成，工期顺延。每月误工不超过3日，甲方不支付任何补偿费用。每月连续误工超过3日不足半个月按每人每天15元支付生活补助费，超过15天以上（从第16天开始起算）赔偿乙方每人日工资30.00元，正常停工放假除外。人数以甲方清点的乙方现场实际施工人数为准。不可预见工时及误工工时总价不超过合同额2%。

　　3、甲方负责施工人员的住宿。

　　4、乙方作业人员餐费自行负责。

　　[\_TAG\_h2]五、计价

　　每片梁工费按钢筋制作每吨146元，钢筋绑扎194元计算，经甲方验收合格后，每月26日计价。

　　[\_TAG\_h2]六、其他

　　本协议壹式肆份，甲方保留叁份，乙方保留壹份，甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决，协商不成的，可以申请沈阳铁路运输法院起诉。

　　甲方代表：

　　日期： 年 月 日

　　乙方代表：

　　日期： 年 月 日

【承包钢筋绑扎合同】

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn