# 土地承包合同范本|水电工程承包合同范本

来源：网络 作者：海棠云影 更新时间：2024-02-21

*在一项工程完成之后，需要解决的问题就是水电安装的问题，那在进行水电安装时，该如何签定水电承包合同呢？下面是本站小编为您整理的“水电工程承包合同范本”，仅供参考，希望您喜欢！更多详细内容请点击本站查看。　　水电工程承包合同范本1　　发包方...*

　　在一项工程完成之后，需要解决的问题就是水电安装的问题，那在进行水电安装时，该如何签定水电承包合同呢？下面是本站小编为您整理的“水电工程承包合同范本”，仅供参考，希望您喜欢！更多详细内容请点击本站查看。

**水电工程承包合同范本1**

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　经甲、乙双方共同友好协商，就xx工程项目水电分部承包达成如下协议：

　　1、甲方在与（以下简称：业主方）签定的有关本工程项目施工合同后，决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。

　　2、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程项目有关水电的所有条件：

　　A、 接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》，有关水电分部的全部条款，并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。

　　B、 乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷，给业主带来的损失，如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。

　　C、 乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定，如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款，诉讼和所有经济支出。

　　3、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中，只能是甲方的内部承包者，不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。

　　4、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时，应接受甲方的监督和管理。如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时，应事前征得甲方同意，并出具书面承诺，如乙方不能按照合同履行支付对方费用时，甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付，由此产生的一切后果由乙方负责。

　　乙方承包内容： xx的水电安装工程。

　　甲方责任

　　1、对乙方履行《施工合同》进行监督。

　　2、组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。

　　3、帮助乙方催要工程进度款，业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。

　　4、提供3间临时设施给乙方

　　5、图纸上的疑问和施工过程中必须要以甲方名义出面的，甲方有义务配合。

　　乙方责任

　　1、尊重甲方的权威性，听从甲方指挥，服从甲方领导和监督管理，按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。

　　2、必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。

　　3、按甲方要求组建强有力的施工队伍，完成甲方向业主承诺的本工程《施工合同》中有关水电安装的全部工作内容，并承担相应的经济法律责任。

　　4、接受业主、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令，由这方面引起的经济责任、法律责任由乙方负责。

　　5、乙方必须经常对其员工进行安全教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法，杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。

　　6、乙方必须做好班前安全质量交底工作，进行过程控制，创优质挣高速，为企业树形象争荣誉。

　　7、乙方对本工程项目的周边债权债务全部负责，和甲方无关。

　　8、乙方的项目管理人员由乙方自行配备，如乙方必须向甲方借用人员，费用由乙方自行承担。

　　9、乙方所用工程材料、设备应严格检验，杜绝不合格材料、产品用在本《施工合同》约定的工程中去，一经发现，所造成的返工和工期延误等后果由乙方自行承担。

　　1、乙方按照最终工程决算中水电安装部分总造价的18%向甲方支付管理费。

　　2、乙方对所施工的质量，按照图纸、规范规定的保修年限进行保修。

　　4、甲方进度款拨款方式：在业主单位工程款到达甲方账户后，按照水电部分所占的比例，扣除管理费后，余款及时支付给乙方。

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，未尽事宜双方协商解决，不得影响工程质量、进度。

　　甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　　　　乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　  \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**水电工程承包合同范本2**

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　一、甲方将xx工程的水电安装工程发包给已发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：

　　二、承包方式：包工包料、保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　三、工程承包范围

　　1、承包范围： 施工项目。

　　2、具体工作内容：

　　①材料场内运输、装卸。

　　②施工图纸中安装内容。

　　③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。

　　④施工规范及常规要求。

　　⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

　　⑥成品保护、调试、竣工交验。

　　⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

　　⑧与其他公众的配合施工。

　　⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

　　⑩文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

　　3、预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。

　　四、工期要求：必须与土建同步。

　　五、材料及工用具管理：

　　主材：

　　电线、电缆、开关、插座，给排水管道，电线管、表箱必须与甲方协商一致并确定鉴证价后，方可采购。乙方必须保证材料质量符合设计要求，出厂合格证和产品合格证与货同行。

　　六、质量要求

　　1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

　　3、本工程采用

　　①对材料质量、型号、规格等内容由甲方和监理方共同派员检验。

　　②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验，并完善验收手续。

　　③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报请监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

　　④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。并承担相应的经济损失。

　　4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除，不足部分甲方向乙方收取。

　　七、安全、文明施工

　　1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及总包单位的各项规定，严格按安全规章组织施工。

　　2、安全事故：若发生工伤事故，所有费用全部由乙方承担。

　　3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　4、文明施工：乙方必须保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。

　　5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学习后上岗。

　　6、未经许可工地严禁有女工和家属，违者每日罚款50元。如有此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　7、承包班组佩戴统一安全帽。

　　八、工程承包费用及结算方式

　　1、承包费用

　　本工程乙方施工的建筑面积约为27476㎡，工程款约为xx万元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

　　2、工程价款结算方式和预付款

　　①结算方式：按xx省单位估价表20xx年安装预算定额及配套的费用定额（不含劳保费）及其他费用计划标准结算（其中综合费率的计取标准：多层为50%，高层和小高层为60%）。

　　②无论定额、人工费、综合费率和其他费用是否调整，本合同施工期间均不作调整。

　　③定额内未计价主材和设备按甲乙双方签证价进入决算（甲方付1.3%保管费）。

　　④付款方式：与土建付款方式同步。

　　⑤承包班组交通费用自理。

　　九、双方职责与权限

　　（一）甲方

　　1、甲方委派刘淑莉同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

　　2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

　　3、做好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。

　　4、在施工过程中，乙方违反有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方给乙方每次50-500元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改不到位，甲方有权单方面终止合同。并按完成工程量的80%结算，甲方不承担乙方任何费用。

　　5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给乙方每次500-3000元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方终止合同。

　　（二）乙方

　　1、乙方委派 同志为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具体负责本专业的施工管理。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人（班组长）和施工人员。

　　2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方终止合同。

　　3、做好人员录用工作，不得路拥有高血压、心脏病、年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

　　4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场管理员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。

　　5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

　　6、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

　　7、制止所属人员乱拉乱接电源，在集体宿舍内用电吹器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　8、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方给予必要的经济处罚，造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。

　　9、乙方必须服从甲方对工程质量、进度、安全的管理，如安装工程质量、进度影响工程的整体质量和进度，甲方有权终止承包合同。已完成工程量的承包经费与已预付工程款的差额不予支付。

　　10、乙方做好竣工资料和竣工图的收集整理，经监理甲方审核后汇总。

　　十、其他

　　1、本协议壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，合同双方签章（字）后生效。工程款结清后失效。

　　2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

　　甲方：   乙方：

　　代表：   代表：

　　年 月 日

**水电工程承包合同范本3**

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　xx建筑公司中标承建的xx3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程，经甲、乙双方共同协商，该公项工程由甲方发给乙方施工，为了明确双方的权利和义务关系，特对承包方中的一些事项订立如下合同条款：

　　第一条 承包范围：xx3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工，办公楼土建施工中的临时用水用电。

　　第二条 承包形式：包工不包料。

　　第三条 承包价款：按xx3#楼建筑面积每平方米元。

　　第三条 付款办法：

　　第四条：工程质量：

　　必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工，服从建设单位及甲方人员的管理，精心施工，严格各工序的施工程序和施工质量，每道工序完成后，该试验的要进行试验，该检测的要进行检测；建筑电器工程竣工后，按建“筑电气工程施工质量验收规范”GB50303-2002标准验收，质量必须达到合格。

　　建筑给排水工程按“建筑给排水施工质量验收规范”GB50242-2002验收，质量必须达到合格。

　　避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。

　　若有质量不合格的生，乙方必须及时返工，其人工费、材料费由乙方承担自理。

　　若在竣工交付使用后，在保修期限内发生质量问题，乙方必须及时自费修理，或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题，由乙方承担责任和损失。

　　第五条 施工安全：

　　乙方搞好安全生产教育，必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度，重视安全生产，若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。

　　第六条 施工工期：

　　土建施工阶段，水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度，若耽误工期，引响施工进度，按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。

　　第七条 材料供应有关事项

　　乙方根据设计图纸，提前计划出各种材料的用量交甲方负责人，并配合甲方材料员采购，以避免材料供应不及时影响工期。

　　后购材料的材质必须符合质量要求，保留好产品出厂合格证，不合格的材料不得采购进场，更不得使用于工程中。

　　第八条 文明施工：

　　1、乙方必须搞好施工现场文明施工，所有材料必须堆放整齐，存放在指定的位置，随用随收，工完料净，若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失，由乙方赔偿。

　　2、要搞好食堂卫生和职工生活；若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为，一次给予20元及其以上罚款。

　　3、若乙方人员在现场打架，一次给予100元及其以上罚款。

　　4、搞好各工种之间的配合，搞好洞口预留、埋件预埋。

　　第九条：特约事项

　　1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电，由乙方派人跟随服务，若不跟随服务，甲方可从乙方承包费中扣除服务费。

　　2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理，人人持计划生育有关证明进场，杜绝违背国家计划生育现象的发生，若在各级领导检查中查出违规行为，一切责任由乙方承担。

　　3、乙方承包期间发生的一切债权，债务均由乙方自行处理，甲方不负责任，乙方不得拖欠民工工资。

　　4、由乙方引起的甲方被批评，造成荣誉损失，根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。

　　5、本合同自双方签字之日起生效，合同条款执行完毕失效。

　　6、本合同一式四份，双方各持两份。

　　甲方：  乙方：

　　代表：  代表：

　　年月日

**水电工程承包合同范本4**

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：

　　因工程建设需要，乙方承包xx项目部5#、6#楼项目部（高层、含人防）水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。

　　1、工程名称：

　　2、工地地点：

　　承包范围：基础工程、结构主体工程、、附属工程的预埋、安装，进出材料装卸等。电气工程、给排水工程所包含的图纸内容。

　　⑴基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口（如落水管、空调管落水、厨房、厕所等）。

　　⑵装饰工程：各种电箱盒的预埋安装，本项目工程的外墙落水管、空调落水及所有管道的安装。

　　1、承包方式：双包（包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工）。

　　2、承包工程的计价方式：暂按总建筑面积计价，总施工建筑面积暂按平方米计。具体面积按实际施工面积为准。

　　3、承包单价：按实际施工内容和甲方让利结算。其他管理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施工合同。

　　4、合同价款：本工程进场支付甲方作为现场施工质量安全保证金。具体收取金额以收条为准。

　　5、付款方式：

　　根据甲方与建设单位签订的承包合同内的付款方式：按水电完成内容比例付款。

　　中途不付款，每月施工人员生活费由乙方自行解决。

　　1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。

　　3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。

　　4、按照合同约定及时发放工程款。

　　5、如乙方提出申请，甲方可向乙方提供施工中涉及到的各种管理规范、标准、制度。

　　（一）质量责任

　　1、工程质量等级要求：一次性验收合格。

　　2、坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程达到约定的要求。

　　3、乙方应根据施工不同阶段及工程施工特点，及时对施工操作人员进行工程质量技术交底，提高质量意识教育，实行自检、交接检、专职检，严格按照操作规程及规范施工，确保施工符合验收标准。

　　4、在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收，上道工程完成后经自检合格，由乙方以书面形式通知项目部专职质检员验收，符合标准后，由甲方出具质量验收证明手续，乙方才能下工施工。下工施工的质量不得低于样板的质量标准。

　　5、乙方每个分项工程施工前必须按规范要求先施工样板，（不能做的除外），经甲方验收认可后由甲乙双方封样，乙方才能正式施工。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。

　　（二）工期责任：

　　1、乙方必须按照甲方的工期计划，认真编制施工作业计划，安排足够的劳动力，每月、每周按时完成甲方下达的月计划、周计划、确保工期，确保甲方的关键工序，关键工作，和突出性的检查、验收提出的工作。

　　2、在下列情况下，工期可顺延（经签证），不可抗力的自然灾害，叁个工作日以上的停电，停水、待料。

　　（三）安全生产、施工责任：

　　1、乙方应加强对员工的安全技术规范、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育，并认真执行，严格落实，确保施工安全。

　　2、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫、公安等有关部门及甲方安全员对施工现场的管理规定，做到安全生产，文明施工。

　　3、乙方在现场班组长，每天上班前都必须有针对性对各自施工班组人员进行安全技术交底，并有书面记录。发现安全隐患立即停止施工并及时报告甲方安全员。以便适时消除险情或立即采取防范措施，确保职工生产安全。

　　4、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产安全防护设施，一经发现立即给予严厉处罚，对造成危害的责任人追究其责任并承担由此造成的一切经济损失。

　　5、严禁带家属，小孩及外来人员进入施工现场，严禁将外来人员安排住宿，如发生以上情况每人每次罚款200元，由此而发生的一切后果由乙方承担。

　　6、乙方必须严格按照甲方要求，做到日做日清，工完场清，工完料净，不乱扔建筑垃圾及生活垃圾，如发现工完料不净每次罚款200元，乱扔建筑垃圾每次罚款100元，周转物资和使用工具必须按现场平面布置图要求堆放整齐，严禁乱扔乱放，乱堆乱放每次罚款200元。以上行为除罚款外还必须在规定的时间内实施整改，整改不到位重新罚款。

　　7、乙方有责任按甲方的要求保证生产区、生活区，卫生及良好秩序，执行甲方的相关规定。

　　8、禁止打架，骂人等不文明现象。如果发生上述行为，每人每次罚款200元-500元，造成后果的乙方必须承担一切责任。

　　9、施工班组所有人员必须无条件服从项目部管理，施工中严格按照安全施工规范要求施工。

　　（四）其它责任：

　　1、乙方任何人不得以任何理由顶撞，辱骂政府行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员，更不得拒绝相关人员的监督与管理。

　　2、乙方必须遵守甲方各级代表，现场施工员，质量员、安全员、现场负责人，按合同所授予的权限而发出的工程管理指令。

　　1、本工程的甲方代表人为负责现场的质量、安全、进度及全面管理工作。

　　2、甲方代表的职权：

　　A、对工程安全、质量、进度的检查，监督管理、奖励处罚权力。

　　B、对工地上各施工班组工程款支付的审核决定权。

　　C、行使为确保工程质量、进度、安全生产、文明施工、成本控制达到符合要求采取必要措施的权力；

　　D、在不违合同和规范要求前提下，批准本合同要求乙方提报各种材料计划、方案并监督实施的权力。

　　E、有将自己部分职权委托下属管理人员行使监督考核其工作的权力。

　　F、有否决其下属作出的违反规范要求或合同约定内容的指令和决定的权力。

　　G、组织召开工程管理例会，制订针对本项目的各项规章制度，及时处理工程管理中的各种问题的权力。

　　1、乙方代表：为本工程劳务分包责任人，负责履行本合同中乙方所承担的权利和义务。并派现场负责人施工员资料员。

　　2、有对乙方职工行使充分管理的权力；有全力配合甲方现场管理人员对安全、质量、文明施工进行管理的义务。

　　⑴当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　1、甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按约定支付劳务作业工程款、或未按约定支付劳务作业工程尾款时，按同期建设银行贷款利息向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息，除此以外不承担其他违约责任。

　　2、甲方未履行本合同第三条1，2，3，4条款之约定义务时，造成工期延误的，乙方不承担违约责任，拖延的工期顺延。

　　⑵当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付500元的违约金。

　　2、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。

　　3、乙方如管理不善，材料损耗超出合同约定（或定额）标准，超出损耗标准的材料及相关费用由乙方承担，同时乙方要向甲方支付损耗金额两倍的违约金。

　　4、乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不采取得力措施进行整改，甲方有权派人员突击抢工，所发生的一切费用由甲方承担，同类情形发生三次时甲方有权解除本合同，乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地，甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款。其付款方式仍同本合同有关付款条款执行。

　　5、施工期间，由于乙方原因自动退场的，甲方只支付乙方已完工程量结算款60%的分包工程款。

　　6、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方财物，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报公安部门处理。

　　1、甲方提供乙方临时办公场所设施，乙方如有损坏必须按购买价赔偿。

　　2、乙方代表，乙方各班组负责人有事离开工地现场应向甲方代表或其他管理人员请假，特殊情况应向项目部电话请假，并按时回岗。

　　4、乙方代表的通信工具必须确保24小时畅通，造成后果的由乙方承担责任及经济损失。

　　5、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改（或单方面修改）无效。

　　1、本合同未尽事宜，如有必要可根据情况另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同签订时，乙方的签字（责任人）人必须出示身份证并将复印件贴于合同背面。

　　3、本合同一式四份，甲方四份，乙方两份，双方签字即生效，合同内容履行完合同自行解除。

　　甲方（章）：                   乙方（章）：

　　甲方代表（签名）：             乙方代表（签名）：

　　甲方法人代表或授权人（签名）   乙方法人或授权人（签名）

　　年月日                         年月日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn