# 制作设计合同范本(16篇)

来源：网络 作者：空谷幽兰 更新时间：2024-05-02

*制作设计合同范本1委托方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ...*

**制作设计合同范本1**

委托方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依照《\_合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条 甲方责任

1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间 、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

4、委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的`各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

5、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

6、按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

第四条 乙方责任

1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

2、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

5、对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

6、勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

第五条 勘察设计费用

乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。

勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。

第六条 违约责任

1、甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值\_\_\_\_

**制作设计合同范本2**

委托方(以下简称甲方)：

制作方(以下简称乙方)：

依据《\_合同法》和有关法规的规定，经甲乙双方友好协商，本着平等自愿、诚实、合作的原则，甲方委托乙方就设计制作事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、委托设计制作项目要求及费用

二、交付时间和地点： 年 月 日前，交付地点：

三、付款方式

1. 甲方需在合同签订时预付订金￥\_\_元；

2. 余款付款方式： ;

3. 付款方式：现金 / 转帐

4. 开户银行：城市信用社阿牙路营业部

户 名：哈密市思扬广告文化传播有限公司

帐 号：99000601220\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_112

四、交付方式及时间：

1. 甲方必须在 工作日内提供全套就委托设计资料给乙方，由乙方制定设计制作进度表，甲乙双方必须按照进度情况进行沟通协调;

2.乙方在收到甲方预付款后并提供全套设计资料之日起在 工作日内提供设计稿给甲方(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延);乙方需在双方约定时间内完成设计方案。甲乙双方应积极配合，将甲方提供的征求意见、初稿认真审核并提出书面修改意见，甲方反复提出修改意见不能超过三次，如超过三次乙方可参照合同的设计单价加收50%收费，同时由此导致不能按时完成时,可延期执行，延期时间由双方协商确定;

3.甲方收到乙方提供设计稿之日起需在2个工作日内书面回复乙方，否则当合格完成，并回收余款，乙方保留追讨甲方的责任的权利;

4. 当乙方交付作品时，甲方需在约定时间内付清乙方设计制作费用，如甲方没能在约定时间内付清乙方设计制作费用，甲方必须支付给乙方滞纳金，每拖欠一日按合同总额的1%计算;

5. 乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计作品，如属印刷品的`则交付印刷品。

五、双方的权利义务：

1.甲方权利和义务：甲方有权提出设计建议和思路，对设计的作品提出修改意见，使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵和产品推广;甲方需按合同约定支付相关费用，甲方有义务在合同生效后在约定时间内提供有关企业资料或其他有关资料给乙方，以便让乙方按时完成设计和制作项目;

2.乙方权利和义务：乙方按照合同设计要求和甲方提供有关资料进行设计，乙方需按合同规定约定时间交付设计作品。

六、违约责任：

1. 甲方在设计作品初稿完成前终止合同，甲方预付的费用无权要求退回，并应支付乙方为甲方设计制作支出的全部费用;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计、制作费用;

2. 乙方如不能按约定完成或无正当理由终止合同，所收取的费用全部退回给甲方;如甲方在约定时间未能交付所有设计资料给乙方时，所有责任由甲方承担，乙方不承担任何责任。

七、合同生效：

本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日;本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力;本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决，如协商不成，可向哈密市人民法院申请诉讼解决。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**制作设计合同范本3**

甲方：

乙方：

兹由甲方委托乙方承担 项目室内装饰陈设计计、摆放工作及相关的配合工作，经双方协商一致签订本合同如下；

第一条

工程地点：

第二条

工程项目：

第三条 设计费用

本项目软装设计费用为人民币每平米 元。

2号2F（西户型）样板房总面积：平方米

5号楼4F样板房总面积：

4#房2F（西房型）样板房

（B4、A3、D1）样板房 平方米

总计设面积为 平方米，软装设计费用总计（大写）： 元整 （小写）￥： 元。

第四条

工作周期及付款进度1、设计阶段：初步软装饰设计方案经甲方确认后，乙方于 内完成深化

软装设计及材料清单。

2、深化软装设计确认阶段：乙方完成全部的软装设计后，由乙方预算员根据设

计方案出具购物清单及预算，经甲方确认后，由甲方自行采购软装物品。注：乙方设计的主要软装材料，应有2-3种材料备选（高、中、低），并且乙方应确定备选材料也能达到同样的.设计效果；在甲方采购过程中，如遇到需采购的产品有缺货断货的情况，乙方应积极配合，采用备选方案。

完成此阶段工作，甲方付款设计费30%，即￥ 元。

3、安装摆放阶段：甲方自行采购完成后，乙方需确认物品清单；样板房现场所

有硬装饰施工全部完成、并退场，现场清洁完毕后五日内完成安装、摆放工作，最终效果需经甲方认可。完成此价段工作，付款设计费30%，即￥ 元。

4、后期配合阶段：样板房完工后，投入运营一个月内，在此阶段中，甲方可以

根据现场使用情况，对软装饰进行进行细部调整，乙方应及时跟踪并配合甲方完成。完成此阶段工作，付款设计费40%，即 元。

甲方： 乙方：

负责人签字： 负责人签字：

盖章： 盖章：

年 月 日 年 月 日

**制作设计合同范本4**

甲 方：乙 方：

经甲、乙双方协商，就甲方委托乙方进行网站建设达成共识，双方理解并认可本协议的所有内容，同意承担相应的责任和义务，忠实履行本协议。其内容如下：

1、甲方应向乙方提供网站建设必要的资料，并派人负责与乙方联络、协调、验收，有问题双方及时沟通。

2、甲方网站资料（如图片、文章信息等资料）由甲方提供。

3、甲方应从协议签署之日起，按本协议中所规定的费用和付款方式支付给乙方相应的费用。 4、甲方网站内容应符合中国现行法律，不得要求乙方设计开发违反国家法律的内容，甲方对上述操作所引起的后果以及产生的影响承担全部责任。

5、网站项目完成后，甲方享有委托乙方设计开发的网页（包含文字、图片及其组合）版权。 6、甲方享有网站程序及源码的使用权，不得以任何形式公布程序、文件源码，不得复制、传播、出售程序和源码等。

1、乙方负责甲方网站建设，其中包括页面设计、程序开发、调试、功能性测试、安全性测试。 2、乙方在技术上保证网站程序顺利完成并稳定运行。

3、乙方应严格按照双方确定的频道、栏目及方案完成网站程序设计开发工作，并及时如实向甲方通报开发设计进度。

4、在方案实施过程中，甲方对乙方已经完成的网站频道、栏目和内容需要进行修改，经双方协商，再对内容进行修改，其费用另行支付；修改范围超过总页面数量的30%，超过费用按页面单价计算。

5、乙方对甲方所提供的文字、图片资料、效果图、方案和所知的商业秘密进行保密，不得透露提供给第三方。

6、乙方开发的网站源码只提供给甲方使用，乙方不得提供给第三方。

7、乙方不得有损甲方形象、声誉的行为。

8、在网站开发完成后，乙方向甲方提供网站全部程序源码、管理帐号等相关信息。

9、在甲方验收、乙方交付网站成品后，乙方不负责后期网站维护及资料更新，如甲方需要乙方负责

后期网站维护及资料更新，具体费用另计。

1、乙方保证甲方网站总计 2、总开发周期

3、自协议签署之日起，甲方预付乙方网站开发总费用的50%即 做为网站开发定金，乙方收到订金后投入开发设计工作，设计完成经甲方验收合格后，七天内付给乙方总费用的50%即 ；

4、乙方设计完成后，随即报请甲方验收，甲方在三个工作日内检查完毕，有问题乙方做出程序的相应调整。

1、在协议有效期内，所依据的客观情况发生重大变化或因不可抗力而造成一方不能履行协议规定的责任和义务，不视为违约, 可以变更本协议相关内容或者终止协议的履行。

2、甲方应按照协议规定及时向乙方支付相应的网站开发费用，逾期不支付，应每日向乙方支付过期所涉及费用1％的违约金，最高违约金额为所涉及费用的总金额。付款延迟十个工作日以上，乙方有权终止协议，由此造成的损失由甲方承担。

3、乙方应保证按照协议规定的条款将频道栏目程序交付甲方使用，若因乙方原因在协议规定时间内没有完成，造成时间延误，应给予甲方所涉及频道费用1％/日违约金，最高违约金为所涉及频道费用总金额。

4、任何一方违约，另一方均有权解除本协议；任何一方欲解除本协议，应提前通知对方；甲方提前解除协议的，无权要求乙方返还已支付的费用，并付清应给乙方的费用；乙方无故解除协议的，全额退还甲方已支付费用，本协议其他条款对协议的解除另有条款的，从其条款。

5、如果本协议任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本协议的其他所有条款将继续有效。在此情况下，双方将以有效的条款替换该条款，且该有效条款应尽可能接近原条款和本协议相应的精神和宗旨。

6、由于甲方审核时间过长或需要调整、修改的内容过多，造成不能按期完成设计工作，不视为乙方违约，同时要支付给乙方由此产生的费用，整个设计周期相应延长，具体费用另行协商。

协议有效自20xx年 月 日 到20xx 年 月 日止

1、本协议共三页，一式两份，附件份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、甲乙双方对本协议的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，向乙方主要营业地（北京市海淀区）人民法院起诉。

3、如有未尽事宜，双方可签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 4、本协议经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。

甲 方： 代 表：日 期：

乙 方： 代 表： 日 期：

网站建设总体说明

**制作设计合同范本5**

合同号：

委托方：（以下简称甲方）：

受托方：（以下简称乙方）：

地址：

委托设计项目内容：

依照\_法律及本行业相关法规条例之规定，甲乙双方本着平等自愿和互惠互利的原则，由乙方接受委托为甲方提供 设计 款（包含：设计研究、布局设计、ID外观设计、外观建模、协助批量生产方案制定）。双方共同签署此项设计委托合同（以下简称合同），甲方和乙方合称为合同双方（以下简称双方）。

、甲方责任与义务

以书面形式提出对本设计项目的要求及有关技术资料。在双方合作的全过程中，向乙方提供必要的咨询，并委派专人（对该项目的方案评审具有决定权）负责本项目的事务接洽和业务联系。

配合乙方的设计工作，积极参与该项目设计每个阶段的结果评审，及时得出结论并在两个工作日内确认给乙方。

甲方的任何修改意见，应以书面形式通知给乙方。

甲方不得以任何形式使用或转让乙方提供的除正选方案之外的其它方案，除非双方达成进一步合作的书面认同。

甲方按照合同的规定，及时按量地支付每一期的费用给乙方。

设计方案一旦经甲方确认后，如再发生改动，乙方将按实际工作量另行收费。

为了验证结构设计的合理性和降低甲方在实际生产过程中的风险，在乙方完成结构设计后，甲方应委托乙方做一台产品样机，如工程手板模型出现验证问题，乙方应积极配合甲方解决所有结构设计问题。

在甲方实际生产之前，甲方的供应生产商应对结构设计文档进行仔细分析，及时和乙方沟通，如确认乙方结构设计文件在生产过程中不存在不合理之处，应给乙方以书面确认。

、乙方责任与义务

合同规定的乙方设计工作内容包括:a、设计研究，b、外观设计，c、布局设计，d、外观建模，e、协助批量生产方案制定。

在方案设计阶段，乙方根据甲方提出的产品功能定位、目标市场设想等客户指引文件，提供3D平面效果图（叁款）供甲方选择。（此阶段工作成果为PPT格式的效果图）。

乙方根据选定方案进行产品建模设计。（此阶段工作成果为3D结构设计文档）。

双方合作的全过程中，乙方必须充分听取甲方的意见，并在接到甲方书面形式的修改意见后，依据之进行改进。

乙方积极配合甲方做好该项设计的保密工作。

本合同的价款以人民币来计算、描述、和支付（甲方以电汇或支票方式将费用支付到乙方指定账户）。

乙方在上海的人民币账号：

公司名称：

开户银行：

银行账号：

本合同设计费用总额为人民币 整（￥元）。

甲方按下列付款时间和金额分阶段，以银行托付方式或者其他方式向乙方支付设计费：

1、自合同签署起3日内，甲方向乙方支付设计费的50%，即人民币 整(￥)（作为本项目启动预付款）。乙方收到甲方款项或相应付款凭证后即开始本项目的设计运作。

2、乙方完成外观设计并为甲方确认后（以确认书为准），甲方即于3日内支付该项目设计费的40%，即人民币 整(￥)。乙方收到甲方款项或相应付款凭证后开始外观建模设计阶段的运作。

3、乙方完成外观建模设计并为甲方确认后（以确认书为准），甲方即于3日内支付该项目设计费的设计的10%，即人民币 整(￥)。乙方收到甲方款项或相应付款凭证后即提交该项目全部成果之电子文档，即此项目结案，乙方应协助甲方立即开始展开模型制作和量产接洽跟踪服务。

1 自项目启动之日起日内，乙方应在甲方配合下完善确定设计方向、市场研究部署、

执行内部草图概念设计、内部头脑风暴决议等。

2 设计方向确定之日起 日内，乙方应进行Layout结构布局设计验证结构。

3 结构布局验证完成后 日内，乙方应向甲方提供该项目ID概念PPT效果图叁款。 4 PPT效果图经甲方商讨并提出书面意见后 日内，乙方应向甲方提供该项目最终由甲方选定的PPT 3D渲染效果图壹款。

5 最终3D效果图经甲方书面确认后日内，乙方应完成3D外观防护建模设计内容。 6 上述之进度系乙方所需有效工作日，具体进度参照乙方提供的设计流程计划书。

1、对因本合同产生的甲方选定方案，其全部知识产权由甲方所有。乙方保留设计者署名权。除甲方选定的方案外，落选方案的\'全部知识产权仍归乙方所有。

2、乙方保证其设计方案不侵犯任何第三方的知识产权。

3、乙方对本合同的内容、设计成果及其涉及的文档、数据资料负有保密义务，未经甲方许可，不得向任何第三方泄密。保密期限为一年（从本合同签订之日起计算），保密期间，落选的备用方案的文档资料不能泄露给第三方。

4、任何一方如遇政府法令或法律程序要求向第三方提供上述资料，可按规定提供，但应尽快将此项事实通知对方。

1、如甲方对乙方在设计过程中工作内容不满意，有权中止本合同，不再继续支付剩余之款项，乙方亦不退还甲方已付款项。

2、如设计过程中甲方不能积极配合乙方工作，严重影响乙方的工作安排，在收到乙方书面通知后仍不能积极配合，则乙方有权中止合同。

3、如甲方不能按照合同规定支付给乙方各设计阶段的设计费用，乙方有权中止合同。

4、如甲方未付清该合同全部设计款项，则该项目所有设计方案之知识产权仍归乙方所有。

1、本合同所指不可抗力包括地震、水灾、火灾、战争、政府行动、意外事件或其他双方所不能预见、不能避免并不能克服的事件。

2、由于不可抗力原因致使本合同无法履行时，无法履行合同义务的一方应在15日内将不能履行合同的事实通知另一方，本合同自动终止。

3、由于不可抗力原因致使本合同项目开发中断，项目交付日期及付款日期相应顺延，双方不承担违约责任。如中断超过30日，本合同自动终止。

本合同签订后，未经双方同意不得单方面中止，否则由责任方承担造成的责任。与合同有关的争议或执行中产生的争议将通过友好协商解决。如不能达成一致，可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

1．本合同自甲、乙双方签字盖章之日生效。

2．本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

合同签署

甲方：

代表：

日期：

地点：上海代表： 日期： 地点：上海 乙方：

**制作设计合同范本6**

合同价款以订货系统价格作为计价依据，具体见双方签订的订购单，货款以现金或者 方式支付。

甲方在乙方整体厨房展示厅预约上门设计时需要交纳设计定金，行业惯例为合同总价款的\_\_\_\_％，（人民币\_\_\_\_圆），乙方登门出具设计方案后由于甲方原因不定做的，定金作为乙方劳务成本和甲方信誉保证金不予退还；如甲方定做的，设计定金转化为货款，甲方只需交纳余款。

由于整体厨房产品属于个性化定制产品，厨房生产厂家需要根据定单进行物资采购、加工生产，因此整体厨房须付齐全款后方可定做，同时乙方需给甲方开具发票。

由于整体厨房产品属于个性化定制产品，一旦下达生产定单货款不退，整体厨房产品不退不换。但依据《家用厨房设备》（gb/）中条之规定判定厨房产品不合格、而乙方在90日内没按照合同约定整改到位的，以及法律明确规定应退换货的其他情形乙方应给予退换货。

**制作设计合同范本7**

建设单位： (以下简称甲方)

设计单位： (以下简称乙方)

根据《\_合同法》、《\_建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规规定，双方就甲方全年天然气工程设计工作委托乙方完成事宜，经协商签订本合同。

一、委托范围：甲方所有天然气工程(包含天然气各类场站、公网工程、天然气庭院室内外工程等)的新建、改建、扩建各阶段图纸设计。

二、合同期限：本协议的有效期暂定为壹年。从20x年1月1日起至20x年12月31日止。

三、委托内容和具体要求：

1、天然气城镇管道设计;

2、居民住宅、公共用户、锅炉房天然气及庭院天然气管道设计;

3、城镇天然气门站、储配站设计;

4、按照国家有关燃气设计标准、规范以及当地有关要求设计。

四、设计进度和完成委托内容期限：

根据天然气工程实施条件分段、分片按照甲方要求按时提交设计成果。(具体设计进度和期限要求按单项工程设计委托书约定为准。)

五、甲方承担的主要工作内容及责任：

1、向乙方提供开展设计工作所需的建设项目审批文件和设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

委托初步设计应提出以下资料：

(1)经过批准的设计任务书;

(2)选址报告;

(3)规划部门提出的规划要求及红线图;

(4)原料(或经过批准的\'资源报告)、燃料、水电、运输等方面的协议文件;

(5)有关的工艺设计资料，民用项目的使用要求;

(6)能满足初步设计要求的勘察资料(包括工程地质、水文地质、地形、地貌)，需要经过科研取得的技术资料，人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件以及有关设计设备的技术资料。

2、为设计人员提供必要的办公场所，费用由设计单位承担。按时组织图纸会审和设计技术交底，工程竣工后要通知设计单位参加竣工验收工作。

3、在设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

4、负责设计文件的上报审批，并及时将主管部门审批意见送交乙方。

5、维护乙方设计文件和设计成果的完整，不得擅自修改，自行套用或转让给第三方重复使用。否则甲方将承担因此所造成的损失。

6、委托配合引进项目的设计任务，从询价对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

六、乙方承担的主要工作内容及责任：

1、设计文件必须符合国家现行有关法律、行政法规、建设标准、技术规程、规范等规定。

2、乙方必须保证设计资质和经营范围满足甲方承建的工程项目的要求，否则，乙方应承担全部的责任;乙方将相关资质文件报甲方备案。

3、初步设计、施工图设计文件经施工图审查机构审查后如须修改或变更，乙方负责修改或变更直至审查合格;超出原定委托范围的重大修改或变更，须具有原主管审批部门的审批文件，相关具体进度、要求和收费，双方应另行签订补充协议。

4、负责对所承担的设计工程向施工单位进行设计技术交底;配合施工单位、监理单位解决施工过程中的有关设计问题。负责因设计原因需进行的设计变更，工程竣工验收及修正概算的编制工作。

5、乙方免费提供设计文件和图纸一式八份(民用建筑提供初步设计六份)，施工图一式八份。委托方因工程所需，尚需增印初步设计文件和图纸，费用应另行支付。

七、违约责任及争议解决办法：

1、任何一方违约，给守约方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、本合同未尽事宜，由双方协商达成补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

3、本合同履行过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成向合同签订地人民法院起诉。

八、收费标准：

设计费按国家物价局、\_现行的《工程设计收费标准》和国家有关规定执行，按不含税工程费收取。

九、付款方法：按工程进度分段支付设计费。

十、单项工程设计委托书为本合同组成部分，其中约定内容如有与本合同约定不一致之处，以单项工程设计委托书约定为准。

十一、本合同一式四份，双方各执两份。

建设单位： 设计单位：

负责人(签字)： 负责人(签字)：

20x年 1月 1 日 20x年 1 月 1 日

**制作设计合同范本8**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依据《\_民法典》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、合同内容和要求：

1、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司标志设计;企业品牌核心文化梳理、提升：企业品牌文化梳理、提升

2、\_\_\_\_\_公司VI导入、VI执行、及VI手册的整理。

二、费用

企业品牌核心文化梳理、提升：企业品牌文化梳理、提升以及VI设计及VI手册的整理：费用共计人民币￥\_\_\_\_\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(RMB)(以上费用含设计费和VI手册印刷装订费，装订VI手册共计\_\_\_2\_\_\_份)

三、付款形式

VI手册顺利完成;印刷装订前甲方需向乙方付出合约款项，即我国法定货币￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整(￥\_\_\_\_\_元整)

付款方式：

通过互联网服务平台：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，雇佣甲方进行托管项目款至平台上面。款项分二次支付。前期签合同之日甲方先支付乙方项目款\_\_\_\_%\_\_\_\_\_\_\_\_元定金，最终按甲方要求修改完成之后甲方再支付剩下尾款\_\_\_\_\_\_\_\_元(乙方需提供对应的收据)

四、双边的责任与义务。

1、乙方应按甲方要求按质按量完成有关设计工作。

2、乙方需在规定时间\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日完成甲方VI手册的设计，并报予甲方确认签名许可。

3、甲方有责任全部精力合适乙方开展本合约所规定的办公，并依据乙方需求供给有关资料。

因版权、文责所导发的法律责任，经济纠葛由甲方承当。

五、双方责任：

1、甲方应及时提供与制作项目有关的素材，由于甲方提供材料所引起的版权等法律问题由甲方承担责任。

2、甲方依照付款方式按时向乙方支付设计制作费用，乙方收到甲方支付的50%+50%之后，乙方应将为甲方所设计的图片一套完整的交付给甲方。

3、乙方按照甲方的设计要求设计。

4、乙方需按时提供给甲方的图片：AI平面图等格式源文件。

5、双方均有就本合同对外保密的责任，双方在合作过程中知悉对方的商业秘密负有保密责任，并不得通过任何方式向第三方泄露。

六、修改：

在乙方交初稿之后，如甲方有修改要求，乙方必须根据甲方的修改意见进行修改。

七、知识产权约定

1、乙方对预设完成的作品享有巨著权。甲正要拜托预设的全部花销结算完结后，乙方可将作品巨著权出让给甲方(需另行订立出让合约)

2、甲方在未付清全部拜托预设花销之前，乙方预设的作品巨著权归乙方，甲方对该作品不享有不论什么权益。

3、甲方在余款未付清之前自作主张运用还是改正运用乙方预设的作品而造成的侵权，乙方有权根据《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_著权法》追究其法律责任。

八、违约责任

本合约订立后，甲乙双边均应各个方面的履行本合约;因VI预设办公曲直常困难而繁重的，不止需求通过数量多调查研究办公，更需一流预设师的创编，乙方在着手开始预设时就已经在各个方面的履行合约，鉴于此，甲方许诺如提早终止合约，仍承当向乙方付出所有合约款的义务(甲乙双边完全一样答应终止的不计算在内)

乙方如违约提早终止合约，所交来的花销应所有交还甲方。

九、甲乙双边如因履行本合约发生纠葛，应该友善协商解决，协商不了的，甲乙双边不论什么一方均可向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁委员会提请仲裁解决。

合约附件为本合约一小批，本合约壹式两份，甲乙双边各持一份，自双边签名盖章之日起发生效力，具备同样的法律效劳。

甲方(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方代表(签名)\_\_\_\_\_乙方代表(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_

**制作设计合同范本9**

甲方：

乙方：

经双方认真协商，就制作贵院展厅一事，甲乙双方达成如下条款：

一、乙方按照设计方案，负责新增展厅（见图）展架及内容板的制作，并负责施工质量。

二、展架为，（走廊为）统一使用八棱柱系列组合式标准展具；展板 62 块，由乙方配齐相应的八棱柱、白板、联板、锁头、射灯等配件，具体数量见预算；内容板数量是 62 块，尺寸为 （原展厅展具不动，内容适当调整） 。

三、乙方按甲方同意的设计方案进行制作。在安装中，根据展厅实际情况进行小的变动调整，属允许范围，如有较大设计变动，需甲乙双方代表协商决定。

四、甲方有权监督乙方的制作，并对内容部分进行严格的编审、校对把关。制作内容版的资料由甲乙双方提供，乙方也将提供部分美术效果资料，并负责美术设计制版。

五、展厅的制作工期由甲乙双方协商确定，一般为资金到乙方帐户起45天时间完工。如因甲方原因，如案例资料提供、审查内容、资金、定稿签字等方面事宜耽误的`时间，乙方不负责任，制作的时间也将顺延。

六、乙方保证在施工期间不得损坏场地建筑，如有损坏应 照价赔偿。

七、制作费用。合同签订5个工作日内，甲方支付乙方首期制作费用，剩余款项待工程完工验收后，5个工作日内向乙方一次性结清。

八、 甲方应在乙方正式进入展厅安装展览之前，完成灯光布置（灯光要特别明亮，要能看清展板上的小字）、窗帘安装、地面、墙面粉刷（如需要）等工作。特别是应将灯光开关移至进门门框5公分位置，防止装上展架后，将开关挡住，造成使用不便。

九、 本合同未涉及事宜，由甲乙双方本着制作好展厅的原 则协商解决，单方面决定无效。

十、甲方有完好无损接受乙方发去的展具的义务。

十一、本合同共印2份，甲乙双方各持1份 。

甲方： 乙方：

代表签字（盖章） 代表签字（盖章）

20xx年x月x日

**制作设计合同范本10**

甲方：

乙方：

依据《\_合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、合同内容及要求：

二、设计与制作费用：

设计与制作费用总计为：人民币￥ 元（大写 元整）。

三、付款方式：

1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的 %，即人民币￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元，设计合同（大写： ）

3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥ 元整（大写： ）。

四、设计与制作作品的时间及交付方式：

1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

五、知识产权约定：

1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作

品不享有任何权利。

2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

六、双方的权利义务：

甲方权利：

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；

甲方义务：

1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用；

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；

乙方权利：

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；

3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务：

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。

七、违约责任：

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初

稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

八、合同生效：

本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章

之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表签名： 乙方代表签名：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**制作设计合同范本11**

发包人委托设计人承担 工程设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

《\_合同法》、《\_建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

发包人给设计人的委托书或设计中标文件

发包人提交的基础资料

设计人采用的主要技术标准是：

1、\_行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—99）

2、广东省标准《建筑基坑支护技术规程》（DBJ/T15—20—97）

3、广东省标准《土钉支护技术规程》（DBJ/T15—70—20\_）

4、广州市标准《广州地区建筑基坑支护技术规定》（GJB02—98）

5、\_国家标准《建筑边坡工程技术规范》（GB50330—20\_）

6、中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》（CECS：22：90）

7、\_国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086—20\_）

8、其它有关的国家及地方强制性规范和标准

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不致，则根据如下优先次序来判断：

合同书

发包人要求及委托书

广州新龙嘉禾现代医药销售物流中心——酒店项目基坑支护工程位于广州市番禺区清河东路北侧，基坑面积约1、6万平方米，开挖深度约5、5m。场地经回填较平坦，周边较为空阔，拟采用放坡等方式支护。

双方商定，本合同的基坑设计、施工方案通过专家审查总设计费为 5、0 万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

基坑支护期间的现场服务费用已经包含在设计费中。施工现场出现紧急情况，设计人必须在接到发包人通知后12小时内到现场处理。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第1种方式解决：

（一）提交 广州市 仲裁委员仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本合同双方签字盖章即生效，一式 6 份，发包人 4 份，设计人 2 份。

双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**制作设计合同范本12**

采购方： （以下简称甲方）

供货方： （以下简称乙方）

根据《\_合同法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购服装事宜，经友好协商，双方就以下条款达成一致：

1、服装分类及价格清单

2、具体服装样衣、布料样品，以经由甲方确认后的样品为准，样品需一直陈列于甲方仓库，以便收货是验货确认。

1、 甲方应配合乙方按时对帐、按双方约定付款。

2、 甲方根据双方确认的样品对乙方交付的服装进行验收。交付时如发现少发、丢失、污损、色差、质量、款式等问题的，甲方有权按照实际合格数量验收，并拒收不合格服装及要求乙方退回处理，产生的后续运输费用及其它可明确的费用由乙方承担。

3、 甲方负责验收后的服装保管、发放工作。

1、 乙方根据双方确认的样品进行批量生产，不得擅自更改颜色、面料及款式，应保证产品质量，包工包料并提供全部辅料，如遇制作问题，乙方须负责修改。

2、 乙方应依约准时交付服装，并派车运送到甲方指定仓库。

3、 乙方应提供服装样衣及布料样品供甲方备查，如甲方服装样式改变，乙方须及时补充样衣及布料。

4、 如因市场行情波动且被证实的，乙方应在服装调价前通知甲

方，双方另行商洽价格适宜，并以书面确认为准。

1、 月结：双方应于每月21日前对上一个月的订货进行对帐，

乙方应于每月25日前开具相应发票予甲方，甲方于次月25日前付清货款，如因乙方原因不能按期对帐或让甲方按

时收到发票的，甲方付款日期顺延。

2、 甲方应向乙方提供开票资料（包括开票名称及开票金额），

开票金额以当月服装发放数量及金额为准，其中安装工作服费用开增值税专用发票，展厅制服费用开普通发票。 3、 乙方根据甲方开具的发票付款到如下账户：

收款户名：

收款银行：中国建设银行 收款账号：

1、本合同有效期壹年，自双方代表签字、盖章后生效。

2、本合同未尽事宜双方另行签订补充协议。

3、在合同履行过程中如发生争议，应平等协商解决。协商不成的，双方均同意由甲方所在地有管辖权人民法院管辖。

4、本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方签字： 乙方签字：

签订时间： 年 月 日

**制作设计合同范本13**

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，签订本合同，并共同遵守。

一、甲方委托乙方制作过街条幅 项目。

二、甲方委托乙方于 20xx 年 07 月 27 日至 08 月05 日期间服务条幅发布悬挂及维护项目。

三、制作规格为： \*10m

四、制作数量为： 100条，甲方有权要求实地验收，因验收产生的费用由甲方承担。

五、宣传地点为：。

六、过街条幅内容：

七、乙方必须按甲方签订许可的样稿制作，内容不得随意改动，改动必须征得甲方同意。

八、合同样稿，与本合同一并保存。

九、制作单价： 240元/条（8条），总价2370元。（不含税）

十、付款方式：双方签订合同后，甲方即预付乙方总价的/ 款（即人民币 / 元）.作为前期审批费，乙方收到款后立即开始制作，制作期为天（雨天、高温天顺延）。广告横幅悬挂期为每周期十天。

十一、乙方在全部条幅悬挂完毕后应将所有条幅照片电子档交由甲方留存，甲方有权在发布期内随时抽查乙方应无条件配合。

十二、制作完成后，经甲方验收认可，验收合格后甲方向乙方一次性付清余款

十三、合同纠纷解决方式：双方约定选定第 ①种方式①经济合同仲裁②法院起诉讼）。

十四、本合同壹式贰份，双方各执方壹份，法律效率等同。

客户或代理单位（甲方） 服务或制作单位（乙方）

单位名称（章）单位名称（章）

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

签订日期： 年 月 日

**制作设计合同范本14**

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担 规划设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同签订依据

《\_合同法》、《\_建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

第二条设计依据

发包人给设计人的委托书

发包人提交的基础资料

设计人采用的主要技术标准是：

**制作设计合同范本15**

合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为明确双方权利和义务，甲乙双方根据\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_服装设计制作的有关要求，本着平等、互利、共同发展的原则，经过双方共同协商一致签订以下合同，以供双方共同遵守。

第一条项目名称

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_服装设计制作。

第二条数量及价格

1、服装总数约为\_\_\_\_套，甲乙双方约定每套单价为人民币\_\_\_\_\_元整(大写：\_\_\_\_\_)，合同总金额约为人民币\_\_\_\_\_元整(大写：\_\_\_\_\_)。该合同总金额是服装设计以及面料购买、制作加工等及相关服务的费用和所需缴纳的所有税费的总和，包含采购面料、制作加工、饰品的采购或设计、制作、包装、运输及质量保证期发生的工作费用。

2、实际数量及费用以最终验收合格的量为准结算，结算单价不变。

第三条设计制作时间

1、服装的设计图纸于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起\_\_\_\_日内交付甲方审定确认，甲方有异议的，应于\_\_\_\_日内提出，乙方应按甲方要求进行修改。

2、\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前进行服装制作及修改。

第四条交货地点和时间

1、交货地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2、交货时间：面料采购、制作加工、验收合格等全部时间\_\_\_\_天，自合同签订之日起算。

第五条质量及验收标准

1、所供服装必须是全新的并必须符合甲方确认的设计图和制作技术要求，且相关资料齐全，保证质量。验货人员必须是舞台艺术专业人士和财务人员。

2、如果可能或有必要服装和饰品制作加工生产过程中，甲方有权亲临生产现场对产品的质量从原材料到整个生产过程进行跟踪监督，乙方应积极予以配合。

3、如在制作期间需与导演、艺术总监沟通与协商时，甲方有关人员必需全力合作，以保证出品达到更好的效果。

第六条付款方式

1、合同签订后\_\_\_\_个工作日乙方向甲方出具相应金额的完税发票，甲方收到该发票后\_\_\_\_个工作日内向乙方支付\_\_\_\_%预付款，即人民币\_\_\_\_元。

2、在甲方确认设计图之日起\_\_\_\_日内，乙方按照设计图将全部服装和饰品的小样制作完，经甲方确认后\_\_\_\_日内向甲方出具相应金额的完税发票，甲方收到乙方发票之日起\_\_\_\_个工作日内向乙方支付总价款的\_\_\_\_%，即人民币\_\_\_\_元。

3、在甲方确认小样之日起\_\_\_\_日内(不得晚于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日)，乙方按照甲方确认后服装和饰品的小样将全部服装和饰品制作完并送货到甲方指定地点，甲方根据小样和本合同及附件验收确认后\_\_\_\_日内乙方向甲方出具相应金额的发票，甲方收到乙方发票之日起\_\_\_\_个工作日内向乙方支付总价款的\_\_\_\_%，即人民币\_\_\_\_元。

4、总价款的\_\_\_\_%作为质量保证金，质量保证金留滞时间为首场正式演出\_\_\_\_\_\_后\_\_\_\_天，保修期满后无保修费发生则无息退还。

5、如乙方未按上述工作进度完成各阶段工作，甲方有权扣除该期付款，并按该期付款金额的\_\_\_\_%收取违约金。

第七条违约责任

1、乙方所供物品种、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换，并承担调换或退货而支付的实际费用。凡因为乙方产品出现质量问题，由乙方负全责，甲方有权扣罚全部质量保证金，造成甲方经济损失的，应赔偿损失。因甲方人员人为造成的损坏问题，将由甲方负责。

2、乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的\_\_\_\_/天作为违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

3、如甲方延误付款时间，乙方可按甲方预付款到期时间顺延生产制作期。

第八条保密

一方对因服装设计制作而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向任何第三方泄露，但现行法律、法规另有规定或经另一方书面同意的\'除外。

第九条补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

第十条法律适用与纠纷解决方式

1、本合同适用\_有关法律，受\_法律管辖。

2、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第\_\_\_\_种方式解决：

(1)将争议提交\_\_\_\_仲裁委员会仲裁;

(2)依法向\_\_\_\_人民法院提起诉讼。

第十一条权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十二条生效

1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

2、本合同—式\_\_\_\_份，各方当事人各执\_\_\_\_份，具有相同法律效力。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(盖章)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代理人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_授权代理人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_住址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**制作设计合同范本16**

合同编号：\_\_\_\_\_\_\_

供方（以下简称“甲方”）：

\_\_\_\_\_\_\_有限公司

需方（以下简称“乙方”）：

\_\_\_\_\_\_\_有限公司

乙方为甲方的位于的厨房提供设备并免费安装调试及1年内的零部件免费维护。甲乙双方经过友好协商后，订立以下条款，以兹共同遵守。

产品名称

规格型号

生产厂家

合计人民币金额（含税）\_\_\_\_\_\_\_佰\_\_\_\_\_\_\_拾\_\_\_\_\_\_\_万\_\_\_\_\_\_\_仟\_\_\_\_\_\_\_佰\_\_\_\_\_\_\_拾\_\_\_\_\_\_\_元\_\_\_\_\_\_\_角分整（小写）\_\_\_\_\_\_\_￥

1、所有设备费用总价：\_\_\_\_\_\_\_元人民币（大写：\_\_\_\_\_\_\_圆整。）

2、未经甲方书面同意，不得擅自变更上述费用。若甲乙双方协商后需变更价格的，应当签订“补充协议”。

1、甲方保证并承诺，甲方所出售的产品不低于国家及行业的技术质量标准。产品不侵犯任何第三人之合法权益。

2、上述产品的质保期为\_\_\_\_\_\_\_年。

1、交货时间：本合同签订后\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（时间）之内，甲方将上述设备全部运送至乙方指定地点。

2、乙方的收货地点为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、甲方采用\_\_\_\_托运\_\_\_\_\_方式运输货物。为保证货物途中的运输安全，甲方为乙方代为投保运输险。

运输费和保险费用由甲方承担。

2、甲方应在发货前两（2）个工作日向乙方提供详细发货清单及装箱单和物流托运情况等收货信息，方便乙方验收货品。

1、乙方收到甲方提供的物品并不意味着乙方对甲方提供物品的最终接受，只是表明物品进入乙方接收、检验阶段。在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、质量等不合规定或者产品包装破损、产品受损等情况，乙方有权拒绝接收。

2、乙方对于已经验收的商品发现存在质量问题，应当在质量保证期内提出。甲方知道或者应当知道其所提供的商品不符合约定的，不受前述提出异议时间的限制。

甲方应当提供的产品附属资料有：设备的《保修卡》、《使用手册》

1、本合同签订后\_\_\_\_\_个工作日内，乙方支付50%的设备款，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）。

2、所有设备如期运送到并检验合格，设备安装完毕、经调试后可以正常运作，乙方支付剩余50%的设备款，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）。

3、乙方以银行转账的方式向甲方支付货款。

甲方开户行：\_\_\_\_\_\_\_

开户账号：\_\_\_\_\_\_\_

1、甲方免费为乙方提供设备的安装服务。设备运送至乙方指定地点后，甲方在三个日内派安装人员至安装地点进行设备安装。甲方须在三日内完成所有设备的安装，并保证所有设备可以正常运作。

2、甲方免费为乙方提供1年内的零部件免费维护。产品出现质量问题时，甲方负责在24小时内进行处理（如免费上门维护、修理、退货、换货）。若设备经过两次维修仍不能正常使用时，甲方负责在2日内免费为乙方调换新的同型号同规格的设备；同型号同规格商品停产的，调换新的不低于原产品性能的同品牌设备。若甲方既无同型号同规格设备，又无不低于原产品性能的同品牌设备的，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。

3、甲方员工在安装过程中遭受任何人身、财产损害，或者甲方员工造成任何第三人的人身、财产损害，由甲方承担全部责任。

1、甲方逾期交货的，每逾期一天，应当支付货款总额的1%的违约金，违约金从货款中扣除。超过15天未交货的，则乙方有权单方解除本合约，并要求甲方支付违约金\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、甲方所交产品品种、型号、规格、质量、外包装等不符合本合同约定的，如果乙方同意利用，应当甲乙双方可协商酌情降低产品的价格；如果乙方不同意利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

5、如因甲方提供的产品存在质量问题，导致乙方或任何第三人遭到人身、财产损害的，甲方应承担全部责任。

甲方因不可抗力不能履行本合同时，应当及时通知乙方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明。否则不能减轻或免除甲方的履行义务。

本合同发生争议时，由双方协商解决。协商或调解不成的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

1、乙方需新增设备时，新增设备的安装及报价的具体内容需经双方协商后签订“补充协议”。

2、在合同执行过程中出现未尽事宜，双方进行协商。

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_\_\_

签约地点：\_\_\_\_\_\_\_

签约日期：\_\_\_\_\_\_\_

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn