# 工地涂料合同范本(优选42篇)

来源：网络 作者：空山新雨 更新时间：2024-07-29

*工地涂料合同范本1发包单位：\_\_\_\_湖南\_\_有限公司(以下简称甲方)承包单位：\_\_\_\_湖南\_\_有限公司(以下简称乙方)通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价，同意将娄底市东方财富广场防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义...*

**工地涂料合同范本1**

发包单位：\_\_\_\_湖南\_\_有限公司(以下简称甲方)

承包单位：\_\_\_\_湖南\_\_有限公司(以下简称乙方)

通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价，同意将娄底市东方财富广场防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行：\_\_\_\_

第一条工程概况

1、工程名称：\_\_\_\_

2、工程地点：\_\_\_\_

第二条工程承包范围及内容：\_\_\_\_

地下室底板，地下室侧墙，转换层顶板。

第三条承包方式

包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度、含税金等总包方式。

第四条防水材料和工程单价

1、所使用的防水材料为防水材料。

2、地下室底板防水采用

3、地下室侧墙防水采用每平方米

4、地下室顶板防水采用每平方米

本合同单价是指材料费加上施工人工费、管理费、措施费、利润、税金等一切费用，不再读取其它任何费率。

第五条工程计量

按实际完成的防水基层接触面的展开面积计算，其中审计图纸图集所要求节点附加防水层经双方协商按实签证，刚性层上面伸缩缝处防水油膏及防水附加卷材另外计算。每米根据现场实际情况确定价格元。(因甲方要求另行加强部分或增加部分按实另行签证)。

第六条合同工期

工程按甲方正式书面通知要求结合现场实际情况为准。

第七条付款方式

本合同签订3日之内乙方向甲方交纳合同履约金5万元(到期不付视乙方违约)，于完成地下室一层防水工程后甲方一次性退还到乙方指定银行账户;

本工程无预付款，按进度(以每完成两层为支付周期)支付完成工程量的75%进度款，乙方完成甲方前期指定的工作，待甲方验收合格后即付施工区域之工程款的85%，±以下完成后半年内无渗水时再付10%，留5%作为保质金，一年内退还5%保证金中的3%，其余2%两年内退还到乙方指定银行账号。

第八条质量标准

乙方所施工用的产品必须由国家建设行政主管部门技术监督局认可并颁发的使用认可证书和合格证书方可进入现场使用。如发现使用假冒产品或偷工减料，甲方有效拒付工程款项，并且甲方有权索赔。

乙方应确保所施工的防水工程达到优良标准，必须严格按现行的国家、地方的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，按国家GB5028—20\_\_、

GB5027---20\_\_验收规范的要求验收，并接受甲方和质监部门的监督。达到设计厚度等质量要求，确保工程质量为一次性合格。

质量达不到验收标准时，甲方有权利要求其整改到位其费用由乙方负责，乙方根据验收规范，应无条件整改到位，防水局部完成后出现渗水由乙方负责返工处理，直到不渗水为止，费用由乙方负责，返工整改不得影响整体工程进度。

第九条甲方驻工地代表

甲方委派为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视其为甲方意见的有效表达。

乙方委派为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权利，发行合同约定的义务。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方可有效，并视其为乙方意见的有效表达。

第十条双方责任与义务

1、甲方责任：\_\_\_\_

(1)应提前15天提出施工计划，督促施工单位将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可抗拒的因素、工期顺延。

(3)配合乙方施工，协调必要的填运输、脚手架和材料场施场点，其费用乙方负责。

(4)协调与其他施工单位的矛盾。

(5)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方整改返工。

(6)工程验收后，对防水层成品，甲方应督促施工单位保护成品，谁破坏谁负责。

防水工程完工后乙方必须提出收申请，经监理审核后报甲方，向质监

部门申请，质监同意后，乙方三天内组织验收，验收合格后15天内就按

合同付款，如不按期付款，四方应承担乙方的所有经济损失。

2、乙方责任

(1)按甲方的施工要求，作详细的施工方案，报甲方监理审核，听候甲方通知，及时组织防水材料进场，及时向甲方与监理提供产品合格证和检验报告单及施工的其他档案资料，由甲方现场负责人抽检合格后方可使用。

(2)乙方应文明安全施工，施工中所有工伤事故乙方自理，甲方概不负责。

(3)乙方必须组织有丰富经验的施工人员进场施工，对施工所有的设备必须符合安全生产要求。

(4)配合工程的整体施工进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

(5)应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各规章制度制定的处罚。

(6)应严格按防水工程标准规范竣工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。

(7)在保修期内，由于乙方施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复，费用由乙方承担，若非正常情况(人为破坏，私自改动防水层、自然灾害等)下漏水乙方不予以承担责任。

第十一条违约责任

甲方在未经乙方同意，不得单方面对本工程项目进行再次转包，如发生此情况，属违约，乙方一经发现，由此造成直接经济损失均由甲方承担。

工程质量达不到验收标准的部分，乙方就按甲方要求的时间内予以返工维复，直到符合验收标准为止，其费用与工期造成的损失由乙方承担。

工程延误或施工质量达不到规范要求，而乙方义无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方应赔偿由此造成直接经济损失。

第十二条其他条款

1、根据双方附属工程总承包合同，乙方有权进行分包、转包，甲方无权就此终止合同并索赔。

2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等的法律效力。

3、本合同执行中若有争议，先协商解决，如协商无效向人民法院诉讼解决。

4、本合同的有效期，自签约日起至工程保修期满为合同有效期，逾期自然失效。

5、乙方在与分包方履行合同的过程中，如因甲方原因无法支付乙方工程款导致分包方的起诉及经济纠纷时，甲方应与乙方共同处理相关事宜。

6、本合同价款现金支付或转账支付，乙方指定付款帐号为：\_\_\_\_

户名：\_\_\_\_湖南\_\_有限公司

账号：\_\_\_\_开户行：\_\_\_\_

**工地涂料合同范本2**

甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

发包方：(以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据《\_合同法》、《\_建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

**工地涂料合同范本3**

一、工程样板制作：外墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三种样板：基层腻子(两道：粗型、细型各一道)、底漆层(一道)、外墙漆面层(两道)，各种样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后，乙方方可正式施工。

二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方现场派驻代表的监督。

三、乙方需按约定采购材料，符合图纸要求和国家规定标准，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等，所购材料经甲方、监理方检查确认后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新采购。四、外墙涂料工程符合以下规定，以乙方提供的涂料样品进行验收：

涂料名称颜色色号生产厂家

外墙专用腻子(两道)有限公司

水性底漆(一道)

弹性抗污涂料(两道)

备注：

①基层腻子为两道：粗型、细型各一道

②外墙涂料涂刷纹理为细纹(以样品验收)，必须具有遮盖力，耐紫外线，抗酸碱，不变色，不起泡，无粉化，无龟裂，不脱落，可清洗等。

**工地涂料合同范本4**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

为谋求共同发展，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商签订本合同共同遵守，内容如下：

一、特约经销期及区域:自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日为乙方特约经销期。

二、供货品种、规格及价格：甲方供货价格为出厂价供货给乙方（不含税）。如有调整，甲方应提前通知乙方，且每次调价，甲方必须保证有理有据。

三、订货及交易方式：乙方应及时做好市场需求计划，以传真件形式或来厂订货。若传真订货，应提早三天发给甲方，甲方传真电话，传真应注明品种、规格及数量，乙方负责人确认签字盖章后生效。每批货交易方式为款到发货，甲方收到乙方汇款凭证传真件后即安排生产，正常情况下，全款到帐后3天内发货，交货地点为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_甲方代办运输。

四、货物的运输及验收事项：甲方可按乙方指定的到货地点代办货物运输，在货款全额到帐的情况下，乙方每次备货\_\_\_\_万元以上，运费由甲方负责；\_\_\_\_万元以下运费由乙方自行承担。每次运费由乙方垫付，在下次货款中扣除，客户在收到甲方的货物后，应当场验收、提货并在送货单上签字盖章确认,客户在验收货物的数量、毁损等情况未提出书面异议的，甲方视为乙方已验收无误，如发现有异常的应立即通知甲方处理。

五、合同未尽事宜，由双方协商解决，因履行本合同发生的争议，由甲方所在地人民法院管辖。

六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章并从乙方进货款到甲方帐户起生效。本合同签定后十日内，乙方未向甲方订货，则甲方可认定本合同自动失效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**工地涂料合同范本5**

发包方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依据《\_民法典》、《\_建筑法》及其它相关法律、行政法规、并遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本着建筑施工事项协商一致，签订本合同。

一、工程名称：外墙外保温、抹灰及外墙涂料工程

二、承包范围：

图纸范围内的所有外墙外保温及外墙涂料工程(包括窗口侧面，窗台板上、下、侧面保温，外墙所有线条，外墙所有滴水线)。

三、承包方式：完成承包范围内的所有工程项目包工、包料、包机具(含吊篮及个人防护用品)。

四、质量标准及要求：质量标准“合格”;施工过程严格按专项施工方案及《建筑节能保温施工技术规程》DBJT25-3035-20\_、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-20\_、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-20\_施工。

五、工程价款：

六、80mm厚XPS阻燃B1级挤塑板外墙外保温。单价元每平方米(板材为白色，导热系数不大于0、028w/m、k,材料容重32kg/立方米，包工包料包吊篮机械设备、包文明施工及安全生产)。

七、乙方在施工现场以外发生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

八、本合同一式两份，甲方持一份、乙方持一份，本合同自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_甲方委托人：\_\_\_\_\_\_\_

乙方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方委托人：\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**工地涂料合同范本6**

1、乙方必须按照国家和山东省有关质量标准提供合格材料并施工，质量达到山东省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》青岛市有关职能部门颁布的标准要求。

2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外，还应按照《青岛市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。

3、本工程质量标准：本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收规范，按照现行国家及青岛市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，若达不到承诺要求，则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。

4、涂料颜色：乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。

**工地涂料合同范本7**

甲 方：

乙 方：

乙方承接甲方项目，结合本工程的具体情况，根据《\_合同法》有关规定，为了甲、乙双方更好履行合同条款，便于以后现场施工管理，双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、平等互利、信守合同的前提下，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守。

一、 工程名称：

二、 工程地点：

三、 承包范围：

1、乙方承包范围内的涂装工作包括：平整层、打磨、上底油、喷面漆;

2、现场材料保管;

3、乙方负责分色、分格;

4、掩盖不同或不动部位的工作。

四、 承包方式：以包工包料的方式。

五、 工程量计算：按实做工程量以平方米计算。(按图纸的展开面积计算)

六、 承包单价：按包工包料方式，承包单价为元/m2。

七、 付款方式：

1民币

支付方式：以现金结算或支票、转账结算。

八、 工期条款：

1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)

九、 施工验收标准：

1、 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

2、 工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色，实样板效果为合格标准，甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时，。

3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延。

十、甲乙双方责任：

1、指派,负责合同履行,对涂装工程质量、进度进行监督检查,办理验收,变更登记手续。在工程管理过程中,对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。

2、开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或确认的施工方案,并向乙方进行现场交底。

3、 甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。

4、 施工期间，甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作，及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。

5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准，如未达到施工规范要求，应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改，则乙方收取由此而增加的费用。

6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相关工序。

7、乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，不得扰民和污染环境。

9、乙方工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

十一、争议解决：

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向人民法院起诉。

十二、其他：

1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。

2、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。

3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，每份均具同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

签约代表： 签约代表：

联 系 人： 联 系 人：

**工地涂料合同范本8**

1、甲方提供乙方的住宿问题，施工用的材料采购到位；负责协商解决施工中存在的问题。

2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人员，乙方必须在年月日前外墙涂装全部完工，如拖延工期，按每天罚款伍佰元计算给甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可顺延一天）。

3、乙方在施工中出现人中伤亡事故，由乙方负责。

4、乙方必须为甲方节约材料。

5、乙方施工质量必须达到验收合格，如因施工而造成的验收不合格及质量问题，所造成的一切经济损失由乙方负责。

**工地涂料合同范本9**

项目总包方责任：

1、组织对乙方施工方案的审定。

2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工，并协调库房用地、水源、电源等。

3、组织监督检查工程质量进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。

4、组织对工程的验收，办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调，保证工程顺利执行。

5、积极配合乙方施工，负责协调施工现场人员管理，及时对须隐蔽验收部位进行验收。

工程承包方责任：

1、 负责编制施工方案，并于开工前 5 日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。

2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育，采取防患措施，施工安全管理严格按照有关文件规定执行，确保施工安全和第三者安全，因乙方原因造成的安全伤亡责任事故，有乙方承担全部责任，并承担甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。

3、及时清理现场疏漏的建筑废材，做到日产日清，如果被执法部门查到，造成的责任及处罚有乙方承担。

4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。

5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺，对不按照工艺施工发生重大质量问题时，甲方有权解除合同，并不予补偿。

6、乙方原因在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的，乙方应承担甲方经济损失和第三方(村民安置费)赔偿。

7、遵守工地安全文明施工规定，能够接受因违反规定所给予的处罚。

8、施工现场配备技术负责人和施工员，委派专人负责工地现场卫生整洁。

9、材料堆放整齐，并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。

**工地涂料合同范本10**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方1，2号楼工程内墙及天棚涂料施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。

>第一条：工程概况

1、工程名称：乐至江南大市场市场1，2号楼工程。

2、工程范围：根据甲方要求负责内墙涂料的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等；

3、承包方式：包工包料包检测验收合格；

4、质量等级：按照有关规范进行检测验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的合格等级。

>第二条：工程期限

本合同工程分1，2号楼两个工程，乙方的施工工期应不影响装饰施工总进度工期，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。乙方须在20\_年5月30前进材料。

>第三条：合同价款

天棚综合包干单价（元/㎡），备注：

①综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费，架子使用费等乙方自身所发生的所有费用。

②乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量，以合同约定综合包干单价进行合同结算。

>第四条：支付方式

甲方按乙方完成工程量的80%付款，乙方完成相应施工段施工并经甲方验收合格后，支付该施工段合同总价的95%，余下的5%工程验收合格后一次性付清，工程结算按本合同确定的综合包干单价和实际施工面积进行合同结算。

>第五条：工程质量

1、工程样板制作：内墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做样板：基层腻子（两道：粗型、细型各一道），各种样板需分层留样并经甲方验收合格后，乙方方可正式施工。

2、乙方必须严格按样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方现场代表的监督，质量标准同3，4号楼工程。乙方需按约定采购材料(不能使用干粉)，符合有关国家规定标准，所购材料经甲方检查确认后才能施工使用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新采购。如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱，流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至验收合格

>第六条：甲乙双方工作；

1、甲方工作：甲方提供本工程相关的施工要求，确定颜色色号。提供乙方施工所需用水、电源；可提供材料放置场地。协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程（工序）甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方承担。

2、乙方工作：在施工过程中，乙方要做到安全生产、文明施工，杜绝安全事故，所有造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担责任。工程质量不符合合同要求的负责无偿修理或返工。工程竣工未交付甲方前，乙方应负责已完工工程的成品保护工作，在此期间内如有损坏，由乙方予以修复。乙方施工材料应按甲方指定区域堆放，按样板间要求施工；自行负责场内的各种水平和垂直运输及架子的搭设。材料的保管。

一、本合同在履行中发生争议，双方应本着实事求是的原则及时协商解决

二、本合同一式二份，由双方各执一份，自双方代表签字之日起生效，至本合同条款全部履行完毕后自动失效。

三、本合同未尽事宜，双方可根据本项目具体情况，结合有关规定，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方代表：

乙方代表：

合同签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**工地涂料合同范本11**

1、甲方义务和责任

(1)做好建设单位及施工现场的协调工作。

(2)及时方提供的施工所需的材料。

2、乙方义务和责任

(1)严格按照施工工艺要求施工。做好自检工作，确保工程质量。

(2)严格按照建筑工程施工安全规范进行施工。采取符合规范要求的施工方法和安全措施，确保施工人员和第三者的安全。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的安全责任由乙方承担。

(3)服从乙方统一管理，施工的垃圾及时清理，共同维护施工现场的清洁。

(4)责任提供施工所需的工具和设备。

(5)乙方施工人员的意外伤害保险由乙方自行办理，(费用包含在清工单价中)。

**工地涂料合同范本12**

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

根据《\_合同法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_

二、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_

三、工程内容：\_\_\_\_\_\_\_\_

本工程公共走道部位墙、地砖及楼梯间地砖的粘贴，现场文明施工。

四、开竣工日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日。确保按要求完成，如有提前或延期，每天按总工程量的1‰进行奖罚，依次递增，但因甲方造成的由甲方负责，并赔付乙方损失。因人力不可抗拒因素造成无法施工，工期顺延。

五、质量等级：合格

六、工程造价：按照东瑞花园3、4#楼墙、地砖粘贴工程的单价乘以实际粘贴面积结算。

七、付款方式：工程完成一单元，在验收合格后付完成工程量的，工程施工全部结束，经验收合格后再付完成工程量的，余款在竣工验收后一个月内全部付清。(具体付款方式参照东瑞花园3、4#楼墙、地砖粘贴工程付款方式付款)。

八、承包方式：包清工、包质量、包工期、包安全。

其他：

1、乙方必须按规定堆料，做到日做日清、随做随清。

2、乙方在施工过程中应合理使用材料、节约材料、利用材料，如发生材料浪费甲方有权视情节轻重扣减工程款。

3、成品保护：在工程移交给甲方前乙方负责承包范围内的

4、甲方提供乙方住宿，食堂及水电等。

5、乙方在施工中，一定要服从甲方管理，严格按照有关操作规程，保质保量如期完成所有承包工作内容。

九、安全责任：

乙方必须严格要求工人按规定的安全操作规程和甲方安全技术交底施工，如因乙方施工人员造成的安全事故，一切由乙方自己承担，甲方概不负责。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**工地涂料合同范本13**

1、质量标准：合格

2、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。

甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《\_合同法》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_号楼工程内墙及天棚涂料施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。

**工地涂料合同范本14**

1、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，特殊工种必须持证上岗。乙方必须为进场工人办理工伤保险和危险作业意外伤害保险，并承担该费用。

2、乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必须安排专员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、安全标志的完好情况，杜绝一切安全事故的发生。

3、为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，甲方不承担任何费用。

4、乙方工作人员不得在施工现场抽烟，不能携带不安全物品及无关人员进入施工现场。

**工地涂料合同范本15**

乙方：

甲方现将 外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款：

>一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

>二、承包范围：

外墙涂料工程。

>三、承包方式：

包工包料包质量，包质量十五年以上。

>四、工程内容：

粉刷外墙。

>五、工程材料：

本工程使用涂料为品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。

>六、工程造价：

1、本工程外墙涂料综合单价 元/平方米，此报价含税款（综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。

2、面积：按实际施工面积计算。

3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，付清所有的工程款（扣除5%的质量保证金）。

4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程完工后付至总工程款的80%，竣工结算后付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，一年后付清。

>七 、工程质量

1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范《建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91》精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，若有减少施工工序的操作，甲方将拒绝支付工程款。

2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理，如发现有裂缝必须先做处理后，才能进入外墙涂料工程的施工。

3、涂料施工基本要求：

（1）、修整基面时，必须细心注意修补，休整处接着要绝对平整，与原基面胶接要结实。

（2）、乙方在施工过程中，必须做好接口、重要部位的处理，线条顺直，感观良好，确保颜色一致，细部构造工艺要细致，符合操作规程。

>八、双方责任

1、甲方责任

（1）、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。

（2）、提供进行施工的场地及库房（不负责看护）。

（3）、提供水源、电源。

（4）、配合乙方在施工现场的管理工作。

2、乙方责任

（1）、按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和工期。

（2）、按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。

（3）、管理维护现场清洁，及时清除垃圾和不用的临时设施。

（4）、自竣工之日起两年的保修期，如有施工质量问题，乙方负责免费返修。

（5）、如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担

>九、违约责任

1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。

2、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。

3、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，甲方拒绝支付工程款，所产生的一切费用由乙方承担。

>十、本工程保修期为两年，如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行维修，接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行维修，所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未及时维修所带来的一切损失均由乙方承担。

>十一、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

甲方乙方

年 月 日年 月 日

**工地涂料合同范本16**

劳务合同一式\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。本合同自双方签署之日起生效。

甲方（签章）：

单位名称：

注册号：

地址：

甲方： 乙方：

甲乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行房屋内部的整体装修，订立本协议，以共同恪守。

一、承包方式：采取乙方包工包料的形式。

二、工程项目：

1、改水改电：要求水电安全方便无渗漏，使用金德牌水管，特变电线。

2、地砖：地面铺设80\*80瓷砖，卫生间、厨房墙面30\*45铺砖到顶，并吊顶。要求平整。

3、木工：两个卧室柜子，两床(米\*2米)+两个床头柜，书房电脑桌、书架，厨房上下吊柜，暖气包，鞋柜，餐厅、客厅吊顶、电视背景墙、电视柜、酒柜等。

4、墙面：使用三棵树牌乳胶漆。

5、门：玻璃推拉门为防爆贴膜，钛美合金边框，木质门为面板喷漆，厨柜门为晶钢门

6、台面：厨柜窗台为岗石。

7、厨房配帅康牌油烟机，灶具一套，洗菜盆一个。

8、要求屋顶压边，地面踢脚线为木塑。

9、所有灯具，卫生间马桶一个，花洒、洗脸池。

五、质量：工程竣工验收合格后，一年内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

1、所使用一切材料经双方协商同意，并由甲方验收后方可施工。

2、工程期限：开工日期竣工日期

六、合同价款：

本合同工程造价为(人民币： 元，)。 六付款方式：

1、合同签订后，甲方支付乙方工程款： 元，大写 元。木工完成验收后支付 元，大写元，喷漆完毕后付 元，大写 元，尾款 元，大写 元待工程完工，并经甲方验收合格后付清。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

发包方（简称甲方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方（简称乙方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《\_消费者权益保护法》、《\_价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，\_\_（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点：\_\_\_\_区（县）\_\_\_\_\_\_路\_\_\_\_\_\_弄（村）\_\_\_\_\_\_号\_\_\_\_楼\_\_\_\_\_\_室。

3、住房结构：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_房型\_\_\_\_\_\_\_\_房\_\_\_\_\_\_厅\_\_\_\_\_\_套，施工面积\_\_\_\_\_\_平方米。

4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

5、承包方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（包工包料、清包工、部分承包）。

6、总价款：￥\_\_\_\_\_\_\_\_元，大写（人民币）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_其中：

材料费：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，人工费：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

管理费：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，设计费：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

垃圾清运费：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，税金（％）：\_\_\_\_\_\_\_\_其他费用：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

7、工期：自\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日开工，至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日竣工，工期\_\_\_\_\_\_天。

二、关于材料供应的约定：

1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的约定：

1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、本工程由\_\_\_\_\_\_方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

四、有关安全生产和防火约定：

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

五、关于工程价款及结算的约定：

1、工程款付款方式列下表：

付款时间

付款百分比

对预算设计认可

签订合同之日

1000元，第二次付款时扣除

合同签订后

开工前二至五天

施工过程中

工期进度过半

竣工验收

增加工程项目

签订项目变更表

注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。

2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。

3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。

4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

六、其它事项

1、甲方工作：（1）甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明\_\_\_\_\_\_\_\_份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

2、乙方工作：（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。（2）指派\_\_\_\_\_\_\_\_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任：

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方\_\_\_\_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的\_\_\_\_％支付违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的\_\_\_\_\_\_％向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

八、纠纷处理方式：

1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。（将不选定的解决方式划出）

九、合同的变更和解除：

1、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款\_\_\_\_\_\_％支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定：

甲方：

乙方：

为了加强管理，保证质量，提高经济效益，经双方协商，一致同意以下条款：

一、 甲方将位于 青年路尚农里4幢4单元602 室的室内装修工程，交给乙方施工，实行清包工包干制。

二、 施工期为 20xx 年 6 月 21 日至 20xx 年 7 月 1 日，有效工期： 10 天。按建筑面积每平方 45 元计算，总面积 70 平方工程总造价为： 零 佰 零 拾 零 万 叁 千 壹 佰 伍拾 元整(¥： 3150 元)。

三、 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸及施工的各项要求进行工作，(施工要求见规范)。工作期间必须严格管好下属人员，对其下属人员的社会行为、福利、工伤事故负责。同时必须服从甲方公司委派的工程监理等有关领导的指挥和监督，还必须遵照甲方的有关管理制度进行管理。

四、 在任何情况下，乙方不得顶撞业主(工程甲方)，如有问题可按甲方公司的有关规定与业主(工程甲方)协商解决，解决不了的须及时向甲方公司的有关人员汇报。

五、 乙方必须做到不损坏甲方公司形象，不损坏甲方公司的权益。如有违反者，甲方将令其停工并无条件终止合同，并扣发余下未支付的工程款。

六、 乙方在施工中妥善保管好业主(工程甲方)选购的配套设施，遵守大厦(小区)管理处的有关规定。工人出入证和施工许可证等费用由乙方自负。

七、 乙方必须对此施工的工地施工质量负责，按照《家庭装饰装修工程质量验收标准》验收。如发现不合格，乙方必须无条件地进行返工或整改，为此所导致的费用及延误工期和被业主(工程甲方)扣款等均由乙方承担。设计失误造成返工，由甲方负责全部费用。

八、 甲方尽可能地为乙方施工提供必要的方便和支持。及时将施工所需图纸审核到位。按乙方的工程进度及考勤付给相关款项。乙方必须按甲方公司的有关制度工地工人生活费按技工每人每天( 80 )元计发。工程完成退场后付75%余款在工程竣工验收合格后三周内付清余款。

九、 在本合同所订的工程量如因业主(工程甲方)造成增加部份减少部份的，根据实际情况，甲方给予相应的增加或减少。

十、 工程所需辅料全部均由乙方购买，乙方必须保证质量进行施工，必须按甲方提供的图纸正确下料，所有材料必须按照甲方提供的要求购买，如发现偷工减料，弄虚作假的，甲方按双倍的价格在乙方工程款扣除。

甲方 乙方

负责人： 负责人：

签字时间： 年 月 日

甲方(发包人)： 电 话： 乙方(承包人)： 手 机 号 码：

根据甲方工程需要，现将室内装饰交给乙方承做，为明确双方在施工工程中的权利，义务和经济责任，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，经双方同意签订本合同，具体如下：

1.甲方负责工程施工的全套图纸及施工的各项项目，报价单，公司配备的标牌，规章制度，护门窗泡膜等，并指派专人负责工程质量，工程检验，工程进度。

2.乙方承接工程施工单后，须按照甲方规定，做好开工前的一切准备工作，准时开工。不得借故延期，工程施工及时，做好阶段质量验收工作。(凭工程验收单，须有业主签字，付阶段工程款。)

3.施工过程中，确保工地整洁，严禁施工现场烧饭，吸烟。下班前及时关灯，关水。严禁非电工人员私拉乱接电线。坚决杜绝不安全现象存在，如发生人身事故与甲方无关。

4.乙方在施工过程中，必须按图，按施工说明规定材料施工。严格质量要求，业主要求改动处须经设计师允可。严禁工程施工偷工减料，以次充好，工程质量一经发现质量问题，坚决返工损失乙方自负。

5.乙方在施工过程中，须服从甲方指派工程负责人的安排，负责催缴业主应缴纳的工程款，并及时做好增减项手续，拟送工程部备案。

6.工程主材用料，水泥，黄沙，水电材料，木工材料，油漆材料由乙方抄送工程部审核，原则上由公司开单到指定商家统一购买。特殊情况，由乙方购买，凭发票到甲方报销。

7.工期期开工日期自止。

8.工程总价 (大写)

9.工程付款方式：

10.工程结束，业主缴清合同款，签完总体工程质量验收单，两个月，甲方与乙方结清承包款。(注，乙方在公司无押金者，扣除工程款的5%，作为工程质量保证金为一年。)

以上合同一式两份。

甲方代表： 乙方代表：

合同编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

发包方（以下简称甲方）：

住址：

联系方式：

承包方（以下简称乙方）：

住址：

联系方式：

依照《\_\_\_\_\_》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程基本情况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程面积：

4、工程期限：

开工日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日；

竣工日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

二、工程价款

总工程款：本合同总工程款根据《装修工程工程预算表》定为

元人民币整（￥：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），实际结算以合同价格（具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认）为准

三、工程图纸

乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。

乙方必须严格按甲方认可的图纸施工（安装）。

甲方向乙方提供设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、设计方各执一份。

四、材料供应

1、本工程所需，按报价单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场，采购数量由乙方提供，如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家，由此造成甲方的损失由乙方承担，如材料数量不够，由甲方补够，工期不变。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。

3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料，则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中，如原定材料缺货时，乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。

4、乙方采购的材料，如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。

5、乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

五、工程款支付方式

1、合同签定后，在乙方进场（以发出开工报告为准）开始施工后5个工人日内，甲方向乙方支付工程造价的30%作为备料款。

2、工程完成50%以上（即在天花布线完成、墙面装修完成一半以上），甲方向乙方支付工程造价的20%的工程款；?工程完成90%后（主要工作基本完成，剩余施工收尾准备验收工作），甲方向乙方支付工程造价的20%；?工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工资料,甲方审核无误后,甲方向乙方支付工程造价的20%工程款。

3、工程全部完工验收后二个月内,甲乙双方按实际工程量进行结算.甲方留下总造价的10%作为装修质量保证金,其余余额应在二周内支付给乙方。

六、工程工期

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。

3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工\_\_\_\_\_\_小时以上（累计计算），按一天顺延工期。

5、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

6、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或\_\_\_\_\_部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

8、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

七、工程质量及验收

本工程质量标准应达到国家质量评定的优良等级。

隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方收到乙方通知后，五天内甲方或甲方组织的有关部门进行验收。验收期为两天，如甲方不能按时验收，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

八、安全生产和防火

1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，甲方承担由此产生的一切经济损失。

2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切经济损失。

九、维修约定

1、本工程交工后，乙方在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为\_\_\_\_\_\_个工作日。

2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题，乙方实行有偿维修。

3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时，乙方实行\_\_\_\_\_。

十、违约责任

1、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担，由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金\_\_\_\_\_\_%。

2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误，甲方确认后工期可顺廷。

4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品，如有损坏，乙方应照价赔偿。

5、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责。

6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担责任。

十一、争议解决

双方发生争议协商解决不成时，按下列第\_\_\_\_\_种方式解决：

1、向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_委员会申请\_\_\_\_\_；

2、向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人民法院起诉。

十二、合同生效

1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式\_\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_\_份。

甲方（签章）：

委托代理人：

甲方：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 依照《\_民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：

第一条：工程概况

1、工程名称：家庭居室精装修。

2、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、工程承包方式：双方商定采用乙方包工、包料的承包方式。

第二条：施工图纸

1、双方施工图由甲方委托乙方设计施工图纸，设计费（大写）\_\_\_\_\_\_\_元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

2、施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前\_\_\_\_\_\_\_内取得有关部门确认或者批准。

第三条：甲方责任风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

1、开工前\_\_\_\_\_\_\_天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为乙方进场做好准备工作。

2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

第四条：乙方责任

1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

2、施工中严格执行安全施工规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

3、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

5、对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

7、工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

第五条：工期

1、工程期限\_\_\_\_\_\_\_天，开工日期\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，竣工日期\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

2、因甲方原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延。

3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：

（1）遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、\_等不可抗力的。

（2）经双方同意的工程量变化和设计变更。

（3）因与甲方和乙方无关的

第三方的原因造成工程延误，

第三方因素包括但不限于所在地（小）区的管理机构和隔壁邻居的无理行为。

（4）经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费。

（5）经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

第六条：关于材料供应和保管

1、任何一方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本协议约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。

2、对一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。

3、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。

第七条：关于质量和验收

1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和\_国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》为质量评定验收标准。

2、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或

第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。

3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后\_\_\_\_\_\_天内组织验收，并办理验收移交手续。

4、乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修\_\_\_\_\_\_\_\_年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。

5、工程未验收的，甲方不得先行使用。

第八条：关于工程价款及结算

1、本工程总价款为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

2、双方约定协议生效后，甲方按如下约定，直接向乙方支付工程款：

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

（4）工程验收后\_\_\_\_\_\_\_天支付工程总造价的\_\_\_\_\_\_\_%，约\_\_\_\_\_\_\_\_元。

3、特别费用的约定：

（1）施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

（2）施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付；如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。

（3）物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

第九条：违约责任风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

1、因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付\_\_\_\_\_\_元的违约金。

2、因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

3、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照\_\_\_\_\_\_\_\_支付乙方延期付款违约金。

4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。

5、因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

6、乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

第十条：争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向\_\_\_\_\_\_方所在地人民法院诉讼。

第十一条：其他约定

1、本协议一式\_\_\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_\_\_份，同具法律效力。

2、本协议履行完成后自动终止。甲方（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日乙方（签章）：代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

发包方(以下简称甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方(以下简称乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

一、承包范围：

\_\_\_\_\_\_\_\_项目外墙油漆工程(含阳台天棚、凸窗板、空调板、外墙面、屋面构架、雨棚)，详见甲方提供施工蓝图及工程量清单。

承包方式：包人工、机械;包质量、进度、安全、文明施工、施工措施费。

包清理卫生、包垃圾清理至楼下室外堆放点，做到工完场清。

在合同承包范围内的工作内容不得再产生任何签证费用，甲方原因造成的除外。

施工做法及承担责任：在本分项工程设计图纸标注的做法基础上，保证福建省及福州市相关部门的验收均能通过，并达到“闽江杯”标准要求，若由于验收不通过所产生的费用及造成损失均由乙方承担全部费用。

二、承包工期及进度要求：

工期：自签订合同之日起60个日历天完成本合同内的全部工程量，并经甲方验收合格。

如因乙方原因造成工期拖延，处以￥\_\_\_\_\_\_\_\_元/天的罚款(人民币贰仟元整)，直接从进度及结算价款中扣除。总工期超过5天，甲方有权选择终止合同，按已完工合格工程量结算，同时乙方向甲方支付合同总价的30%作为违约金。

三、质量要求：

必须严格按照设计图纸及国家现行的施工验收规范进行作业，工程质量必须达到“闽江杯”标准要求。

施工工艺如下：

、先把发黄，空鼓铲除，膨胀螺丝头切割点防锈漆，清理干净。

、刷一遍108胶水封闭基底。

、采用专用pvc护角，把所有阴角，阳角做直。

、满刮腻子磨平。

、刷封底涂料，复补腻子磨平，清理干净，刷面层丙烯酸涂料二遍。

、清理垃圾，清洗外墙砖面、铝合金门窗、管道上外墙漆污渍，垃圾清运到小区指定堆放点，不含外运。

四、合同价款：

本合同采用用固定综合包干方式，综合包干单价为￥元/㎡，人民币叁拾伍元整/每平米。工程量暂定：28000M2，合同总价暂定：￥980,元，人民币玖拾捌万元整。

本合同为固定综合单价包干，工程量按现场实际完成并经甲乙双方确认施工部位施工图计算的工程量结算。

以上综合单价包括如下内容：包人工、包含机械、工具、进度、包质量、包安全文明施工措施费、包验收及劳务工人一切费用、包购买所有劳动保护用品、包工人社保费及工伤保险费、包建筑工人意外伤害保险、包工完场地垃圾清理、完工后的基本清理、各种装修材料搬运(含二次搬运)、施工用操作平台及脚手架搭设拆除，包各种风险费。包括准备工作和施工措施等完成本合格工程的全部工作所需费用均包含在本合同价款中。

建筑工人意外伤害保险由甲方代为统一购买，根据乙方进场的平均人数按比例分摊费用，在甲方指定的时间内将现金交至甲方财务部。如发生保险公司赔偿金额不足，不足部分由乙方自行负责。

本合同价款不包含税金。

五、付款方式：

每月25日报进度款，按照当月完成的施工进度(以层为单位报进度)支付已完成工程量的80%。

工程全部完工，并经甲方、业主、监理验收合格，办理完结算手续后支付至结算价的80%。

本工程结算完成后，一个月后支付至结算价的95%。

结算价的5%作为质保金，保修期为1年，1年质保期后一次性支付，保修金不计利息。保修期按本工程项目全部施工完成，经甲方、业主、监理验收合格，书面移交甲方之日起计。

六、甲方职责：

甲方须及时给乙方办理进退场手续、提供住宿场地。

按合同约定支付工程款。

根据工程进度要求分阶段对质量进行检查验收。

工程施工过程中发生的所有变更单、签证单必须有甲方代表签字。如无甲方代表人员签字，单据无效不作为结算依据。当月发生当月底前签字完，逾期不补签。

七、乙方职责：

乙方进场时必须向甲方提交所有工人的身份证及计生证，协助甲方办理登记卡、工作证，三级安全教育。新进场工人安全教育手续未办理完善擅自安排上岗，除承担全部责任外，每人次扣除违约金￥元(人民币贰佰元整)。

乙方必须遵守甲方公司的项目部管理制度;认真遵照施工图纸及施工验收规范做好自检工作，并做到交接班制度的签署工作，未做好交接交底工作，乙方不许私自作业，因此产生的一切后果由乙方承担。

做好班组管理，维持现场整洁，道路畅通，宿舍卫生达到深圳市文明施工标准，不合格应按甲方要求限期整改完毕，否则由甲方派人整改的一切费用由乙方负责，并处以一定数量的罚款，每次不少于￥元(人民币伍佰元整)。

分项工程在未完成之前，乙方应负责保护，乙方保护期间发生损坏由乙方无条件修复。

每一个分项工程在验收时若未能一次性达到合格标准，则每次罚款￥元(人民币伍仟元整)。

分项工程完工后乙方应立即清理现场，剩余材料及时收回利用，否则每发现一例罚款￥元(人民币伍仟元整)。

乙方每月应按时给工人发工资，否则甲方有权直接从工程款中把工资发放给工人，因此产生的一切损失由乙方承担。

乙方不得聚集工人打架斗殴，围堵甲方及监理办公室，如发现一次，按每次￥元(人民币壹仟元整)罚款，从工程进度款中直接扣除。甲方根据事件的轻重程度，有权单方终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担。

乙方所有进场的机械工具必须报甲方备案，退场时应征得甲方书面同意。

施工中发生的一切质量、安全等事故，由乙方承担全部责任。乙方所需的一切劳动保护用品由乙方自行负责。从乙方班组人员进场后至分项工程经甲方验收合格清退场期间的整个施工过程，所发生的本工程的及与本工程相关的质量事故、安全事故、班组人员受轻重伤及死亡等一切事故责任由乙方承担，处理责任事故产生的一切费用由乙方支付。如乙方怠慢处理影响到甲方正常施工及声誉等时，甲方可直接代为处理事故，产生的费用直接在工程进度款或结算款中扣除，同时甲方有权终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担。

所有隐蔽工程须经甲方代表验收，签字合格后方可进行下一道工序。若违反规定，每发生一次罚款￥元，在结算价中直接扣除。甲方签字代表：

根据工程整个进度要求紧密配合甲方甲供材料的采购工作，在接到甲方书面通知后二天内提供材料下单清单。因乙方延期提供下料清单造成的延期责任由乙方承担。

所有工期顺延必须经甲方代表签字签证才能作为结算依据。

施工过程中，乙方不得随意浪费及损耗甲供材料，如造成材料损耗超过2%，乙方须双倍赔偿甲方损失。

八、检查和返工：

乙方应按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方派出人员的检查，为检查提供便利条件，并承担因自身原因导致返工修改的一切人工及材料费。因设计变更等其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担，但乙方须持设计变更或签证单在3天内办理完签证手续并经项目经理签字，否则无效。

九、工程分包：

该分项工程不得转包，否则甲方有权终止合同，乙方应立即清理后退场，因此产生的一切损失由乙方承担。

若乙方无故停工或怠工，甲方有权终止合同，并按乙方实际完成工程量的70%进行结算，因此产生的其他一切损失由乙方承担。

十、其他:

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向工程所在地的人民法院起诉。

本合同经双方签字、盖章后生效，全部履行完毕后自行失效。

本合同未尽事宜可经双方协商后签订补充协议，与合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。均具同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_

签约代表：\_\_\_\_\_\_\_\_签约代表：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《民法典》、《江西省建筑安装工程合同承包条例》及有关规定，按照平等、自愿原则，经双方协商，签定本合同，以资共同遵守。

**工地涂料合同范本17**

此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《\_经济法》之规定，结合本合同实际情况，甲乙双方本着平等、互惠互利的原则，共同协商达成合同条款如下：

第一条工程名称

肥东城南新村3、4、6、11、14、19楼

第二条施工范围、承包方式及工程期限

1、承包方式：油漆包工包料

2、施工方式：内外墙油漆

3、工程期限：从\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日，由甲方提前三天通知乙方进场。

第三条承包价格及支付方式

1、外墙批两遍灰做阳角，真实漆价格

2、内墙批灰超水平做角，刷乳胶漆及公共面积价格

3、铁器护栅、楼梯扶手价格

4、门批灰刷调和漆价格

5、工程造价：\_\_\_\_\_\_\_\_

6、付款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_

第四条义务和责任

1、本工程甲方乙方，为驻工地负责联系有关工程事宜。

2、甲方应为乙方提供材料和设备堆放架子。

3、甲方应保证乙方施工用、用电并供应到场。

4、乙方负责调用施工人员、专业机器设备。

5、乙方委派的代表应直接在施工现场配合甲方协调工作，以保证工程自始至终顺利进行。

6、双方责任

(1)若甲方资金不到位所引起的系列问题由甲方承担。

(2)甲方由于各种原因或不可抗拒因素所引起的系列问题由甲方承担。

(3)乙方未按所提供的施工方案进行施工，所引起的质量问题由乙方承担。

7、安全施工：乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起的安全问题由乙方自行处理。

8、文明施工：乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的要自行清除。

9、合同双方应认真履行合同各项条款。

10、违约责任：按《\_经济合同法》处理。

11、解决方式：协商、调解、仲裁。

12、本合同未尽事宜，合同双方根据具体情况签订的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

14、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，甲方付清乙方全部工程款项后本合同自动失效。

甲方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_乙方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方代表：\_\_\_\_\_\_\_\_乙方代表：\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方：（雇主）

乙方：（雇员）

为确保甲方承建的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程顺利完工，根据施工安排，甲方将雇佣乙方作为油漆工。根据《\_合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：

**工地涂料合同范本18**

>一、双方当事人

需方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

供方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

>二、交货时间：

面漆应在供方接到需方通知后2天内到货，其它油漆在供方接到需方通知后8小时内到货，油漆用量以需方的实际需求量为准。如因供方供货不及时而影响需方生产的，每延误一天按人民币200元/天累计扣罚供方。

>三、质量要求、技术标准：

按国家标准执行，应确保漆膜表面颜色在室外条件下一年内不退色、不变光，产品质

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn