# 土方路基合同范本(优选3篇)

来源：网络 作者：蓝色心情 更新时间：2024-07-31

*土方路基合同范本1甲方：乙方：根据《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就“深圳市五和大道新建工程第三合同段路基边坡防护”施工承包事项协商一致、订立本合同，达成协议如下：>一、工程概...*

**土方路基合同范本1**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就“深圳市五和大道新建工程第三合同段路基边坡防护”施工承包事项协商一致、订立本合同，达成协议如下：

>一、工程概况

工程名称：五和大道新建工程第三合同段路基边坡防护工程

工程地点：观澜镇樟坑径下围村

>二、工程范围和内容

路基高边坡防护。主要内容包括：锚杆、锚索框加梁支护（含变形缝），菱形格构护坡，其他锚杆、锚索支护工程。

>三、承包方式

包工、包相关机械设备和附属辅助材料。包进度、包安全、包质量。

>四、合同工期

施工总工期为300天，开工日期： 年 月 日 ，完工日期： 年 日。

>五、合同价款

合同总价（暂定）： 壹佰叁拾捌万捌仟捌佰壹拾伍元整（1388815元）。本工程采用劳务单价承包，综合单价费用，即为支付乙方完成所规定工作内容的人工、机械设备和工器具、小型材料费、电费及安全文明施工的全部费用。

本合同单价不再变更。各项目承包单价如下：

1、钢筋锚杆单价（不分土石类别）：35元/m，承包内容包括：选孔位、钻孔、洗眼、砂浆制作、安装锚杆，搭拆风管、水管及与之相关的全部工序，（所有工序都包含在单价内）；工程数量按设计图纸及设计变更的工程量并经甲方签认为准。

2、锚索单价（不分土石类别）：40元/m，承包内容包括：钻孔成孔，锚索制安、张拉、承压板安装、封锚砼等全部工序（所有工序都包含在单价内）；其中钢板成品由甲方提供。工程数量按设计图纸及设计变更的工程量并经甲方签认为准。

3、锚索框架梁单价：45元/m （按锚索框架梁每延米 m3砼折算，单价128元/m3），承包内容包括：底梁沟槽土石方开挖，钢筋制作安装，模板制作安装、拆除，砼浇筑及养护，模板由甲方提供，安装模板所用的铁钉、铁线以及其他小材料均由乙方负责。工程数量按设计图纸及设计变更的工程量并经甲方签认为准。

4、菱形格构护坡单价：100元/m3，承包内容包括：沟槽土石方开挖，钢筋制作安装，模板制作安装、拆除，砼浇筑及养护，模板由甲方提供，安装模板所用的铁钉、铁线以及其他小材料均由乙方负责。工程数量按设计图纸及设计变更的工程量并经甲方签认为准。

5、搭、拆钢管架单价：5元/m2，承包内容包括：钢管架搬运，搭设、拆除，按甲方指定地点整理和堆放完工所用材料。钢管架材料由甲方提供，乙方根据实际需要进行施工。工程量按实际需要搭设的面积（正立面）计算。

>六、甲方责任

1. 负责提供施工图纸，技术交底和质量监督等工作。

2、负责提供钢筋，钢绞线，其他钢构材料，水泥、砂石料及商品砼。

3、负责提供施工用电。

4、对乙方已完工程进行验工计价及计价款的支付。

5、对乙方施工组织不力，工程进度迟缓，拖延工期行为，甲方有权提出警告、罚款；由于违章操作，不按技术规范施工，出现质量事故，安全措施制度不到位，导致安全事故，甲方有权单方面调整或终止合同，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。

>七、乙方责任

1、委派最少一名具备现场相应的工作经验，有领导能力和懂技术的代表常住工地；

2、负责乙方承包范围施工所必需的劳力，机械设备、工器具（如压风机、潜孔钻、注浆机、砂浆机、发电机、电焊机、切割机、张拉设备、电锯机、振动器等）及小型辅助材料均由乙方负责，乙方人员机械设备进出场费由乙方自理；

3、负责施工用电自变压器配电箱电源接驳点到各个作业面分线；

4、负责锚索框架梁（格构梁）浇筑所需的模板制安，钢筋制安及铁线、铁钉等；

5、严格执行国家有关政策及甲方与业主签定的[农民工工资支付管理]的要求，按月及时支付民工工资。民工工资按月造表发放，必须由民工本人签字（附身份证复印件）。发放工人工资表原件交甲方财务存档备案，若乙方未能按相关规定及时支付工人工资，则甲方有权从乙方应收进度款中直接支付给民工，乙方同时承担由此造成的所有损失。

>八、工程进度与质量

1、乙方要满足甲方进度计划要求，配备足够的机械、机具、劳务人员加班，赶进度、不间断施工，如因气候或其他因素影响，乙方要积极自行采取措施，增加设备劳力投入，但工期不得延长。若因乙方原因导致总体进度拖延，则甲方按2000元/天对乙方进行经济处罚。

2、工程质量验收按有关技术标准和中铁十五集团有限公司与业主签订的合同要求执行；

3、乙方要严格按照有关标准、规范、设计图纸要求施工，并随时接受甲方的检查检验；工程质量达不到技术规范要求，除由乙方负责自行修复外，还需承担相应施工的费用及甲方损失的费用；

4、乙方应承担缺陷责任期内的工程保修工作至合同保修期满；合同保修期为 2 年。

>九、安全文明施工

1、乙方要严格遵守国家、深圳市有关工程建设安全生产及文明施工的管理规定，树立“安全第一、预防为主”的思想，建立和健全安全防范措施，消除事故隐患；

2、乙方必须设置专职安全员并严格按有关安全操作规程组织施工，对垂直运输机械、高空作业人员、安装拆卸工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

3、乙方必须加强施工作业安全管理，落实有关安全规章制度和履行安全责任。施工作业人员必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全检查员要随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。由于乙方原因违章操作或不服从甲方管理、指挥、调度、造成的安全事故，由此造成的一切损失由乙方全部负责；

>十、工程材料供应及采购

1、钢筋、钢绞线、水泥、砂石料由甲方供应，小型辅助材料由乙方负责，费用已包含在单价中。

2、甲方供应的材料以甲乙双方现场验收的数量为准。若乙方领用的材料数量超过施工定额规定消耗数量的，则超出部份属于不合理使用或浪费，甲方按市场供应价格从乙方工程结算费用中扣回。小型辅助材料由乙方自行采购，费用已包含在单价中。

>十一、工程量确认与工程款支付

1、工程数量按图纸设计量，最终结算按设计图纸及设计变更的工程量并经甲方签认为准。

2、工程款以乙方完成进度款达到10万元后，按计价总金额的85%支付给乙方，工程完工经业主全部验收合格交付后一个月内支付至总计量工程款的100%（从其中扣留伍万元作为质量保证金），扣留的质量保证金在本合同工程保修期满后，若无发生质量缺陷修复，该费用一次性付清。

3、本合同工程扣留的质量保证金，乙方交纳的履约保证金在支付时均不存在计利息。

>十二、其它

1、乙方同意本合同签订后即向甲方交纳人民币伍万元作为履约保证金，该保证金在本合同责任义务履行完成后，若无违约一个月内付清。

2、乙方承包本合同工程不得分包或转包给第三方。乙方如违反该项约定，甲方有权通知乙方中止合同，并视为乙方严重违约，对乙方已完成的工程不予计量，并没收乙方的履约保证金，乙方同意按上术约定执行。

3、甲方统一为本合同工程从事施工的各类人员办理事故意外保险，施工发生意外事件时，由甲方协同保险公司按保险承担内容承担保险金额内的费用，为意外伤害方作出赔偿。甲方办理的事故意外保险费用由甲方从乙方工程款计量支付中扣回，扣款额度以合同总金额按比例分摊。

>十一、 违约责任：

1、任何一方有违约行为，另一方都可以根据本协议约定追究违约方责任。

2、出现下列情况之一，甲方可单方终止协议，并追究乙方违约责任。

a、延误工期

b、甲方或监理工程师发现有质量问题，并通知乙方，如不整改，达不到质量要求的。

甲方：甲方代表签字：

乙方代表签字：

\_\_年\_\_月\_\_日：

**土方路基合同范本2**

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (简称甲方)

承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (简称乙方)

根据《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法、行政规范，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方就本施工事项协商一致，自愿签订本合同

一、 工程概况：

以工程实际验收为准。

二、 工程工期：自签订合同后\_\_\_\_\_\_\_个太阳日。

三、 工程价额：按\_\_\_\_\_\_\_米宽，每公里\_\_\_\_\_\_\_元的中标价为工程结算价(不再另计其他各项费用，也不再追加任何工程造价)，若条件允许的路，可做\_\_\_\_\_\_\_米宽硬化，其工程造价按\_\_\_\_\_\_\_米宽的基价按\_\_\_\_\_\_\_米宽作追加工程造价。

四、 承包方式：属全承包，包括工程后续的税率、骏工资料等等。

五、 工程质量及施工要求：

1、 乙方必须做安全生产、文明施工、确保工程质量合格，并由上级领导及主管单位和村两委组织验收，该工程施工方案作为合同的附件，乙方应遵守建筑法规和各项政策、工程质量保险责任与义务按\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日颁发的《建筑工程质量管理条件》等有关法律法规执行。

2、 工程严格按照\_\_\_\_\_\_\_市交通设计有限公司\_\_\_\_\_\_\_分公司设计的\_\_\_\_\_\_\_村级公路硬化设计标准进行施工作业。部分未设计到的要因地制宜，甲乙协商解决，进行施工。硬化路面原则要求宽\_\_\_\_\_\_\_米(路基不足\_\_\_\_\_\_\_米时修足\_\_\_\_\_\_\_米，转盘适当放宽，工程价款不变)，厚度\_\_\_\_\_\_\_厘米，每\_\_\_\_\_\_\_米一条收缩缝，在合适位置建错车道，路面应采取横向拉直，或机具压槽等抗滑措施，摩擦力应符合施工规范要求。路面平顺无积水;应群众要求路面不做路沿，路面一次性成型，路边不能凹凸。

3、 工程档案资料和试验资料送村委会一份备查。

六、 违约责任与处罚

1、 质量不合格、除返工外，因延误的工期、每天按\_\_\_\_\_\_\_元偿付。

2、 合同工期，延迟的时间，每天按\_\_\_\_\_\_\_元偿付。

3、 按时完成工期，不惩不奖。

4、 提前完成工期，一次性奖励\_\_\_\_\_\_\_元。

七、 付款方式

1、 自筹资金：可根据工程进度分\_\_\_\_\_\_\_期拔付。

2、 邀标保证金：待工程完工后，扣除违约金后，全额返还。

3、 上级资金：经验收合格后，待上级拔款到位后，只能拔付工程款的\_\_\_\_\_\_\_%，暂扣\_\_\_\_\_\_\_%作为工程质保金，质保期为\_\_\_\_\_\_\_年，从验收后计时，质保金在保质期满后\_\_\_\_\_\_\_个月付清。

八、 安全责任：在施工期间，因工程施工引起的人身安全、行车安全、群众纠纷、经济补偿等一切责任，由乙方负责，甲方概不负任何责任。

九、 未尽事宜，甲、乙双方协商决定。

十、 本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，临江政府存档一份。

十一、 本合同自双方签字之日起，即刻生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**土方路基合同范本3**

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

根据对工程项目的工期和质量要求，甲方通过审查乙方的人员和机械设备，符合施工要求，并且在乙方自愿的基础上，通过甲、乙双方协商，签定此合同，具体合同内容如下：

>一、工程内容

甲方承包给乙方\_\_\_\_\_\_道路路基内的工作内容（填铺碾压、除草皮、弃脏土、土石方填、挖工程及路基边沟边坡的整修工程）。

乙方完工后经甲方进行验收。具体要求及标准是：边坡达1：，边沟顺适畅通，合乎要求，路基调供后保证宽，标高抽查合格率在60%以上。压实度在93%以上。

>二、工程数量：

路基填方M3，挖方M3填方单价为\_\_\_\_\_\_元/M3，挖方单价为\_\_\_\_\_元/M3。

>三、工程造价

以上工程共计合同工程费用为\_\_\_\_\_\_\_元人民币。

>四、工期要求

乙方必须在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日开工，在不受拆迁和构造物影响的情况下，必须在\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日完成工程任务。

>五、工程施工过程质量要求

1、严格执行《公路路基施工技术规范》。

2、乙方填方路基填料应在甲方提供的料场拉运，不得使用不合格的路基填料，填料中不能含有泥团、杂物及腐植土等不合格材料，路基上不合格路料必须捡去弃方不得乱倒，应按甲方指定的地点弃土。

3、乙方填筑路基每一碾压层的碾压宽度不能小于设计宽度，基底处理压实度要求为≥90%。每层工作面要摊铺平整，碾压均匀，不出现松散和翻浆情况。

4、路基边沟、边坡的整修，要求直线顺直，曲线圆滑，坡面和沟底平整密实，没有杂物。路基两侧超过边线的废弃物全部清除。如不及时清除，当地农民提出赔偿，均由乙方自负。

>六、安全

乙方在施工过程中，一定要对所属施工人员进行安全教育，加强安全管理和安全生产，增设安全示警标志和指示标志。

>七、工程付款

（1）竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价\_\_\_\_\_%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。

（2）质量保修金按以下规定支付：

a、竣工验收合格之日算起一年后的\_\_\_\_天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；

b、质量保修金不计利息。

（3）水电费用乙方自理。

>八、违约

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前\_\_\_天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

>九、争议解决

在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

>十、本合同一式\_\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_\_\_份，自签定之日起生效，工程竣工验收后失效。

甲方：

法定代表人：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方：

法定代表人：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn