# 扶贫项目合同范本(共10篇)

来源：网络 作者：春暖花香 更新时间：2024-02-22

*扶贫项目合同范本1 建设工程承包合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《\_合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限1...*

**扶贫项目合同范本1**

建设工程承包合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《\_合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为年月日开工，至\*\*年\*\*月\*\*日结束。

2、如遇下列情况，工期作相应顺延。（1）施工现场不符合安全施工；（2）设计范围内重大设计变更；（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；（4）甲方不能按合同规定支付工程款。

乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款工程总价：人民币元整（￥元）。五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币\*\*元整（￥元）；2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币\*\*元整（￥元）；3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币\*\*元整（￥元）。

六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。

乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。

若未经乙方同意启用，将视为通过验收。3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。

八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。（2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

（3）提供有利施工的现场条件。（4）审核工程计划进度表。

（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务（1）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。（3）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。

（4）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

（5）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。

**扶贫项目合同范本2**

经双方协议， 电气工程承包给杨宇田电工作业班组，包价为 元/M2，订立以下条款： 一、合同双方： 甲方：太和二建第一项目经理部 乙方： 电工作业班组 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。

单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、双方责任： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。

2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的责任自负。

4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。

6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资，不合格的一律返工重作，并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。

每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权拒绝不合理的工作安排。

甲方提供安全保护用品。 9、乙方签订协议后向甲方交付安全抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，班组作业完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。

10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。 11、乙方在施工中质量优良、节约材料、文明施工，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予元/M2奖励。

四、承包款结算方法： 乙方在必须每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清。 五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。 确定是哪儿都能找到工程承包合同范本 ，原因是工程承包合同范本 很容易找的，而且工程承包合同范本 现在也不是太难找。

关于找具体的工程承包合同范本 ，我建议你到这里看看工程承包合同范本 ，之所以这里的工程承包合同范本 比较全，其他地方的工程承包合同范本 网，可能不如这里的工程承包合同范本 全面，确定是哪儿都能找到工程承包合同范本 ，原因是工程承包合同范本 很容易找的，而且工程承包合同范本 现在也不是太难找。关于找具体的工程承包合同范本 ，我建议你到这里看看工程承包合同范本 ，之所以这里的工程承包合同范本 比较全，其他地方的工程承包合同范本 网，可能不如这里的工程承包合同范本 全面谢谢了呢啊。

**扶贫项目合同范本3**

1、甲方将位于X市X区X小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。（甲方拥有对房屋的所有权）。

2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。 3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。

4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。 5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。

6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。 7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。 9、总工程的费用为XX元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。

双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。 甲方：（签字）盖章乙方：（签字）盖章 签订日期：X年X月X日 扩展资料： 合同终止的法律效力 合同权利义务终止后，发生相应的法律效力。

（一）合同权利义务消灭，未履行的合同义务不再履行； （二）合同附随义务发生，并进入履行阶段； （三）合同终止后，当事人的特定权利和合同的特定条款仍然有效； 1.合同中的结算和清理条款仍然有效。 2.当事人请求损害赔偿的权利不因合同终止而消灭。

（四）合同权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用的原则，根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务。 参考资料：百度百科-简易工程施工合同。

**扶贫项目合同范本4**

  (一)甲方职责

  1、甲方负责首期100亩种苗供应及相关的项目申报工作，申报所得相关的政府扶持资金，全部作为葛根种植专项款，由甲乙双方协商支配。

  2、甲方向乙方供给相关的信息服务，培训种植技术骨干和业务指导，负责本基地范围内葛根种植管养技术日常业务指导。

  3、甲方对项目的发展进行指导和管理监督。

  (二)乙方职责

  1、乙方负责按照甲方的技术要求，按时组织人员完成种植。

  2、乙方负责购买相应的农机，产权归乙方所有。

  3、乙方对葛根种植和育苗进行田间管理，做好病虫害的防治工作。

  4、乙方负责具体的采收工作，把好采挖质量关。

**扶贫项目合同范本5**

双方为了共同促进社会主义市场经济繁荣，整合优势资源，达到互利双赢之目的，经过充分的沟通、论证和协商，自愿达成一致意见，特签订本协议，以资信守、履行。 一、合作项目名称：创意交易平台项目 二、合作项目的基本运作方式：以公司为基础，依托互联网建立专门网站（论坛）进行经营。

三、合作投入要求： 1/甲方以公司现有人力、物力和技术资源投入本合作项目。 2/乙方应在签约之日向甲方支付合作资金1000元，已经预付的，即直接转为合作投资款，投资款不计利息。

甲方收到乙方投资款后应当向乙方开立收据。 3/本项目合作投资为一次性投入，即无需在后期追加投资。

4/乙方自愿参加本合作项目代理（分站模式）推广计划的，则应按要求与甲方另行签订协议，缴纳相关费用。 四、合作项目的利润分配与亏损的承担： 1/本合作项目直接以项目营业额为基数计算利润，即不需要先期扣除营运成本。

2/乙方分配利润的比例为项目营业额的，以每一个月为周期在下月五日前进行结算支付。 3/在向本项目所有合作人结付当月利润后，剩余部分即归由甲方享有和支配。

4/当项目出项重大亏损时，甲方必须出具有效的财务报告证实，乙方则应当按照总亏损额的承担亏损责任，但承担亏损的额度不得超过1000元。 五、甲方的权利和义务 1/全面负责制定合作项目的发展和推广计划并组织实施，实现效益最大化。

2/独立决定合作项目人财物的安排部署，负责日常事务，统一管理合作团队， 3/有权督促乙方履行合作义务，完成分配的各项合作任务。 4/严格合作项目的财务管理，采取尽可能的网站技术手段，以保证项目财务的公开透明，并接受乙方监督。

六、乙方的权利和义务 1/有权监督合作项目的运作情况和财务状况。 2/有权对合作项目提出合理化建议。

3/有权参加甲方公司其他合作项目和本合作项目的推广代理活动，但应另行签订协议并支付相关款项。 4/服从甲方有关合作项目的工作安排，完成合作项目的推广、宣传任务。

5/对本项目未经授权公开的所有经营信息和财务资料负有严格的保密义务的，并不得发表和散布不利于甲方和合作项目的任何言论。 6/不得自行或通过他人变相自行经营与合作项目相同或相类似的项目。

七、违约责任： 1/甲方无论何原因致使本合作项目无法正式实施的，应在三个工作日内无条件退还乙方合作款项。 2/乙方未按照约定期限缴纳合作款项的，则视为放弃合作，本协议自行解除并作废。

3/乙方违反本协议第六条的约定，损害甲方公司和合作项目权益的，甲方有权提前解除合作，取消当月利润分配，并不再退还乙方合作款项。 八、合作期限为五年。

即自20\_年9月1日起至20\_年8月31日止。合作期满，若甲方继续注册经营的，合作期限得以顺延五年，依此类推。

九、合作的解除和终止： 1/合作期内，乙方可以随时解除合作关系，并不算违约，但应当以书面形式提前10天通知甲方。 2/甲方应在收到乙方解除合作书面通知后5个工作日内退回乙方合作款， 3/乙方方提前解除合作的，不得享受当月的利润分配。

4/合作期满或合作项目解散的，甲方应当退回乙方的投资款，但已经扣减的亏损额则不予返还，同时乙方无权要求分割合作项目形成的所有固定资产。 十、附则 1/本协议经甲乙双方签字、盖章后生效。

2/本协议一式二分，甲乙双方各执一份。 3/本协议为清洁文本，任何的涂改和删节均视为无效。

甲方（盖章）： 乙方（签字）： 法定代表人（签字）： 签字时间： 年 月 日 签字时间： 年 月 日 电话： 传真： 网址： 电邮： 地址： 邮编 你按照这个改一改吧~。

**扶贫项目合同范本6**

经过双方方测算本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右，因此本工程项目计划投资万元。 本工程项目的投资、股份比例分配如下： 甲方投资万元，占%； 乙方投资万元，占%； 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。

业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金应经双方同意后方可付款。

投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。

如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。 第二章工程管理责任及分工 该项目工程管理责任。

**扶贫项目合同范本7**

  1、履行本协议发生争议的，双方应协商解决，若协商不成的，向\_\_\_\_区人民法院提起诉讼解决。

  2、本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效。

  甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  甲方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

**扶贫项目合同范本8**

建设工程施工合同范本和通用条款 第一部分 协议书 发包人（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 承包人（全称）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 依照《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效 合同订立时间：\_\_\_\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日 合同订立地点： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 本合同双方约定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_后生效。 发包人：（公章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_承包人：（公章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_住所：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 委托代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_委托代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

**扶贫项目合同范本9**

  1、乙方按甲方要求供给适合种植葛根的土地100亩。

  2、甲方免费供给100亩葛根首期育种种苗，品种为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，预计每亩\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_株，共计\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_株。

  3、在葛根种植育种期内，由首期葛根种苗枝条培育的后期种苗销售收入，甲乙双方扣除成本后按5：5分成。

  4、由乙方种植的葛根块根，甲方根据甲方的收购价格定向收购，该葛根块根销售收入全部归乙方所有。

  (1)、产品质量：以云南省农科院检测标准确定产品等级和质量，没有明确规定的，由双方协商确定。

  (2)产品的收购方式：甲方在接到乙方通知后，派车到乙方海口基地收购，运输费用由甲方承担。

**扶贫项目合同范本10**

第一条 工程概况1、工程名称： （下称本工程）； 2、工程地点： 3、工程规模： 4、工程监理人： 第二条 本工程承包范围及承包内容1、承包范围： 2、工程内容主要包括： 3、施工期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。4、关于本工程范围及工程内容的其它约定。

第三条 本合同组成部分及解释顺序1、组成部分（1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；（2）本合同条款；（3）中标通知书；（4）投标报价书（含报价修正函）；第四条 合同价款（11）与政府所有行政监督管理部门进行协调工作及执行其指令的所有费用；（2）在第一次支付工程进度款时，如本工程有。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn